|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування до закупівлі: «Влаштування та утримання клумб або квітників, що розташовані на загальноміській території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади» технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Влаштування та утримання клумб або квітників, що розташовані на загальноміській території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади» за кодом ДК 021:2015 77310000-6**- Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень** (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-09-013062-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Учасник зобов’язаний:  - Чітко дотримуватися Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 „Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України” та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.  - Дотримуватися природоохоронного законодавства.  - Дотримуватися техніки безпеки та охорони праці.  **1.** Учасник при поданні тендерної пропозиції по закупівлі послуг з влаштування та утримання клумб або квітників, що розташовані на загальноміській території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади може запропонувати Замовнику власні ескізи по озелененню клумб на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади.  **2.** У свої розрахунках учасник має передбачити підсадку квітів протягом періоду надання послуги у разі їх знищення шкідниками, всиханні чи пошкодженні іншими чинниками заміна здійснюється за власний рахунок.  **Вимоги до надання послуг**  1. Догляд за квітниками полягає у поливанні, прополюванні, розпушуванні ґрунту, прищіпуванні та видаленні суцвіть, прибиранні стебел з квітників, штикуванні на зиму, захисті від хвороб і шкідників, підстриганні килимових рослин, розкритті багаторічних квітів з прибиранням сміття, підживлюванні.  2. Поливання рослин машиною (поливання квітників повинно проводитися рівномірно з таким розрахунком, щоб земля зволожувалася на глибину залягання коріння. Розсаду квітів поливають щоденно, краще вранці або ввечері, доти, поки вона не приживеться (орієнтовно 7 днів), далі до трьох разів на тиждень (за потребою), у спекотні дні полив проводиться щоденно вранці або ввечері.  3. Розсада квітів повинна бути в горшках діаметром не менше 9-15 см, квітуча,здорова, з добре розвиненою кореневою системою без ознак враження хворобами та шкідниками. Виконавець послуг повинен забезпечити приживлюваність квітів протягом трьох днів. У випадку загибелі рослин протягом трьох днів заміна здійснюється за рахунок виконавця послуг.  4. Прополювання (розпушування) ґрунту проводять в міру його ущільнення і проростання бур'яну та обов'язково після рясного поливу чи великого дощу. Перше розпушування треба виконувати напровесні, щойно просохне верхній шар ґрунту, а потім регулярно до змикання рослин.  5. Глибина розпушування однорічників - 3-5, багаторічників з поверхневим розміщенням коренів - 3-6 см. У квітниках видаляють засохлі пагони та відцвілі суцвіття, які знижують естетичний вигляд квітників. Після прищипування рослини рясно поливають і підживлюють.  6. Загальне правило догляду за квітковими рослинами у квітниках полягає в уникненні зав'язування й дозрівання насіння, що сприяє збільшенню тривалості цвітіння та довголіттю насаджень.  7. Осіннє прибирання квітників проводять після перших заморозків. Перед прикриванням зрізують усі пагони і листя на висоті 6-12 см від землі.  8. Вартість перевезення та захоронення бур’янів та засохлих рослин має бути передбачена у розрахунку вартості послуги.  9. Учасник зобов`язаний проводити щоквартальне обстеження стану зелених насаджень, про результати якого письмово інформувати Замовника.  10. Викошування газону проводиться за висоти травостою не менше 5 см. (у посушливий період висоту скошування може бути збільшено), максимальна висота травостою має бути 10 см. Скошування слід припинити після настання заморозків. Кратність викошування газонів, залежить від необхідності пов’язаної з природньо-кліматичними умовами, **орієнтовно 9 разів протягом** **періоду надання послуги орієнтовно з травня місяця по жовтень місяць включно.**  11. Всі послуги виконуються з використанням матеріалів Виконавця.  12. Полив здійснюється в період з травня по 31 жовтня зі шлангу поливальної машини при посадці та в процесі догляду згідно технологічної необхідності.  13. Режим роботи в літній період з 5:00 год. ранку, весна/осінь – з 07:00 год. ранку.  14. Наявність механізмів та транспортних засобів ( власних або орендованих), в т.ч. поливально-мийних машин, косарок, інструментів для садіння та обробки протягом періоду виконання робіт та іншого інвентарю, інших механізмів.  15. Роботи повинні виконуватися в спецодязі який необхідний для забезпечення виконання послуг (костюми, черевики, рукавиці, тощо).  16. **Послуги надаються згідно графіків надання послуг, розроблених та поданих Учасником у тендерній пропозиції, або листів доручень Замовника в залежності від конкретних кліматичних умов. В разі необхідності термінового надання послуг Замовник письмово або в телефонному режимі у подальшому з письмовим підтвердженням може надати доручення на виконання додаткових об’ємів послуг в межах лімітних асигнувань або вносити зміни до раніше наданих графіків або листів доручень.**  17. Учасник повинен дотримуватись режимів та графіків надання послуг, погоджених з Замовником.  18. В разі необхідності, Замовник має право коригувати обсяги послуг в рамках суми договору.  19. Розрахунки за Договором здійснюються за фактично надані послуги щомісячно за наявності бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань із загального фонду місцевого бюджету.  20. **У разі виявлення Замовником, при візуальному обстеженні, неякісного надання послуги щодо Виконавця складається акт претензія та такі послуги не оплачуються Замовником (згідно складеного акту претензії). Зазначений Акт претензія є підставою для накладення на Виконавця** штрафних санкцій у п’ятикратному розмірі від вартості ненаданих або неякісно наданих послуг. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість складає 648 837 грн. Розрахунок очікуваної вартості зазначеної послуги було складено в межах виділених коштів з метою реалізації заходів передбачених Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року № 612 (зі змінами) та використовуючи метод порівняння ринкових цін  на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації (Інтернет). |