 ****

**У К Р А Ї Н А**

**м. Хмільник Вінницької області**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

 **М І С Ь К О Г О Г О Л О В И**

**19. 03. 2021 року № 117-р**

**Про затвердження «Щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади»**

 Враховуючи розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 04 березня 2021 року №187 «Про організацію щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів області» з метою поліпшення санітарного та естетичного стану територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади після зимового періоду експлуатації, покращення благоустрою та озеленення території, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести Протягом квітня-травня 2021 року щорічну акцію з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади, в ході якої виконати роботи з впорядкування власних і закріплених територій, висаджування дерев, кущів, квітів та багаторічних трав, розбивки клумб, впорядкування місць захоронень та братських могил, пам’ятників та меморіальних знаків, ліквідації стихійних сміттєзвалищ.

2. Провести прибирання території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади **16 квітня 2021 року** - в рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою у 2021 році.

3. Передбачити рубрику тематичні сюжети у засобах масової інформації про проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою та санітарної очистки території.

4. Створити комісію з координації робіт в період щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади згідно додатку 1 до Розпорядження міського голови.

5. Засідання комісії проводити щовівторка о 10.00 год. «до 15 та 30 числа звітного місяця».

6. Затвердити заходи по благоустрою та санітарній очистці територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади згідно додатку 2 до Розпорядження міського голови.

7. Рекомендувати керівникам служб, установ, організацій та підприємств населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування з настанням сприятливих погодних умов розпочати виконання робіт з озеленення, впорядкування та благоустрою власних та прилеглих територій:

7.1. В період проведення щорічної акції з благоустрою та санітарній очистці населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади, залучити до виконання заходів по благоустрою та санітарній очистці населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади працівників підприємств, установ та організацій, жителів населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади.

7.2. Рекомендувати КП «Хмільниккомунсервіс» (Проковичу Ю.І.) безкоштовно проводити прийняття та утилізацію сміття на міському сміттєзвалищі від населення населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади протягом проведення весняної акції з благоустрою.

7.3. Управлінню освіти, молоді і спорту міської ради (Коведі Г.І.), директору ДНЗ професійний ліцей сфери послуг (Коломійцю М.П.), директору ДПТНЗ «Хмільницький» аграрний центр ПТО (Дем’янюку А.Я.) провести в період з березня по квітень акцію «Посади дерево та збережи його» та провести просвітницькі заходи щодо популяризації благоустрою та охорони навколишнього середовища території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади за участю працівників культурно – освітніх закладів, а саме: виставки, круглі столи та інше.

 8. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 03.03.2020р. №91-р

 9. Загальному відділу міської ради (Прокопович О.Д.) у документах постійного зберігання зазначити факт та підставу втрати чинності розпорядження міського голови від

 03.03.2020р. №91-р

 10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Загіку В.М.

 **Міський голова М.В. Юрчишин**

 С.П. Маташ

 В.М. Загіка

 А.В. Сташко

 І.С. Литвиненко

 Г.І. Коведа

 Н.А. Буликова

 **Додаток 1**

 **до розпорядження міського голови**

 **№ 117-р від 19.03.2021 року**

**Комісія**

**з координації робіт в період проведення щорічної акції з благоустрою**

**та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади**

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова комісії :** | **Займана посада** |
|  Загіка Володимир Михайлович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Хмільницької міської ради |
| **Заступник голови комісії:** |
|  Литвиненко Інна Сергіївна | В.о. начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради |
| **Секретар комісії:** |
| Гінжалюк Олег Васильович | провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради |
| **Члени комісії :** |  |
| Сташко Андрій Володимирович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Хмільницької міської ради |
| Ваховський Сергій Вікторович | радник-консультант міського голови |
| Титула Андрій Петрович | староста сіл із центром в с. Соколова Хмільницької міської ради |
| Сухий Микола Олексійович | староста сіл із центром в с. Широка Гребля Хмільницької міської ради |
| Бичок Ганна Михайлівна | староста сіл із центром в с. Лозова Хмільницької міської ради  |
| Остапчук Світлана Григорівна | староста сіл із центром в с. Кожухів Хмільницької міської ради |
| Шкатюк Тетяна Сергіївна | староста сіл із центром в с. Великий Митник Хмільницької міської ради |
| Матвіюк Наталія Василівна | Староста сіл із центром в с. Кривошиї Хмільницької міської ради |
| Маліновська Валентина Іванівна | староста сіл із центром в с. Порик Хмільницької міської ради |
| Прокопович Юрій Іванович | начальник КП «Хмільниккомунсервіс» |
|  Мацюк Григорій Степанович | В. о. начальник КП«Хмільницька ЖЕК» |
| Бойко Сергій Петрович | директор КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради |
| Підвальнюк Юрій Григорович | начальник управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради |
| Олійник Олександр Анатолійович | В.о. начальник управління містобудування та архітектури Хмільницької міської ради |
| Коведа Галина Іванівна | начальник управління освіти, молоді і спорту Хмільницької міської ради |
| Грушко Василь Васильович | начальник Хмільницького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій обл. (за згодою) |
| Тимошенко Ірина Ярославівна | начальник управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради |
| Пачевський Віталій Григорович | начальник відділу молоді і спорту Управління освіти молоді і спорту Хмільницької міської ради |

**Міський голова М.В. Юрчишин** **Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**№ 117-р від 19.03. 2021року**

**ЗАХОДИ**

**по благоустрою та санітарній очистці території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходів | Виконавці | Термін виконання |
| 1. | Проведення що п’ятниці на території міста «Санітарного дня» | Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, підприємства, установи, організації Хмільницької міської ТГ | постійно |
| 2. | Впорядкування підпорядкованих, закріплених та прилеглих територій та інших територій загального користування | Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, підприємства, установи, організації, вуличні та будинкові комітети | постійно |
| 3. | Очищення доріг міста після осінньо-зимового періоду від посипочного матеріалу та бруду | КП «Хмільниккомунсервіс», балансоутримувачі | до 01.04.2021 р. |
| 4. | Впорядкування придорожніх смуг | КП «Хмільниккомунсервіс», балансоутримувачі доріг | постійно |
| 5. | Упорядкування газонів, квітників | Надавач послуги з озеленення території населених пунктів (догляд за квітниками) визначений за результатами проведення відкритих торгів через систему електронних закупівель «ProZoroo». Підприємства, установи, організації Хмільницької міської ТГ, балансоутримувачі | березень – квітень 2021’р. |
| 6. | Створення нових зелених зон, висаджування саджанців дерев і кущів | КП «Хмільниккомунсервіс» за участю підприємств, установ, організацій Хмільницької міської ТГ | березень – квітень 2021р. |
| 7. |  Проведення щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, підприємства, установи, організації, вуличні та будинкові комітети Хмільницької міської ТГ | 26.01. 2021 р. |
| 8. | Проведення санітарної та формувальної розчистки крон дерев на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | КП «Хмільниккомунсервіс» | до 31.03.2021 р. |
| 9. | Впорядкування меморіалів, пам’ятників братських могил населених пунктів території Хмільницької міської територіальної громади | КП «Хмільниккомунсервіс» | до 12.04 2021р. |
| 10. | Впорядкування кладовищ | КП «Хмільниккомунсервіс» із залученням громадськості | До 16.04.2021р. |
| 11. | Впорядкування міського сміттєзвалища, виявлення та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | КП «Хмільниккомунсервіс», управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради | постійно |
| 12. | Укладання договорів з приватним сектором на вивезення ТПВ | КП «Хмільниккомунсервіс» | постійно |
| 13. | Упорядкування берегів річок Південний Буг та Фоса | Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс», підприємства, установи, організації та громадськості Хмільницької міської ТГ | березень–квітень 2021р. |
| 14. | Впорядкування прилеглих та закріплених територій до торгівельних закладів населених пунктів території Хмільницької міської територіальної громади | Відділ розвитку підприємництва, туризму та сфери послуг управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради та суб’єкти підприємницької діяльності Хмільницької міської ТГ  управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | постійно |
| 15. | Залучення учнівської, студентської молоді та педагогічних колективів до участі в щорічній акції з благоустрою та санітарній очистці | Виконком Хмільницької міської ради, управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської радиуправління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | березень–квітень 2021р. |
| 16. | Проведення інформаційно–просвітницької кампанії щодо щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів | Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради | березень–квітень 2021р. |

**Міський голова М.В. Юрчишин**