

**УКРАЇНА**

**м. Хмільник Вінницької області**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

20 березня 2017 року №120-р

**Про проведення двомісячника по**

**благоустрою та санітарній очистці**

**території міста Хмільника.**

З метою наведення на території міста належного санітарного стану, впорядкування, якісного утримання, благоустрою власних та закріплених територій, фасадів, будівель, малих архітектурних форм та споруд, а також прибудинкових та інших територій, всебічної підтримки громадських ініціатив щодо покращення санітарної очистки водних джерел, озеленення міста, керуючись ст. 42 Закону України , «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести з 20 березня по 20 травня 2017 року двомісячник з благоустрою та санітарної очистки міста, в ході якого виконати роботи з впорядкування власних і закріплених територій, облаштування криниць, висаджування дерев, кущів, квітів та багаторічних трав, вапнування бордюрів, розбивки клумб, впорядкування місць захоронень та братських могил, пам’ятників та меморіальних знаків, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, перевірки наявності та укладання договорів на вивезення твердих побутових відходів з приватним сектором забудови тощо.

2. Провести прибирання міста Хмільника 08 квітня 2017 року «День довкілля» - суботник в рамках щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За  чисте довкілля» .

3. Сприяти запровадженню рубрик та тематичних сюжетів у засобах масової інформації про проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою території.

3.1. Провести роботу за участю працівників культурно–освітніх закладів щодо популяризації проведення заходів з благоустрою міста шляхом проведення виставок, круглих столів та інших масових заходів.

4. Підтримати всеукраїнську соціально-екологічну акцію Всеукраїнської громадської організації «Зробимо Україну чистою разом!» та сприяти у здійсненні спільних заходів з санітарної очистки в день благоустрою.

5. Створити комісію з координації робіт в період двомісячника з благоустрою та санітарної очистки міста Хмільника згідно додатку 1.

6. Засідання комісії проводити щопонеділка о 10.00 год. до 19 травня 2017 року.

7. Затвердити заходи по благоустрою та санітарній очистці території міста Хмільника згідно додатку 2.

8. Рекомендувати керівникам служб, установ, організацій та підприємств м.Хмільника незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування з настанням сприятливих погодних умов розпочати виконання робіт з озеленення, впорядкування та благоустрою власних та закріплених територій :

8.1. Залучити до виконання заходів весняного двомісячника працівників підприємств, організацій, громадськість, громадян.

8.2. Рекомендувати КП «Хмільниккомунсервіс» (Полонському С.Б.) безкоштовно проводити прийняття та утилізацію сміття на міському сміттєзвалищі від населення міста протягом проведення двомісячника.

8.3. Управлінню освіти міської ради (Коведі Г.І.), директору ліцею сфери послуг (Коломійцю М.П.), директору аграрного центру ПТО Дем’янюку А.Я. провести березень – травень акцію «Посади дерево та збережи його».

9. Закріпити працівників за вулицями м. Хмільника згідно додатку 3.

10. Відповідальним, зазначеним в додатку цього розпорядження, щоп’ятниці інформувати голову комісії про проведену роботу.

11. Залучати осіб, зареєстрованих як безробітні, до проведення робіт з благоустрою та впорядкування територій, в тому числі смуг відведення автомобільних доріг.

12. Комісії з координації робіт в період двомісячника надати підсумки проведення до розгляду на засідання виконавчого комітету Хмільницької міської ради до 10 червня 2017 року.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

**Міський голова С.Б. Редчик**

І.Г. Сташок

Н.А. Буликова

О.Д. Прокопович

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**№120-р від 20 березня 2017року**

**Комісія**

з координації робіт в період двомісячника з благоустрою

та санітарної очистки території міста Хмільника

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова комісії :** | **Займана посада** |
|  | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| **Члени комісії :** |  |
| Сташко Андрій Володимирович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| Прокопович Юрій Іванович | начальник КП«Хмільницька ЖЕК» |
| Підвальнюк Юрій Григорович | начальник управління з питань розвитку підприємництва та споживчого ринку,управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради |
| Загниборода Михайло Миколайович | начальник управління містобудування та архітектури міської ради, головний архітектор міста Хмільника |
| Коведа Галина Іванівна | начальник управління освіти міської ради |
| Грушко Василь Васильович | заступник начальника управління Держпродспоживслужби в Хмільницькому районі |
| Сташок Ігор Георгійович | начальник управління ЖКГ та КВ міської ради |
| Пачевський Віталій Григорович | начальник відділу фізичної культури міської ради |
| Полонський Сергій Борисович | начальник КП «Хмільниккомунсервіс» |

**Міський голова С.Б. Редчик**

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**№120-р від 20 березня 2017 року**

**ЗАХОДИ**

**по благоустрою та санітарній очистці території м. Хмільника**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходів | Виконавці | Термін виконання |
| 1. | Проведення щоп’ятниці на території міста «Санітарного дня» | Виконавчий комітет, підприємства, установи, організації міста. | постійно |
| 2. | Впорядкування підпорядкованих, закріплених та прилеглих територій та інших територій загального користування | Виконавчий комітет, підприємства, установи, організації, вуличні та  будинкові комітети | постійно |
| 3. | Очищення доріг міста після осінньо-зимового періоду від посипочного матеріалу та бруду | КП «Хмільниккомунсервіс», балансоутримувачі | до  01.04.2017 |
| 4. | Впорядкування придорожніх смуг | КП «Хмільниккомунсервіс», балансоутримувачі | постійно |
| 5. | Упорядкування газонів, квітників | Підприємства,установи,організації міста, балансоутримувачі | березень – квітень 2017 |
| 6. | Створення нових зелених зон,висаджування саджанців дерев і кущів | КП «Хмільниккомунсервіс» за участю підприємств,установ, організацій міста | березень – квітень 2017 |
| 7. | Проведення суботника в рамках щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» | Виконавчий комітет, підприємства,установи,організації,  вуличні та будинкові комітети | 08.04. 2017 |
| 8. | Проведення санітарної розчистки крон дерев, видалення сухостійких та вражених омелою дерев | КП «Хмільниккомунсервіс», КП «Хмільницька ЖЕК» | до  31.03.2017 |
| 9. | Підтримати Всеукраїнську соціально – екологічну акцію «Зробимо Україну чистою разом !» та сприяти у здійснені спільних заходів з санітарної очистки | Виконавчий комітет,Управління освіти міської ради,Управління ЖКГ та КВ міської ради | квітень  2017 |
| 10. | Впорядкування меморіалів, пам’ятників братських могил | КП «Хмільниккомунсервіс» | до 12.04 2017 |
| 11. | Впорядкування кладовищ | КП «Хмільниккомунсервіс» | до12.04.2017 |
| 12. | Впорядкування міського сміттєзвалища, виявлення та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | КП «Хмільниккомунсервіс», Управління ЖКГ та КВ міської ради | постійно |
| 13. | Впорядкування контейнерних майданчиків для сміття | КП «Хмільниккомунсервіс», КП «Хмільницька ЖЕК» | постійно |
| 14. | Укладання договорів з приватним сектором на вивезення ТПВ | КП «Хмільниккомунсервіс» | постійно |
| 15. | Вапнування стовбурів дерев,бордюрів | Виконавчий комітет, КП «Хмільниккомунсервіс», КП «Хмільницька ЖЕК» за участю підприємств, установ, організацій, голів будинкових та вуличних комітетів міста | березень–квітень 2017 |
| 16. | Упорядкування берегів річок П.Буг та Фоса | Вииконавчий комітет, КП «Хмільниккомунсервіс» | березень–квітень 2017 |
| 17. | Впорядкування дитячих та спортивних майданчиків | Відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради, балансоутримувач | березень - квітень 2017 |
| 18. | Впорядкування прилеглих та закріплених територій до торгівельних закладів міста | Відділ з питань розвитку підприємництва та споживчого ринку управління економічного розвитку та евроінтеграції міської ради та суб’єкти підприємницької діяльності міста | постійно |
| 19. | Сприяти залученню учнівської, студентської молоді та педадогічних колективів до участі в весняній акції з благоустрою «За чисте довкілля» | Виконком міської ради, Управління  освіти міської ради | березень–квітень 2017р. |
| 20. | Проведення інформаційно–просвітницької кампанії щодо двомісячника з благоустрою міста | Виконавчий комітет, Управління ЖКГ та КВ міської ради | березень–квітень 2017р. |
| 21. | До проведення робіт з благоустрою та впорядкування територій залучати осіб, зареєстрованих як безробітні | Виконавчий комітет,  Хмільницький центр зайнятості | березень–квітень 2017р. |

**Міський голова С.Б. Редчик**

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**№120-р від 20 березня 2017 року**

**Список**

**працівників, за якими закріплені вулиці**

**м. Хмільника**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **П. І. Б.** | **Назва вулиць** |
|  | Алієва Л.А. | прибудинкова територія будинків по вул.1 Травня №58-66; |
|  | Белза І.М. | вул.В.Івасюка, пров.В.Івасюка; |
|  | Білаш Н.К. | вул.Калинова, пров.Калиновий ; |
|  | Богомол Ю.В. | вул.Монастирська(від 2 пров.Монастирський до вул.Чайковського); |
|  | Бородій І.В. | вул.Столярчука, (парна сторона); |
|  | Брилянт В.В. | територія гаражної зони по вул.1 Травня; |
|  | Брилянт О.В. | вул.Лугова (непарна сторона); |
|  | Буликова Н.А. | вул.І.Богуна від вул.В.Порика до вул.Лермонтова; |
|  | Вишнівська С.Д. | вул.Монастирська (від вул. 1Травня до  1-го пров. Монастирського); |
|  | Вінярська Т.Д. | вул.Маяковського, пров.Маяковського; |
|  | Вовчок М.М. | вул.18 Армії;; |
|  | Войтенко М.В. Долевич О.С. | вул.Небесної Сотні, вул.Дружби, вул.Станційна; |
|  | Волошина М.Б. | вул.Пирогова; |
|  | Гедзун В.А. | вул Озерна; |
|  | Гоминюк Л.Ю. | вул.Ватутіна; |
|  | Горіленко Н.А. | вул.Миру, вул.Затишна; |
|  | Гуменюк О.І. | вул.276 стрілецької дивізії; |
|  | Дем’янюк П.І. | вул.Озерянська та 1- ий пров.Пушкіна; |
|  | Длугашевська О.І. | вул.Тургенева ; |
|  | Дороган В.В. | вул.Комарова; |
|  | Драч О.М. | заклади торгівлі всіх форм власності,побуту, рест. бізнесу; |
|  | Дубравський Й.В. | площа Перемоги, вул.Шевченка, вул.Сиротюка; |
|  | Дуєва В.С. | вул.Слобідська (непарна сторона); |
|  | Єрошенко С.С. | вул.Б.Хмельницького; |
|  | Загниборода М.М. | вул.Монастирська (від вул.1 Травня до 2-го пров.Монастирського); |
|  | Захарченко В.І. | вул.Січових Стрільців, вул.І.Сікорського; |
|  | Зелінська О.О. | вул.Паркова; |
|  | Калініченко Г.А. | вул.Соборності, пров. Соборності; |
|  | Кацал О.І. | вул.П.Мирного, вул. Східна; |
|  | Києнко Г.Г. | вул.Вузькоколійна, (від вул.Набережна до вул.І.Богуна); |
|  | Коведа Г.І. | Замкова гора, прилеглі та закріплені заклади освіти; |
|  | Коломійчук В.П. | вул.Курортна, вул.Монастирська(від вул.Чайковського до вул.Курортної ; |
|  | Кондратовець О.В. | вул.Свято - Покровська; |
|  | Косенко О.В. | вул.Літописна, (парна сторона); |
|  | Кричун Е.А. | вул.Кутузова; |
|  | Кулик О.В. Липень І.В. | меморіальні комплекси, пам’ятники, меморіальні знаки; |
|  | Лисенков М.С. | вул.Малиновського; |
|  | Литвиненко І.С. | вул.Волочаївська ; |
|  | Ліпніцька А.П. | вул.1 Травня,(парна сторона); |
|  | Літвинюк А.О. | вул.Пушкіна (до №131) та територія до прилеглого ринку; |
|  | Мазур І.Г. | вул.Привокзальна; |
|  | Мазур Н.П. | вул.1 Травня (непарна сторона); |
|  | Марчук В.О. | вул.О.Кошового; |
|  | Матяш Н.П. | вул.Меморіальна; |
|  | Мельник І.П. | вул.Слобідська (парна сторона); |
|  | Мельник Л.Ф. | прибудинкова територія по вул. 1 Травня №№ 9-17; |
|  | Мельник Н.В. | вул.Північна (парна сторона); |
|  | Мельник Т.В. | вул.Володарського; |
|  | Могульський В.Е. | вул.Декабристів, пров.Декабристів; |
|  | Мурзановська Н.М. | вул.Суворова; |
|  | Надкернична Ю.С. | вул.С.Руданського; |
|  | Надкерничний М.С. | вул.Слобідська (непарна сторона), вул.Ринкова; |
|  | Нестерук Н.Ф. | вул.Карла Лібкнехта, вул.Богдана Олійника; |
|  | Околодько І.П. | вул.Робітнича; |
|  | Олійник О.А. | вул.Шолом Алейхема, вул.Володарського; |
|  | Омельянчук О.В. | вул.Лугова (парна сторона); |
|  | Павленко Л.В. | вул.Некрасова; |
|  | Паршивлюк М.В. | вул.Лугова (непарна сторона ); |
|  | Пачаєва Г.В. | вул.Гарнізонна; |
|  | Пачевський В.Г. | вул.Волошкова, вул. Вишнева; |
|  | Підвальнюк Ю.Г. | прибудинкова територія буд.№ 5, 7вул.Старосидориська |
|  | Побережна О.М. | прибудинкова територія буд. по вул. Декабристів, №13-15, вул.Слобідська, №12, №20; |
|  | ПоліщученкоР.М. | вул.Вугринівська, (парна сторона); |
|  | Присяжнюк О.В. | вул.Чайковського(від вул.М.Вовчка до вул.Монастирська ); |
|  | Прокопович О.Д. | прилегла територія біля міської ради; |
|  | Пухка Л.М. | вул.І.Богуна (від вул.Лермонтова до АЗ «Ринок Східний»); |
|  | Романко А.О. | вул.Котляревського; |
|  | Святна І.В. | вул.М. Вербицького; |
|  | Семчук О.Ю. | вул.Бистрицького; |
|  | Сидоренко С.О. | вул.І. Франка, пров.І. Франка; |
|  | Скоропаденко М.Г. | вул.В.Порика,(парна сторона); |
|  | Сташок І.Г. | вул.71- ї стрілецької дивізії; |
|  | Сторожук О.І. | вул.Новоміська; |
|  | Суховій В.В. | вул.Набережна, вул. Вінницька |
|  | Тендерис О.В Тендерис А.Р. | вул.Вузькоколійна, (від 1провул.І.Богуна до вул.Набережна); |
|  | Тимошенко І.Я. | вул.Гайдамацька, пров.Гайдамацький; |
|  | ТишкевичЮ.І. | вул.Літописна, (парна сторона ); |
|  | Тищенко Т.П. | вул.Вугринівська (непарна сторона); |
|  | Ткач О.С. | вул.Лисенка; |
|  | Тонкопієва О.О. | вул.Літописна (непарна сторона); |
|  | Трофимишина К.К. | вул.9-го Січня ; |
|  | Федоров І.О. | вул.Північна, (непарна сторона); |
|  | Цюнько О.В, | вул.К.Лібкнехта, вул. Б.Олійника; |
|  | Чикотун В.В. | вул.Героїв Крут, пров.Героїв Крут; |
|  | Чорногуз А.Г. | вул.В.Порика,(непарна сторона); |
|  | Швець В.І. | пров.Свято -Троїцький; |
|  | Шевченко Л.В. . | прибудинкова територія будинків по вул.Пушкіна , №131-135; |
|  | Шевчук А.Л. | вул.Старосидориська; |
|  | Шиндерук В.В. | вул.Сидориська; |
|  | Шкорба В.О. | вул.Виноградна; |
|  | Якубівська В.В. | вул.З.Космодем’янської; |
|  | Якубов І.А. | вул.О. Кобилянської; |
|  | Якубова Т.О. | вул.С.Муравського (від буд. №11 до вул.Небесної Сотні). |
|  | | |
|  |

**Міський голова С.Б. Редчик**