УКРАЇНА

Хмільницька   міська    рада

Вінницької  області

Р І Ш Е Н Н Я №33

« 18 » грудня 2020р.                               		                                       2 сесія міської ради

8 скликання

Про затвердження Програми збереження та

використання об’єктів культурної спадщини в

Хмільницькій міській об'єднаній територіальній

громаді на 2021-2024 роки

З метою забезпечення умов збереження історичної забудови міста Хмільника та населених пунктів Хмільницької міської ОТГ, пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення до сфери охорони місцевої культурної спадщини ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу, туризму в інтересах динамічного соціально-економічного, культурного та духовного розвитку міста та села,  відповідно до Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням №755 від 5 липня 2012 року  25 сесії міської ради 6 скликання, Закону України "Про охорону культурної спадщини", керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму збереження та використання об’єктів культурної спадщини в  Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2024 роки (далі Програма) (додається).

2. Визначити головним розпорядником коштів по виконанню  п.1.6 «Напрямки діяльності та заходи програми» - виконавчий комітет Хмільницької міської ради.

3. Визначити головним розпорядником коштів по виконанню  п.1.1, п.1.2, п.1.3,  п.1.4, п.1.5, п.1.7, п.1.8, п. 1.9  «Напрямки діяльності та заходи Програми» - управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради;

4. Визначити відповідальним виконавцем Програми управління містобудування та архітектури Хмільницької міської ради.

5. Встановити, що відповідальний виконавець, визначений в п. 4 цього рішення,  звітує про поточне виконання Програми щороку до 1 березня та остаточне виконання Програми після закінчення встановленого строку її виконання.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та з питань земельних відносин, агропромислового комплексу, містобудування, екології та природокористування.

Міський голова                                                     М.В.Юрчишин

Додаток

до рішення 2 сесії  міської ради

8 скликання від "18"грудня 2020 року №33

ПРОГРАМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ХМІЛЬНИЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ НА 2021-2024 РОКИ"

# 1. Загальна характеристика програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини в Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2024 роки "

| 1. | Ініціатор розроблення Програми: | Управління містобудування та архітектури міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Управління містобудування та архітектури міської ради |
| 3. | Співрозробники Програми | -- |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління містобудування та архітектури міської ради |
| 5. | Співвиконавці | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради |
| 6. | Терміни виконання Програми | 2021-2024 р.р. |
| 7. | Етапи виконання Програми | - |
| 8. | Обсяги фінансування, Програми всього: | 3880,0тис. грн. |
| 9. | З них фінансування за рахунок коштів міського бюджету: | 1130,0 тис. грн. |
| 10. | Основні джерела фінансування Програми | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Місто Хмільник є населеним пунктом, занесеним до Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №878. Культурна спадщина міста Хмільника є невід’ємною частиною культурного надбання Вінниччини. Відповідно до науково-проектної документації "Історико-архітектурний опорний план з визначенням історичного ареалу та зон охорони пам'яток м. Хмільник", затвердженим наказом Міністерства культури та туризму від 26.02.2010 року № 90/0/16-10, історичний ареал Хмільника охоплює територію  в межах острівної частини міста.

У місті Хмільнику на обліку та під охороною держави перебуває 4 пам’ятки архітектури і містобудування  національного значення та 3 місцевого значення, 2 пам'ятки монументального мистецтва, 9 пам'яток історії, 1 пам'ятка археології.      Також у місті є 2 пам’ятки садово-паркового мистецтва, які мають архітектурну та історико-культурну цінність.

В с. Соколова на обліку та під охороною держави 1 пам'ятка історії.

В місті розпочато роботу щодо проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини та їх паспортизації. Виготовлено 14 паспортів нового взірця на об’єкти культурної спадщини.

Необхідно вирішити ще багато проблемних питань щодо охорони культурної спадщини на території Хмільницької міської ОТГ.

Потребує вдосконалення система обліку (в т.ч. щойно виявлених та нових пам’яток), використання, реставрації об’єктів культурної спадщини, контролю за виконанням власниками, уповноваженими органами, користувачами зобов’язань щодо утримання пам’яток у належному стані.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета програми полягає у створенні більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті територіальної громади, визначити політику захисту та правового регулювання культурної спадщини на місцевому рівні, а також оцінити привабливість історичного центру для визначення додаткових інвестицій, що потенційно можуть бути надані.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Розв’язання проблем пам’ятко-охоронної сфери, її розвиток та фінансове забезпечення потребують удосконалення нормативно-правової бази на рівні держави. З 1998 року державою не виділяються кошти на розробку проектно-кошторисної документації на реставрацію об’єктів культурної спадщини національного значення та відповідно на виробничі роботи. В місті Хмільнику останній раз цільові кошти виділялись в 1989 році на реставрацію пам’ятки національного значення – палацу графа Ксідо К.І.  Проте пам’ятко-охоронну роботу необхідно проводити постійно, наполегливо та впевнено.

Програма збереження та використання об’єктів культурної спадщини в Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2024 роки спрямована на вдосконалення правових, організаційних та матеріально-технічних засад у сфері охорони об’єктів культурної спадщини населених пунктів Хмільницької міської  ОТГ і розрахована на період до 2024 року.

Відповідальність за утримання, використання та збереження об’єктів культурної спадщини відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" покладено на власника або уповноважений ним орган, особу, яка набула права володіння, користування чи управління.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, залучення інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Видатки на виконання заходів Програми щороку будуть  передбачатися при формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей.

5. Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення належного обліку та ведення контролю за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини;

- проведення на сучасному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини шляхом складання оновленої облікової документації за уніфікованою формою;

- сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації і використання пам’яток;

- сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до обласних та національних туристичних маршрутів;

- забезпечення укладання охоронних договорів між відповідним органом охорони культурної спадщини та власниками (уповноваженими ними органами) і користувачами пам’яток, підвищення рівня відповідальності власників і користувачів об’єктів культурної спадщини за їх збереження і належне використання;

- вдосконалення науково-просвітницької діяльності та обмін досвідом з провідними науково-дослідницькими та історико-архівними закладами;

Ресурсне забезпечення  Програми                            тис. грн.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, всього: | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Міський бюджет | 1130,0 | 50,0 | 520,0 | 420,0 | 140,0 |
| Кошти не бюджетних джерел | 2750,0 | 350,0 | 850,0 | 1350,0 | 200,0 |
| Всього | 3880 ,0 | 400,0 | 1370,0 | 1770,0 | 340,0 |

Показники продукту та ефективності Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок Програми | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники продукту |
|  | Кількість запланованих реставрації пам'яток | шт. | - | - | 4 | 4 | 2 | 10 |
|  | Кількість заплановано реконструкцій пам'яток | шт. | - | - | 2 | - | - | 2 |
|  | Кількість встановлених пам'ятних знаків | шт. | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
|  | Кількість впорядкованих парків | шт. | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Показники ефективності |
| 1 | Середня вартість ПКД одного проекту реставрації пам’ятки в рік | тис. грн. | - | - | 212.5 | 167.5 | 70,0 | 150.0 |
|  | Середня вартість ПКД одного проекту реконструкції пам’ятки в рік | тис. грн. | - |  | 160,0 | - | - | 160.0 |
| Показники якості |
| 1 | Збільшення кількості виготовлення документації | кількість | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Контроль за ходом виконанням програми здійснюють:

- міська рада – шляхом заслуховування звітності по виконанню Програми   раз на рік;

- виконком міської ради – шляхом поточного контролю за дотриманням вимог напрямків використання коштів.

Координацію та інформування про хід виконання Програми здійснює секретар міської ради.

Секретар міської ради                                                   П.В. Крепкий

6. Напрямки діяльності та заходи програми

| №з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини | 1.1. Реставрація скульптури і постаменту пам'ятника Б.Хмельницькому (ох.№1065) по вул. 1 Травня в м. Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням експертизи | 2024 | КП "Хмільниккомунсервіс" Управління містобудування та архітектури міської ради | Міський бюджет | 70,0 | - | - | - | 70,0 | виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реставрації |
|  |  | 1.2. Реставрація обеліску на братській могилі воїнів 18 армії, полеглих при визволенні м. Хмільника весною 1944 року (ох.№1040) по вул. Небесної Сотні в м. Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням експертизи | 2022 |  |  | 100,0 | - | 100,0 | - | - | виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реставрації |
|  |  | 1.3. Встановлення пам'ятного знаку хмільничанам-ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС та впорядкуванням прилеглої території, пр. Свободи в м. Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням експертизи | 2021 | КП "Хмільниккомунсервіс" Управління містобудування та архітектури міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення пам'ятного знаку |
|  |  | 1.4. Реставрація постаменту пам'ятника Т.Г.Шевченку по проспекту Свободи в м.Хмільник Вінницької області (ох№42) з виготовленням ПКД та проведенням експертизи | 2023 | КП "Хмільниккомунсервіс" Управління містобудування та архітектури міської ради | Міський бюджет | 50,0 | - | - | 50,0 | - | виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реставрації |
|  |  | 1.5. Реконструкція колишнього монументу Слави під пам'ятний знак "Борцям за віру, волю і незалежність України" по вулиці Пушкіна в м. Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням експертизи | 2022 | КП "Хмільниккомунсервіс" Управління містобудування та архітектури міської ради | Міський бюджет | 70,0 | - | 70,0 | - | - | виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції |
|  |  | 1.6. Реставрація фасаду башти 1534р. (ох.№994/2-Н) з відновленням прилеглої споруди – порохового погребу (арсеналу) й пристосуванням його та І-ІІ ярусів башти для потреб міста по вул. Шевченка, 1а в м. Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням експертизи | 2023 | Виконавчий комітет, УМіА Управління містобудування та архітектури міської ради КЗ "Історичний музей м. Хмільник" | Міський бюджет | 300,0 | - | - | 300,0 | - | виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реставрації |
|  |  | 1.7. Реставрація обеліску на братській могилі 105 воїнів 18 армії 1Українського фронту, загиблих в 1944 році при визволенні м. Хмільника (ох.№1039) по вул. Небесної Сотні в м. Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням експертизи | 2024 | КП "Хмільниккомунсервіс" Управління містобудування та архітектури міської ради | Міський бюджет | 70,0 | - | - | - | 70,0 | виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реставрації |
|  |  | 1.8. Реставрація пам'ятки архітектури і містобудування національного значення – мосту (ох.№994/3-Н) по вул. Шевченка в м. Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням експертизи | 2022 |  | Міський бюджет | 350,0 | - | 350,0 | - | - | виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реставрації |
|  |  | 1.9. Реставрація обеліску на братській могилі жертв суспільних конфліктів Української революції 1917-1921рр. (ох.№43) по вул. Літописній в м. Хмільник Вінницької обл. з виготовленням ПКД та проведенням експертизи | 2023 |  | Міський бюджет | 70,0 | - | - | 70,0 | - | виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реставрації |
|  |  | 1.10. Виготовлення проекту комплексної реставрації та пристосування палацу під готельний комплекс по вул. Шевченка, 1 в м. Хмільник Вінницької області | 2021-2022 | ТОВ "Розбудова та розвиток" | Інші джерела | 300,0 | 150,0 | 150,0 | - | - | виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реставрації |
|  |  | 1.11. Реставрація фасадів Св. Покровської Церкви з благоустроєм території по вулиці Шевченка, 36 в м. Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням експертизи. | 2022-2023 | Релігійна громада | Інші джерела | 500,0 |  | 250 | 250 |  | виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реставрації |
|  |  | 1.12. Відновлення головного входу на територію костелу збоку вулиці 1Травня по вул. Шевченка, 7 в м. Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням експертизи. | 2022 | Релігійна громада | Інші джерела | 250,0 | - | 250,0 | - | - | виготовлення проектно-кошторисної документації та відновлення головного входу |
| 2 | Проведення археологічних досліджень | 2.1. Проведення археологічних досліджень на території пам'ятки архітектури і містобудування національного значення по вул. Шевченка, 1 в м. Хмільник Вінницької області | 2021-2024 | ТОВ "Розбудова та розвиток | Інші джерела | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Проведення археологічних досліджень |
| 3 | Виготовлення комплексних проектів | 3.1. Благоустрій «Дендропарку ім. Гегельського» – парку-пам'ятки площею 50га санаторію «Хмільник» МО України по вул. 1 Травня, 39 в м. Хмільник Вінницької області із інвентаризацією та санацією деревонасаджень | 2023 | Балансоутримувач | Інші джерела | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Благоустрій території |
|  |  | 3.2. Благоустрій «Парку ім. Н.Я.Гольденберга» – парку-пам'ятки площею 20,79га МРЦЗ із інвентаризацією та санацією деревонасаджень по вул. Шевченка, 20 в м. Хмільник Вінницької області | 2023 | Балансоутримувач | Інші джерела | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Благоустрій території |
|  |  | 3.3. Благоустрій «Меморіального лісопарку» орієнтовною площею 3га із інвентаризацією та санацією деревонасаджень (ДЛФ) по вулиці Ховпинській в м. Хмільник Вінницької області | 2023 | Балансоутримувач | Інші джерела | 300,0 | - | - | 300,0 | - | Благоустрій території |

Секретар міської ради                                                             П.В. Крепкий