УКРАЇНА

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### РІШЕННЯ №__________

Від __________ 2021 року                                                                       ____ сесія міської ради

8  скликання

Про затвердження Програми

розвитку житлово-комунального

господарства та благоустрою територій

населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Розглянувши проект Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження  та з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики, відповідно до Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755(зі змінами),  керуючись ст. 25, ст. 26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (далі - Програма) (додається).

- Визначити головним розпорядником коштів по виконанню  заходів Програми, крім підпункту 4.1 та підпункту 4.2 пункту 4 розділу 7 «Напрямки діяльності та заходи Програми,   управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради.

- Відповідальним виконавцем Програми визначити управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження (Петровський М.К.) та з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики (Кондратовець Ю.Г.)

Міський голова                                                                           М.В. Юрчишин

# Додаток до рішення

# ____ сесії міської ради 8 скликання

# Від ______. 2021 року №______

# Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки

# 1. Загальна характеристика Програми.

| 1. | Ініціатор розроблення Програми: | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради |
| 3. | Співрозробники Програми | Комунальні підприємства |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради |
| 5. | Співвиконавці | КП «Хмільниккомунсервіс» |
| 6. | Терміни виконання Програми | 2022-2026 роки |
| 7. | Обсяги фінансування Програми, всього (тис. грн.): | 161 867,048 |
| 8. | з них фінансування за рахунок коштів міського бюджету (тис. грн.) | 161 867,048 |
| 9. | Основні джерела фінансування Програми | Бюджети різних рівнів, інші джерела фінансування не заборонені законодавством |

2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма.

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського комплексу Хмільницької міської територіальної громади, що забезпечує його життєдіяльність.

Ця Програма спрямована на вирішення питань щодо забезпечення населення та господарюючих суб’єктів якісними житлово-комунальними послугами, покращення благоустрою території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади та поліпшення санітарного стану територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади шляхом концентрації матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

На теперішній час у житлово-комунальній галузі існує ряд проблем, які потребують вирішення:

- необхідність забезпечення сортування твердих побутових відходів відповідно до вимог чинного законодавства;

- пасивне ставлення мешканців до утримання приміщень загального користування будинків і прибудинкових територій;

- досягнення максимальної кількості укладених  договорів на вивезення ТПВ між власниками приватної забудови та  КП «Хмільниккомунсервіс»;

- наявність на загальноміській території аварійних та сухостійних дерев;

- збільшення на загальноміській території кількості безпритульних тварин;

- часткова відсутність справ з інвентаризації та паспортизації на об’єкти благоустрою;

- відсутність зовнішнього освітлення на значній частині вулиць, що розташовані на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади

3. Мета Програми

Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста, покращення умов проживання мешканців на території громади, забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, озеленення території,  забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

Першочерговими цілями для реалізації Програми є:

●	забезпечення населення житлово-комунальними послугами належного рівня та якості відповідно до національних стандартів;

●	забезпечення сортування твердих побутових відходів відповідно до вимог чинного законодавства;

●	встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги;

●	залучення громадськості до процесів формування житлової політики та розвитку житлово-комунального господарства;

●	ліквідація стихійних сміттєзвалищ та 100 % укладання  договорів на вивезення ТПВ;

●	проведення робіт з озеленення території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, джерела фінансування.

Програма розробляється на п'ять років  та передбачає наступні шляхи реалізації:

●	впровадження інвестиційних процесів у галузі житлово-комунального господарства;

●	ефективне використання фінансових, людських та матеріальних ресурсів виробниками/виконавцями та споживачами житлово-комунальних послуг;

●	впровадження тарифів, які б забезпечували покриття витрат та розвиток галузі.

Джерела фінансування:

●	міський бюджет;

●	державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством.

5. Ресурсне забезпечення Програми.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всього: | 161 867,048 | 91790,22 | 16871,127 | 17661,973 | 17734,033 | 17809,639 |
| Міський бюджет | 161 867,048 | 91790,222 | 16871,127 | 17661,973 | 17734,033 | 17809,639 |
| Інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - | - | - | - |

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

●	організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;

- створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг шляхом проведення закупівель послуг через електронну систему закупівель Prozorro;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, спрямованих на технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів.

- покращення благоустрою території та поліпшення санітарного стану територій за рахунок виконання плану заходів.

Результативні показники Програми:

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показники продукту |
| 1 | Кількість доріг та тротуарів на яких протягом року проводиться санітарна очистка та прибирання | шт. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 215 |
| 2. | Загальна кількість світлоточок мереж зовнішнього освітлення | шт. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 9000 |
| 3 | Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення | км | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 485 |
| 4 | Обсяг споживання електроенергії для зовнішнього освітлення за рік | кВт/год. | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 30000000 |
| 5 | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га | 117,39 | 117,39 | 117,39 | 117,39 | 117,39 | 117,39 | 586,95 |
| 6 | Кількість зелених насаджень що планується видалити | шт | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 3525 |
| 7 | Кількість тварин, які підлягають стерилізації | шт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 8. | Кількість елементів благоустрою та в’їздних знаків, які планується встановити на загальноміській території населених пунктів громади | шт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 |
| 9. | Кількість виготовлених ПКД нове будівництво лінії зовнішнього освітлення | шт. | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 10. | Кількість об’єктів благоустрою на яких проведено паспортизацію та інвентаризацію | шт. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
| 11. | Кількість виготовлених ПКД нове будівництво огорожі навколо кладовищ | шт. | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 12. | Кількість клумб що потребують догляду | шт. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 |
| 13. | Кількість контейнерів для протиожележної суміші об’ємом 150 л., які планується придбати | шт. | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 14. | Кількість вуличних бетонних смітників, які планується придбати | шт. | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 15. | Кількість квадрокоптерів, які планується придбати | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Показники ефективності |
| 1 | Середня вартість утримання 1 дороги та тротуарів | тис. грн. | 81,66 | 127,4544 | 134,199 | 140,909 | 140,909 | 140,909 | 136,874 |
| 2 | Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік | кВт. | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| 3 | Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік | тис. грн. | 3,12 | 2,207 | 2,324 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,370 |
| 4 | Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | тис. грн. | 5,22 | 1,866 | 1,968 | 2,062 | 2,062 | 2,062 | 2,004 |
| 5 | Середня вартість вилову та стерилізації однієї тварини | тис.грн | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Середня вартість зрізки одного дерева | тис. грн | 2,63 | 2,154 | 2,273 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2318 |
| 7 | Середня вартість виготовлення та встановлення елементів благоустрою та в’їздних знаків, які планується встановити на загальноміській території населених пунктів громади | тис.грн | 5,0 | 0,834 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,056 |
| 8 | Середня вартість виготовлення ПКД на нове будівництво лінії зовнішнього освітлення | тис.грн | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 |
| 9 | Середня вартість проведенні інвентаризації та паспортизації об’єкта лаго устрою | тис.грн | 5,714 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 |
| 10 | Середня вартість виготовлення ПКД на нове будівництво огорожі навколо кладовищ | тис.грн | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 |
| 11 | Середня вартість утримання клумб | тис.грн | - | 47,343 | 49,852 | 52,345 | 52,345 | 52,345 | 50,846 |
| 12 | Середня вартість контейнерів для протиожележної суміші об’ємом 150 л. | тис.грн | - | 3,600 | - | - | - | - | 3,600 |
| 13. | Середня вартість вуличних бетонних смітників | тис.грн. | - | 0,340 | - | - | - | - | 0,340 |
| 14. | Середня вартість квадрокоптера | тис.грн. | - | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 |
| Показники якості |
| 1 | Темп зростання середньої вартості утримання 1 вулиці та тротуару | % | - | - | 105,3 | 105,0 | 100 | 100 | - |
| 2 | Темп збільшення споживання електроенергії на одну світлоточку в рік, в порівнянні з попереднім роком | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком | % | - | 70,7 | 105,3 | 105,0 | 100 | 100 | - |
| 4 | Питома вага площі, на якій проводився благоустрій у загальній площі кладовищ | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | Темп збільшення кількості нового будівництва зовнішнього освітлення | % | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 7 | Темп збільшення кількості нового будівництва огорожі навколо кладовищ | % | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 8 | Забезпечення потреб населення в пасажирських перевезеннях | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

7.  Напрямки діяльності та заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Всього | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Санітарне утримання території |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення благоустрою території |
|  |  | Санітарна очистка та прибирання вулиць: - ручне та механізоване прибирання вулиць; - механізоване вивезення сміття; - придбання, приготування та розсипання протиожеледної суміші | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 29427,841 | 5480,096 | 5770,541 | 6059,068 | 6059,068 | 6059,068 |  |
|  |  | Проведення робіт з ремонту і утримання об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів, інші роботи з благоустрою території відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 2382,160 | 430,11 | 452,90 | 475,55 | 499,32 | 524,28 |  |
|  |  | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою територій (механізоване навантаження та вивезення сміття, підвезення ґрунту та інше) | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 855,339 | 159,230 | 167,737 | 176,124 | 176,124 | 176,124 |  |
|  |  | Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 855,339 | 159,230 | 167,737 | 176,124 | 176,124 | 176,124 |  |
|  |  | Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місці видалення відходів міста Хмільника, Вінницької області | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Розробка схеми санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | Придбання контейнерів для протиожележної суміші об’ємом 150 л. | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 288,0 | 288,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | Придбання та встановлення вуличних бетонних смітників | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 34,0 | 34,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | Придбання квадрокоптера для фото та відео фіксації порушень Правил благоустрою території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 2. | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  | Якісне освітлення на території |
| 2.1 |  | Утримання мереж зовнішнього освітлення (в тому числі витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення, витрати на ремонт) | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 21328,800 | 3971,880 | 4182,390 | 4391,510 | 4391,510 | 4391,510 |  |
| 2.2. |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 в м. Хмільнику, Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 352,219 | 352,219 | - | - | - | - |  |
| 2.3. |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. І. Гонти в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 2.4 |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Лєрмонтова в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 2.5 |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Набережна від будинку №33 до будинку №84 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 2.6 |  | Нове будівництво лінії зовні-шнього освітлення по вул. Грушевського в с. Соколова Хмільницького р-ну, Вінни-цької області (із виготовлен-ням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 2.7 |  | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул. Паркова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 2.8 |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Гагаріна та вул. Свободи в с. Порик Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 2.9 |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Лесі Українки, вул. Садовій, вул. Дружби, вул. Шевченка та вул. Лелітській в с. Лелітка Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 3. | Створення сприятливого естетичного середовища на території |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення естетичного стану |
| 3.1 |  | Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в’їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 950,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 3.2 |  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 3.3 |  | Капітальний ремонт сходового маршу від вул. Новоміська до буд.21 по вул. Літописна з водовідведенням в м. Хмільник, Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 836,656 | 836,656 | - | - | - | - |  |
| 3.4 |  | Нове будівництво скверу по вул. Слобідській біля Української православної церкви Київського патріархату Петра і Павла у м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведення її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1900,0 | 1900,0 | - | - | - | - |  |
| 3.5 |  | Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1236,793 | 1236,793 | - | - | - | - |  |
| 3.6 |  | Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 58076,306 | 58076,306 | - | - | - | - |  |
| 3.7 |  | Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 4825,320 | 863,61 | 917,15 | 965,76 | 1014,05 | 1064,75 |  |
| 3.8 |  | Нове будівництво площі з тротуарного вимощення поряд із «Могилою жертвам нацизму» по вул. Курортній в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 3.9 |  | Капітальний ремонт пам’ятника жертвам нацизму, що розташований на «Кладовищі «Єврейське» по вул. Олійника в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 3.10 |  | Капітальний ремонт сходових маршів, що розташовані на «Кладовищі «Єврейське» по вул. Олійника в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 3.11 |  | Капітальний ремонт «Пам’ятника рабину Якову Шапіро», що розташований на «Кладовищі «Єврейське» по вул. Олійника в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 4. | Забезпечення вивезення ТПВ із приватного сектору |  |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ |
| 4.1 |  | Продовження роботи із укладення договорів на вивезення ТПВ з власниками приватної забудови та забезпечення їх виконання | 2022-2026 | КП «Хмільниккомунсервіс» | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 |  | Впровадження системи абонентського обліку вивезення ТПВ від мешканців приватного сектору забудови | 2022-2026 | КП «Хмільниккомунсервіс» | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Стимулювання жителів та суб’єктів господарювання до покращення благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення благоустрою |
| 5.1 |  | Проведення конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник-наш дім» | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 5.2 |  | Проведення конкурсу «Чиста громада» | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 6. | Озеленення території населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження та утримання на належному рівні зелених зон |
| 6.1 |  | Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 8170,995 | 1518,533 | 1602,391 | 1683,357 | 1683,357 | 1683,357 |  |
| 6.2 |  | Проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування) | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 2278,617 | 424,800 | 447,315 | 468,834 | 468,834 | 468,834 |  |
| 6.3 |  | Влаштування та утримання клумб або квітників, що розташовані на загальноміській території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 7118,345 | 1325,589 | 1395,845 | 1465,637 | 1465,637 | 1465,637 |  |
| 6.4 |  | Проведення робіт з посіву газонної трави на зелених зонах, викошування газонів, трав та бур’янів за допомогою газонокосарок та кущорізів | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 2224,318 | 414,170 | 436,121 | 458,009 | 458,009 | 458,009 |  |
| 7. | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення умов співіснування людей і тварин |
| 7.1 |  | Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200, | 200,0 |  |
| 7.2 |  | Нове будівництво притулку для тварин на місці видалення відходів міста Хмільника, Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 11000,0 | 11000,0 | - | - | - | - |  |
| 8. | Утримання в належному санітарному стані кладовищ |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення благоустрою територій кладовищ |
| 8.1 |  | Проведення робіт з благоустрою, утримання кладовищ та ремонт елементів благо устрою місць поховань на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади та місць інших поховань (із залученням громадськості до виконання робіт) | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 8.2 |  | Нове будівництво огорожі навколо кладовища «Соколівське» по вул. Пушкіна в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 8.3 |  | Нове будівництво огорожі навколо кладовища «Вугринівське» по вул. Чайковського в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 8.4 |  | Нове будівництво огорожі навколо кладовища "Митницьке" в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| 8.5 |  | Утримання та благоустрій території кладовищ та місць інших поховань на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1176,000 | 219,0 | 231,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 |  |
| 9. | Інформаційно-роз’яснювальна робота серед мешканців |  |  |  |  |  |  |  |  | Поінформованість населення |
| 9.1 |  | Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок, буклетів, брошур для мешканців Хмільницької міської територіальної громади щодо нормативно-правових актів | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 10. | Діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задоволення потреб і інтересів територіальної громади у сфері екології |
| 10.1 |  | Поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10.2 |  | Придбання та встановлення захисного екрана на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької області | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - |  |
| 10.3 |  | Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності | 2022-2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Управління виконанням Програми та контроль за її виконанням покладається:

●	на міську раду – шляхом заслуховування на сесії міської ради інформації про хід виконання Програми за рік;

●	виконкомом міської ради – шляхом оперативного контролю використання коштів.

Координацію та інформування про хід виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Загіка В.М.

Секретар міської ради                                                       П.В. Крепкий