УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   	Проєкт

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   № _____

Від ___.____.2021 року                                                              ___ сесія міської ради

8  скликання

Про внесення змін до Програми

утримання дорожнього господарства

на території населених пунктів Хмільницької

міської територіальної громади на 2021-2023 роки,

затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання

від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)

Враховуючи доручення міського голови,  виникла необхідність внесення змін до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами), керуючись Порядком  формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), керуючись ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, а саме:

1.1. Назву Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами) по тексту цієї Програми викласти у новій редакції, а саме: "Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

1.2 Пункт 7 та пункт 8  розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти в новій редакції:

| 7. | Обсяг фінансування Програми, всього (тис.грн.): | 124 535,472 |
| --- | --- | --- |
| 8. | З них фінансування за рахунок міського бюджету (тис.грн.): | 124 535,472 |

1.3. Таблицю «Ресурсне забезпечення Програми»  викласти в новій  редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування тис. грн. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всього: | 124 535,472 | 78680,472 | 13545,0 | 11870,000 | 10220,000 | 10220,000 |
| Міський бюджет | 124 535,472 | 78680,472 | 13545,0 | 11870,000 | 10220,000 | 10220,000 |
| Інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - | - | - | - |  |  |

1.4. У розділ 8 «Показники продукту, ефективності та якості Програми» внести зміни до п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.14, п.15, 16, п.17, п.19, п.20 «Показники продукту» до п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.14, п.15, 16, п.17, п.19, п.20 «Показники ефективності» та до п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.14, п.15, 16, п.17, п.19, п.20 «Показники  якості» виклавши їх у наступній редакції:

«Показники продукту, ефективності та якості Програми»

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показники продукту |
| 1. | Обсяг наданих послуг з проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші | кв.м. | - | 8856 | 8918 | 8994 | 8994 | 8994 | 44756 |
| 2. | Обсяг наданих послуг з проведення поточного ремонту доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву | кв.м. | - | 7964 | 6737 | 7175 | 7175 | 7175 | 36226 |
| 3. | Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу | км. | - | 10 882 | 10 882 | 10 882 | 10 882 | 10 882 | 54410 |
| 4. | Обсяг наданих послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій | км. | - | 453 | 547 | 547 | 547 | 547 | 2641 |
| 5. | Обсяг наданих послуг зі встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах | км. | - | 250 | 218 | 240 | 240 | 240 | 1188 |
| 6. | Кількість дощоприймальних решіток, які планується придбати, встановити та замінити | шт. | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 7. | Кількість люків, які планується придбати, встановити та замінити | шт. | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 8. | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг | шт. | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 9. | Кількість автобусних зупинок, які планується встановити | шт. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 10. | Кількість виготовлених ПКД на проведення будівельних робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі | шт. | 6 | 12 | 14 | 4 | - | - | 30 |
| 11. | Орієнтовна площа відремонтованих доріг (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 45,488 | - | - | - | - | 45,488 |
| 14. | Встановлення нових дорожніх знаків | шт. | - | 47 | 57 | 31 | 31 | 31 | 197 |
| 15. | Протяжність нанесеної розмітки | м2 | - | 2293 | 2287 | 2178 | 2178 | 2178 | 11114 |
| 16. | Кількість світлофорів, які розташовані на території міста і утримуються за бюджетні кошти дорожньої | шт. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 17. | Кількість засобів примусового зниження швидкості | шт. | - | 719 | 640 | 700 | 700 | 700 | 3459 |
| 19. | Загальна протяжність вулиць (доріг) м. Хмільника Вінницької області на яких буде проведено механізоване поливання | км. | - | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 7115 |
| 20. | Площа доріг на яких буде проведено поточний середній ремонт | м2 | - | 3700 | - | - | - | - | 3700 |
| Показники ефективності |
| 1. | Середня вартість надання послуг з проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші на 1кв.м. | грн. | - | 474,254 | 560,663 | 667,111 | 667,111 | 667,111 | 3036,25 |
| 2. | Середня вартість надання послуг з проведення поточного ремонту доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву за 1 кв.м. | грн. | - | 100,452 | 118,747 | 139,372 | 139,372 | 139,372 | 637,315 |
| 3. | Середня вартість 1 км. надання послуг з проведення робіт з грейдування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу | грн. | - | 119,464 | 119,464 | 119,464 | 119,464 | 119,464 | 597,32 |
| 4. | Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій | грн. | - | 441,501 | 457,038 | 548,446 | 548,446 | 548,446 | 2543,877 |
| 5. | Середня вартість надання послуг зі встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах | грн. | - | 240,0 | 321,101 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 1561,1 |
| 6. | Середня вартість дощоприймальних решіток, які планується придбати, встановити та замінити | грн. | - | 6000 | 7500 | 9000 | 9000 | 9000 | 40500 |
| 7. | Середня вартість люків, які планується придбати, встановити та замінити | грн. | - | 8000 | 9500 | 11000 | 11000 | 11000 | 50500 |
| 8. | Середня вартість проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг | грн. | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 |
| 9. | Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити | грн. | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 |
| 10. | Середня вартість виготовлених ПКД на проведення будівельних робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі | грн. | - | 49944 | 50000 | 50000 | - | - | 149944 |
| 11. | Середня вартість 1 кв.м. виконаних будівельних робіт на дорогах (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | грн. | - | 133,813 | - | - | - | - | 133,813 |
| 14. | Середня вартість встановлення нових дорожніх знаків | грн. | - | 1702,127 | 1754,385 | 3225,806 | 3225,806 | 3225,806 | 13133,93 |
| 15. | Середня вартість нанесення 1 м2 нанесення дорожньої розмітки | грн. | - | 130,004 | 153,038 | 183,654 | 183,654 | 183,654 | 834,004 |
| 16. | Середня вартість утримання 1 світлофору на рік | грн. | - | 47500 | 57500 | 70000 | 70000 | 70000 | 315000 |
| 17. | Середня вартість засобів примусового зниження швидкості | грн. | - | 208,623 | 234,375 | 285,714 | 285,714 | 285,714 | 1300,14 |
| 19. | Середня вартість 1 км механізованого поливання вулиць (доріг) м. Хмільника Вінницької області | грн. | - | 140,55 | 140,55 | 140,55 | 140,55 | 140,55 | 702,75 |
| 20. | Середня вартість 1 м2 проведення робіт з поточного середнього ремонту доріг | грн. | - | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 |
| Показники якості |
| 1. | Збільшення обсягу послуг з проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші | кв.м. | - | 8856 | 8918 | 8994 | 8994 | 8994 | 44756 |
| 2. | Збільшення обсягу послуг з проведення поточного ремонту доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву | кв.м. | - | 7964 | 6737 | 7175 | 7175 | 7175 | 36226 |
| 3. | Збільшення обсягу послуг з проведення робіт з грейдування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу | км. | - | 10 882 | 4127,54 | 5159,426 | 5159,426 | 5159,426 | 30487,818 |
| 4. | Збільшення обсягу послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій | км. | - | 453 | 547 | 547 | 547 | 547 | 2641 |
| 5. | Збільшення обсягу послуг зі встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах | км. | - | 250 | 218 | 240 | 240 | 240 | 1188 |
| 6. | Збільшення кількості дощоприймальних решіток, які планується придбати, встановити та замінити | шт. | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 7. | Збільшення кількості люків, які планується придбати, встановити та замінити | шт. | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 8. | Збільшення кількості проведеної технічної інвентаризації та паспортизації доріг | шт. | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 9. | Збільшення кількості автобусних зупинок, які планується встановити | шт. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 10. | Збільшення кількості виготовлених ПКД на проведення будівельних робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі | шт. | 6 | 12 | 14 | 4 | - | - | 30 |
| 11. | Збільшення обсягу відремонтованих доріг (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 45,488 | - | - | - | - | 45,488 |
| 14. | Збільшення кількості встановлених нових дорожніх знаків | шт. | - | 47 | 57 | 31 | 31 | 31 | 197 |
| 15. | Збільшення обсягу нанесеної розмітки | шт. | - | 2293 | 2287 | 2178 | 2178 | 2178 | 11114 |
| 16. | Збільшення кількості світлофорів, які розташовані на території міста і утримуються за бюджетні кошти дорожньої | шт. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 17. | Збільшення кількості засобів примусового зниження швидкості | шт. | - | 719 | 640 | 700 | 700 | 700 | 3459 |
| 19. | Збільшення площі доріг на яких було проведено поточний середній ремонт | м2 | - | 3700 | - | - | - | - | 3700 |

1.5. У розділ 9 «Напрями діяльності та заходи Програми» внести зміни до п.1.1, п.1.2, п.1.3, п.1.4, п.1.5, п.1.6, п.1.7, п.1.8, п.1.11, п. 2.4, п.2.9, п.2.10, п.2.11, п.2.13, п.2.31, п.2.37 п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, та доповнити розділ п. 2.40 виклавши їх в  редакції згідно додатку 1.

2. Відповідні пункти та таблиці цього рішення в попередній редакції вважати такими, що втратили чинність.

3. Організаційному відділу міської ради відобразити відповідні зміни в оригіналі  рішення 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження (Петровський М.К.) та з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики (Кондратовець Ю.Г.)

Міський голова                                                                                   М.В. Юрчишин

Додаток 1

до рішення  __сесії  міської ради

8 скликання  від __.__.2021 року № _____

9. Напрями діяльності і заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Роботи з ремонту та утримання доріг та тротуарів |  | Покращення стану доріг |
| 1.1 |  | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 27200,00 | 4200,0 | 5000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |  |
| 1.2 |  | Проведення поточного ремонту доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 4600,00 | 800,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 1.3 |  | Проведення робіт з грейдерування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 6500,00 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  |
| 1.4 |  | Проведення робіт з очистки зливових каналізацій | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1350,00 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.5 |  | Встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 370,00 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.6 |  | Придбання, встановлення та заміна дощоприймальних решіток та люків | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 455,00 | 70,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.7 |  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.8 |  | Придбання, виготовлення, встановлення автобусних зупинок на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 800,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |
| 1.11 |  | Механізоване поливання вулиць (доріг) м. Хмільника Вінницької області | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 2. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожнього господарства |  | Покращення стану доріг |
| 2.4 |  | Капітальний ремонт тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до вул. Літописна) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - |  |
| 2.9 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Свято-Троїцька в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - |  |
| 2.10 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Західна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - |  |
| 2.11 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Грушевського в с. Соколова Хмільницького р-ну, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - |  |
| 2.13 |  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 723,48 | 723,48 | - | - |  |  |  |
| 2.31 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини дороги від вул. Літописної до вул. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 5082,703 | 5082,703 | - | - | - | - |  |
| 2.37 |  | Поточний середній ремонт дорожнього покриття частини вул. Столярчука та частини вул. Соборності в м. Хмільнику Вінницької обл. з відновленням верхнього шару асфальтобетонного покриття (з виготовленням ПКД та проведенням експертної оцінки) | 2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1200,0 | 1200,0 | - | - |  |  |  |
| 2.40 |  | Поточний середній ремонт дорожнього покриття частини 2 пров. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької обл. з відновленням верхнього шару асфальтобетонного покриття (з виготовленням ПКД та проведенням експертної оцінки) | 2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 280,0 | 280,0 | - | - |  |  |  |
| 3. | Безпека дорожнього руху |  | Підвищення безпеки дорожнього руху |
|  |  | Виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіку руху пасажирського транспорту | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 480,00 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1848,10 | 298,1 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  | Утримання, технічне обслуговування світлофорів, електроенергія світлофорів | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1260,00 | 190,0 | 230,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |  |
|  |  | Придбання, встановлення та ремонт пішохідних переходів, засобів примусового зниження швидкості та антипаркувальних бетонних півсфер | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |

Секретар  міської  ради                                                                                                                     П.В. Крепкий