УКРАЇНА

проєкт

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   № ____

Від ___ _______ 2021 року                                                         __  сесія міської ради

8  скликання

Про внесення змін та доповнень до Програми

утримання дорожнього господарства

на території населених пунктів Хмільницької

міської територіальної громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання

від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)

Враховуючи службову записку начальника Управління житлово-комунального  господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради від 11.10.2021 року № 4318/01-21, виготовлені проектно-кошторисні документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Столярчука від №1 до №12, від №26 до №28 та частини вул.Соборності від №20 до №57 в м.Хмільнику Вінницької обл.», «Реконструкцію частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику, Вінницької області», з метою внесення змін та доповнень до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами), керуючись Порядком  формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), керуючись ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, а саме:

1.1. Пункт 7 та пункт 8  розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти в новій редакції:

| 7. | Обсяг фінансування Програми, всього (тис.грн.): | 166 283,665 |
| --- | --- | --- |
| 8. | З них фінансування за рахунок коштів міського бюджету (тис.грн.): | 166 283,665 |

1.2. Таблицю «Ресурсне забезпечення Програми»  викласти в новій  редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування тис. грн. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всього: | 166 283,665 | 80948,893 | 33079,787 | 19092,226 | 22942,759 | 10220,000 |
| Міський бюджет | 166 283,665 | 80948,893 | 33079,787 | 19092,226 | 22942,759 | 10220,000 |
| Інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - | - | - | - |  |  |

1.3. У розділ 8 «Показники продукту, ефективності та якості Програми» внести зміни до   п.10, п.11, п.12 «Показники продукту», до п.10, п.11, п.12 «Показники  якості» та п.10, п.11, п.12 «Показники ефективності» виклавши їх у наступній редакції:

«Показники продукту, ефективності та якості Програми»

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показники продукту |
| 10. | Кількість виготовлених ПКД на проведення будівельних робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі | шт. | 6 | 13 | 14 | 7 | 4 | - | 38 |
| 11. | Орієнтовна площа відремонтованих доріг (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 48,283 | 11,970 | - | - | - | 60,253 |
| 12. | Орієнтовна площа відремонтованих тротуарів (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 1,681 | 3,608 | - | 2,796 | - | 8,085 |
| Показники ефективності |
| 10. | Середня вартість виготовлених ПКД на проведення будівельних робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі | грн. | - | 49944 | 50000 | 50000 | 50000 | - | 199944 |
| 11. | Середня вартість 1 кв.м. виконаних будівельних робіт на дорогах (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | грн. | - | 1409,921 | 576,098 | - | - | - | 1986,019 |
| 12 | Середня вартість 1 кв.м. виконаних будівельних робіт на тротуарах (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | грн. | - | 1183,689 | 1327,55 | - | 1183,689 | - | 3694,928 |
| Показники якості |
| 10. | Збільшення кількості виготовлених ПКД на проведення будівельних робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі | шт. | 6 | 13 | 14 | 7 | 4 | - | 38 |
| 11. | Середня вартість 1 кв.м. виконаних будівельних робіт на дорогах (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | грн. | - | 1409,921 | 576,098 | - | - | - | 1986,019 |
| 12. | Орієнтовна площа відремонтованих тротуарів (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 1,681 | 3,608 | - | 2,796 | - | 8,085 |

1.4. У розділ 9 «Напрями діяльності та заходи Програми» внести зміни до п.2.5, п.2.16, п.2.17, п.2.19, п.2.34, п.2.37 та доповнити розділ п.2.41, п.2.42, п.2.43, п.2.44, п.2.45 виклавши їх в  редакції згідно додатку 1.

2. Відповідні пункти та таблиці цього рішення в попередній редакції вважати такими, що втратили чинність.

3. Організаційному відділу міської ради відобразити відповідні зміни в оригіналі  рішення 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження (Петровський М.К.) та з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики (Кондратовець Ю.Г.)

Міський голова                                                                         Микола ЮРЧИШИН

Додаток 1

до рішення  20 сесії  міської ради

8 скликання  від ____________2021 року № _____

9. Напрями діяльності і заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 2. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожнього господарства |  | Покращення стану доріг |
| 2.5 |  | Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику, Вінницької області ( з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021-2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 2492,329 | 28,961 | 2463,368 | - | - | - |  |
| 2.16 |  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Північна в м.Хмільнику, Вінницької області ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 5000,000 | - | - | - | 5000,000 | - |  |
| 2.17 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття та частини тротуару по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2023 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 3000,000 | - | - | 3000,000 | - | - |  |
| 2.19 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ринкова з двосторонім тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 2000,000 | - | - | - | 2000,000 | - |  |
| 2.34 |  | Капітальний ремонт дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021-2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 5866,904 | 4,060 | 5862,844 | - | - | - |  |
| 2.37 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Столярчука від №1 до №12, від №26 до №28 та частини вул. Соборності від №20 до №57 в м. Хмільнику Вінницької обл. ( з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021-2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 13343,288 | 5934,713 | 7408,575 | - | - | - |  |
| 2.41 |  | Нове будівництво тротуару по вулиці Курортна від автобусної Зупинки «Лікарня» до автобусної зупинки «Березовий гай» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - |  |
| 2.42 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької обл. ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2023 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 3000,000 | - | - | 3000,000 | - | - |  |
| 2.43 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття з двостороннім тротуаром по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької обл. ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 2722,759 | - | - | - | 2722,759 | - |  |
| 2.44 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття з тротуаром по вул. О.Кошового в м. Хмільнику Вінницької обл. ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 3000,000 | - | - | - | 3000,000 | - |  |
| 2.45 |  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Соборності з двостороннім тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2023 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1222,226 | - | - | 1222,226 | - | - |  |

Секретар  міської  ради                                                                                                                                 Павло КРЕПКИЙ