УКРАЇНА

Хмільницька   міська    рада

Вінницької  області

Р І Ш Е Н Н Я № 921

від  26 листопада 2021р.                                                                23 сесії міської ради

8 скликання

Про затвердження моніторингового

звіту з виконання заходів Плану дій

сталого енергетичного розвитку та клімату

міста Хмільника до 2030 року

станом на 31.10.2021 року

З метою виконання зобов’язань в рамках співпраці з Європейською ініціативою  «Угода мерів» щодо проведення моніторингового звіту з реалізації заходів, передбачених Планом дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Хмільника  до 2030 року, затвердженого рішенням 67 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 22 листопада 2019 року №2292 «Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Хмільника  до 2030 року», враховуючи   рішення 46 сесії міської ради 7 скликання міської ради від 22.12.2017 року №1262 «Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів»,  керуючись статтями 25, 26, 59 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити моніторинговий звіт виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату  м.Хмільника  до 2030 року станом на 31.10.2021 року, згідно з Додатком 1.

2. Доручити управлінню агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради подати моніторинговий звіт з виконання заходів Плану дій  сталого енергетичного розвитку та клімату м.Хмільника до 2030 року на розгляд Європейської комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики (Кондратовець Ю.Г.)

### Міський голова                                                Микола ЮРЧИШИН

Додаток 1

до рішення 23 сесії міської ради 8 скликання

26 листопада 2021 року № 921

Зведений моніторинговий звіт з виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м.Хмільника  до 2030 року

станом на 31.10.2021 року

22 грудня 2017 року рішенням Хмільницької міської ради місто Хмільник приєдналося до Європейської ініціативи «Угода мерів» та прийняло на себе зобов'язання до 2030 року скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості інших парникових газів) щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії, а також підвищувати стійкість до змін клімату шляхом адаптації.

Рішенням 67 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 22 листопада 2019 № 2292 «Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Хмільника  до 2030 року» затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Хмільника  до 2030 року (далі - ПДСЕРК).

ПДСЕРК отримав позитивну оцінку від Об'єднаного дослідницького Центру Європейської Комісії – JRC та було надано рекомендації щодо заповнення шаблону по заходах з адаптації до змін клімату.

Моніторинговий звіт розроблено відповідно до форм, визначених офісом «Угоди мерів» та об’єднаним дослідним центром Європейської Комісії – JRC.

За звітний період на впровадження заходів з енергоефективності у сферах муніципальних та житлових будівель, третинного сектору (малого та середнього бізнесу), транспорту, зовнішнього освітлення витрачено 168 095,932 тис. грн. –  коштів місцевого та державного бюджетів, коштів комунальних та приватних підприємств, коштів мешканців.

Відповідно до Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Хмільника до 2030 року планується досягнути зменшення викидів СО2 на 30 749,01 т/рік або на 32%. Крім того, планується на 108 309,24  МВт.год/рік зменшити споживання всіх основних видів енергетичних ресурсів та довести використання відновлювальних джерел енергії до 9 953,71 МВт.год/рік.

Відповідно до побудованого в ПДСЕРК кадастру викидів СО2  в базовому 2013 році викиди СО2 становили  96 085 т/рік, а споживання енергетичних ресурсів – 338 348,57 МВт.год/рік.

Зменшення викидів СО2 за результатами впровадження заходів становить – 5 872,276 т/рік, що дорівнює – 19,1 % від обсягу скорочення викидів СО2,  запланованого до 2030 року. Економія енергоресурсів становить –23 676,376  МВт.год/рік, що дорівнює – 21,86 % від загального обсягу економії енергії, запланованого до 2030 року.

Таким чином, в результаті виконання заходів станом на 31.10.2021 року, скорочення викидів CO2 складає 5 872,276 т/рік, тобто 6,11% від рівня викидів CO2  у базовому 2013 році - 96 085,3 т/рік.

Секретар міської ради		   	            	     Павло КРЕПКИЙ

Моніторинговий звіт

з виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м.Хмільника до 2030 року

станом на 31.10.2021 року

| № з/п | Назва проєкту/заходу | Зміст заходу | Статус реалізації (не розпочато/ в процесі виконання/ не виконано) | Часові рамки | Загальна вартість реалізації, (тис. грн) | Використа не фінансування, (тис. грн) | Очікувані результати | Фактичні результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія енергії, МВт-год/рік | Виробництво відновлювальної енергії, МВт-год/рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) | Економія енергії, МВт-год/рік | Виробництво відновлювальної енергії, МВт-год/рік | Скорочен ня викидів СО2 (т/рік) |
|  |  |  |  | Дата початку | Дата завершення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  | 234 850,52 | 34 551,924 | 10 501,28 | 2 293,44 | 3 952,41 | 3 063,451 | 0,00 | 1130,922 |
|  | 1.1 Муніципальні будівлі |  |  |  | 164 634,00 | 24 380,717 | 10 369,73 | 2 293,44 | 3 832,44 | 2 744,151 | 0,00 | 839,721 |
| 1.1. | Запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях | Удосконалення системи енергоменеджменту, встановлення лімітів споживання ПЕР, закупівля програмного забезпечення, щоденний моніторинг енергоспоживання, навчання персоналу | в процесі виконання | 2018 | 2021 | 940,00 | 100,11 | 1 378,22 | 0,00 | 578,46 | 4,2 | 0,00 | 1,47 |
| 1.1.1 | Запровадження системи енергоменеджмету та енергомоніторингу, проведення енергетичних аудитів будівель бюджетної сфери |  | 2018 | 2021 |  | 100,11 |  |  |  | 4,2 | 0,00 | 1,47 |
| 1.2. | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ДНЗ) | Реконструкція системи освітлення, заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища та підлоги, відновлення термоізоляції труб опалення | в процесі виконання | 2014 | 2021 | 39 200,00 | 15 116,286 | 2 272,45 | 0,00 | 729,09 | 1279,504 | 0,00 | 477,554 |
| 1.2.1. | Підвищення енергоефективності ДНЗ, реконструкція будівель з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасадів та горищного перекриття, заміна віконних та дверних блоків |  | 2014 | 2021 |  | 15 116,286 |  |  |  | 1279,504 | 0,00 | 477,554 |
| 1.3. | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ДНЗ) | Реконструкція системи опалення, перехід на твердопаливні котли | в процесі виконання | 2014 | 2021 | 5 850,00 | 958,976 | 477,80 | 1 911,20 | 482,58 | 228,247 | 0,00 | 71,92 |
| 1.3.1 | Реконструкція котелень ДНЗ |  | 2014 | 2021 |  | 958,976 |  |  |  | 228,247 | 0,00 | 71,92 |
| 1.4. | Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях (ДНЗ) | Впровадження системи ГВП з сонячними колекторами, використання теплових насосів | не розпочато | 2022 |  | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 382,24 | 152,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ЗОШ) | Реконструкція системи освітлення, заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища та підлоги, відновлення термоізоляції труб опалення | в процесі виконання | 2014 | 2021 | 54 880,00 | 1 966,247 | 3 181,43 | 0,00 | 1020,73 | 1154,751 | 0,00 | 269,634 |
| 1.5.1. | Підвищення енергоефективності ЗОШ, реконструкція будівель з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасадів та горищного перекриття, заміна віконних та дверних блоків, реконструкція котелень |  | 2014 | 2021 |  | 1 966,247 |  |  |  | 1154,751 | 0,00 | 269,634 |
| 1.6. | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери ( ОЗ) | Реконструкція системи освітлення, заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища та підлоги, відновлення термоізоляції труб опалення | не розпочато | 2023 |  | 17 400,00 | 0,00 | 1 150,98 | 0,00 | 460,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери ( інші бюджетні установи) | Реконструкція системи освітлення, заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища та підлоги, відновлення термоізоляції труб опалення | в процесі виконання | 2014 | 2021 | 43 904,00 | 6 239,098 | 1 908,86 | 0,00 | 408,29 | 77,449 | 0,00 | 19,143 |
| 1.7.1. | Підвищення енергоефективності в інших бюджетних установах, реконструкція будівель з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасадів та горищного перекриття, заміна віконних та дверних блоків, реконструкція котелень |  | 2014 | 2021 |  | 6 239,098 |  |  |  | 77,449 | 0,00 | 19,143 |
|  | 1.2 Муніципальне обладнання/об'єкти |  |  |  | 70 216,52 | 10 171,207 | 131,55 | 0,00 | 119,97 | 319,30 | 0,00 | 291,201 |
| 1.2.1. | Використання енергоефективного обладнання | Заміна існуючого енергообладнання на енергозберігаюче на водопровідних насосних станціях, підвищувальних насосних станціях, водозабору | в процесі виконання | 2015 | 2021 | 2 036,00 | 1650,00 | 29,76 | 0,00 | 27,14 | 1,2 | 0,00 | 1,094 |
| 1.2.1.1 | Будівництво напірного колектора, використання енергоефективного обладнання |  | 2015 | не введе но в експлуатацію |  | 1650,00 |  |  |  | 1,2 | 0,00 | 1,094 |
| 1.2.2 | Використання енергоефективного обладнання | Заміна існуючого енергообладнання на енергозберігаюче на каналізаційних насосних станціях, каналізаційних очисних спорудах | в процесі виконання | 2019 | 2021 | 25 600,00 | 3 964,726 | 69,43 | 0,00 | 63,32 | 287,00 | 0,00 | 261,744 |
| 1.2.2.1 | Встановлення частотних перетворювачів ВНС, КНС; встановлення комплектуючих пристроїв реактивної енергії КНС, очистних спорудах каналізації |  | 2019 | 2021 |  | 3 964,726 |  |  |  | 287,00 | 0,00 | 261,744 |
| 1.2.3 | Зменшення непродуктивних втрат | Реконструкція водопровідних мереж | в процесі виконання | 2018 | 2021 | 42 580,00 | 4 550,504 | 29,76 | 0,00 | 27,14 | 7,1 | 0,00 | 6,475 |
| 1.2.3.1 | Реконструкція водопровідних мереж |  | 2018 | 2021 |  | 4 550,504 |  |  |  | 7,1 | 0,00 | 6,475 |
| 1.2.4 | Використання енергоефективного освітлення виробничих приміщень | Переведення освітлення на енергозберігаючі лампи | в процесі виконання | 2019 | 2021 | 0,52 | 5,977 | 2,60 | 0,00 | 2,37 | 24,00 | 0,00 | 21,888 |
| 1.2.4.1 | Заміна люмінесцентних ламп та ламп розжарювання на світлодіодні, LED –лампи |  | 2019 | 2021 |  | 5,977 |  |  |  | 24,00 | 0,00 | 21,888 |
|  | 2. Житлові будівлі |  |  |  | 320 919,30 | 101 380,60 | 63 194,78 | 0,00 | 13 727,81 | 4 776,60 | 0,00 | 1 477,498 |
| 2.1 | Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів та маловартісні заходи | Встановлення лічильників обліку, інформаційні кампанії, впровадження маловитратних заходів | в процесі виконання | 2019 | 2021 | 309,20 | 50,6 | 1 633,68 | 0,00 | 653,47 | 12,6 | 0,00 | 3,97 |
| 2.1.1 | Вставновлення дотяжок на двері, утеплення вхідної групи, регулювання приладів тощо |  | 2019 | 2021 |  | 50,6 |  |  |  | 12,6 | 0,00 | 3,97 |
| 2.2 | Стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітках та у власних оселях мешканців будинків | в процесі виконання | 2019 | 2021 | 260,10 | 2 630,00 | 900,00 | 0,00 | 820,8 | 720,00 | 0,00 | 656,64 |
| 2.2.1 | Встановлення енергозберігаючих приладів освітлення, датчиків руху на вмикання та вимикання світла, використання побутової техніки вищого класу енергоефективності |  | 2019 | 2021 |  | 2 630,00 |  |  |  | 720,00 | 0,00 | 656,64 |
| 2.3 | Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях | Утеплення фасадів житлових будинків, заміна вікон на енергоефективні, впровадження приладів обліку, заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (в т.ч. теплоізоляція труб) | в процесі виконання | 2019 | 2021 | 128 000,00 | 98 700,00 | 26 960,49 | 0,00 | 5 446,02 | 4 044,00 | 0,00 | 816,888 |
| 2.3.1 | Проведення термомодернізації житлових будинків |  | 2019 | 2021 |  | 98 700,00 |  |  |  | 4 044,00 | 0,00 | 816,888 |
| 2.4 | Комплексна термомодернізація пілотних житлових будинків (ОСББ) | Утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, гідравлічне балансування системи, заміна вікон на сходових клітках, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж | не розпочато | 2022 |  | 192 350,00 | 0,00 | 33 700,61 | 0,00 | 6 807,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. Муніципальне громадське освітлення |  |  |  | 12 577,50 | 1 741,408 | 67,04 | 0,00 | 61,14 | 6,8 | 0,00 | 6,201 |
| 3.1 | Реконструкція зовнішнього освітлення | Заміна ліхтарів на світлодіодні ліхтарі, LED-лампи, встановлення апаратури регулювання включення-виключення | в процесі виконання | 2017 | 2021 | 12 577,50 | 1 741,408 | 67,04 | 0,00 | 61,14 | 6,8 | 0,00 | 6,201 |
| 3.1.1 | Заміна ламп розжарювання на лампи економного споживання -світлодіодні ліхтарі, LED-лампи , заміна застарілих кабельних мереж зовнішнього освітлення |  | 2017 | 2021 |  | 1 741,408 |  |  |  | 6,8 | 0,00 | 6,201 |
|  | 4. Транспорт |  |  |  | 50 960,00 | 5 980,00 | 16 514,74 | 5 510,28 | 5 120,90 | 2 066,27 | 0,00 | 477,477 |
| 4.1 | Використання велотранспорту | Формування вело мережі, розвиток велопарковок, заохочення до здорового способу життя | в процесі виконання | 2018 | 2021 | 5 400,00 | 200,00 | 2 739,05 | 0,00 | 621,76 | 0,27 | 0,27 | 0,231 |
| 4.1.1. | Встановлення велопарковок |  | 2018 | 2021 |  | 200,00 |  |  |  | 0,27 | 0,27 | 0,231 |
| 4.2 | Використання гібридних автомобілів та електромобілів | Перехід транспорту комунальних підприємств та автопарку бюджетних установ на гібридні автомобілі та електромобілі | не розпочато | 2022 |  | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510,28 | 1 372,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Технічне переоснащення парку пасажирського та комунального транспорту | Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ | в процесі виконання | 2014 | 2021 | 38 560,00 | 5 780,00 | 13 775,69 | 0,00 | 3 127,08 | 2 066,00 | 0,00 | 477,246 |
| 4.3.1 | Переведення транспорту на використання газових установок, оновлення парку приватних машин, що відповідають екологічним нормам |  | 2014 | 2021 |  | 5 780,00 |  |  |  | 2 066,00 | 0,00 | 477,246 |
|  | 5. Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування) |  |  |  | 212 385,98 | 24 442,00 | 18 031,40 | 2 150,00 | 7 886,74 | 13 763,255 | 0,00 | 2 780,178 |
| 5.1 | Запровадження енергоефективного освітлення | Заміна електричних ламп на енергозберігаючі та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору | в процесі виконання | 2018 | 2021 | 267,53 |  | 1 337,63 | 0,00 | 1 219,91 |  | 0,00 |  |
| 5.2 | Використання енергоефективного технологічного обладнання | Заміна наявного технологічного обладнання на більш енергоефективне | в процесі виконання | 2016 | 2021 | 62 921,88 | 23 142,00 | 1 498,14 | 0,00 | 1 366,30 | 12 843,255 | 0,00 | 2 594,338 |
| 5.2.1 | Заміна старого потужного енергообладнання на сучасне енергоефективне |  | 2016 | 2021 |  | 23 142,00 |  |  |  | 12 843,255 | 0,00 | 2 594,338 |
| 5.3 | Використання поновлювальних джерел енергії | Впровадження сонячних панелей, використання теплових насосів | не розпочато | 2022 | 2028 | 48 160,00 | 0,00 |  | 2 150,00 | 1 960,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору | Заходи, спрямовані на економію енергії шляхом погодного регулювання, з налагодженням гідравлічного та теплового режиму внутрішньо-будинкових систем опалення та усунення теплових втрат у неопалювальних приміщеннях | не розпочато | 2020 | 2021 | 88 177,37 | 0,00 | 7 348,11 |  | 1 484,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору | Утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій в будинках третинного сектору | в процесі виконання | 2019 | 2021 | 12 859,20 | 1 300,00 | 9 185,14 | 0,00 | 1 855,40 | 920,00 | 0,00 | 185,84 |
| 5.5.1. | Утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій, дверей, котлів в будинках третинного сектору |  | 2019 | 2021 |  | 1 300,00 |  |  |  | 920,00 | 0,00 | 185,84 |
|  | Всього: |  |  |  | 831 693,3 | 168 095,932 | 108 309,24 | 9 953,72 | 30 749,01 | 23 676,376 | 0,00 | 5 872,276 |

Секретар міської ради                                                                                                             Павло КРЕПКИЙ