УКРАЇНА

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### РІШЕННЯ №  1083

Від 25.02.2022 року                                                                                                  27  сесія міської ради

8  скликання

Про виконання Програми розвитку

житлово-комунального господарства

та благоустрою Хмільницької міської

територіальної громади на 2019-2021 роки,

затвердженої рішенням 53 сесії міської ради

7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі  змінами)

Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Інни ЛИТВИНЕНКО у якій інформується, що виконавцями Програми проведено відповідну роботу щодо виконання заходів програми, які спрямованні на підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання мешканців Хмільницької міської територіальної громади, забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, озеленення, забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись Порядком формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про стан виконання у 2021 році Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі  змінами) взяти до відома.

2. Інформацію про стан виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі  змінами) взяти до відома.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження (Петровський М.К.) та з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики (Кондратовець Ю.Г.)

Міський голова                                                                              Микола ЮРЧИШИН

УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

22000 м. Хмільник, Вінницької обл., вул. Столярчука, 10, тел-факс 2-02-78

e-mail: hmilnuk.ugkgtakv@ukr.net

Заключний звіт

про хід виконання

Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання

від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі  змінами)

(назва програми)

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність.

Ця Програма спрямована на вирішення питань щодо забезпечення населення та господарюючих суб’єктів якісними житлово-комунальними послугами, покращення благоустрою міста та поліпшення санітарного стану міських територій шляхом концентрації матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

На теперішній час у житлово-комунальній галузі існує ряд проблем, які потребують вирішення:

- необхідність забезпечення сортування твердих побутових відходів відповідно до вимог чинного законодавства;

- пасивне ставлення мешканців до утримання приміщень загального користування будинків і прибудинкових територій;

- досягнення максимальної кількості укладених  договорів на вивезення ТПВ між власниками приватної забудови та  КП «Хмільниккомунсервіс»;

- наявність на загальноміській території аварійних та сухостійних дерев;

- збільшення на загальноміській території кількості безпритульних тварин;

- часткова відсутність справ з інвентаризації та паспортизації на об’єкти благоустрою;

- відсутність зовнішнього освітлення на значній частині вулиць Хмільницької міської територіальної громади;

Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою Хмільницької міської територіальної громади, покращення умов проживання мешканців громади, забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, озеленення громади,  забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

Першочерговими цілями для реалізації Програми є:

●	забезпечення населення житлово-комунальними послугами належного рівня та якості відповідно до національних стандартів;

●	забезпечення сортування твердих побутових відходів відповідно до вимог чинного законодавства;

●	встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги;

●	залучення громадськості до процесів формування житлової політики та розвитку житлово-комунального господарства;

●	ліквідація стихійних сміттєзвалищ та 100 % укладання  договорів на вивезення ТПВ;

●	проведення робіт з озеленення Хмільницької міської  територіальної громади.

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі  змінами).

| № з/п | Захід | Відповідальний виконавець, термін виконання | Планові обсяги фінансування (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього: | в тому числі | Всього: | в тому числі |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | інші джерела |  | місцевий бюджет | інші джерела |
|  | Санітарна очистка та прибирання вулиць міста: - ручне та механізоване прибирання вулиць; - механізоване вивезення сміття; - придбання та приготування протиожеледної суміші | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 5757,2 | 5757,2 |  | 5 144, 927 | 5 144, 927 |  |
|  | Проведення робіт з ремонту і утримання об’єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 650,435 | 650,435 |  | 473, 534 | 473, 534 |  |
|  | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту): - місячник (двомісячник) – протягом березня - травня; - декадник з благоустрою та санітарної очистки Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади – серпень; - щотижневий загальноміський санітарний день – п’ятниця | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 150,00 | 150,00 |  | 19, 807 | 19, 807 |  |
|  | Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 150,0 | 150,0 |  | 133, 008 | 133, 008 |  |
|  | Придбання та встановлення захисного екрана на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 800,0 | 800,0 |  | - | - |  |
|  | Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 100,0 | 100,0 |  | - | - |  |
|  | Розробка схеми санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 500,0 | 500,0 |  | - | - |  |
|  | Придбання контейнерів для протиожеледної суміші об’ємом 150 л. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 300,0 | 300,0 |  | - | - |  |
|  | Придбання квадрокоптера, для фото та відео фіксації порушень Правил благоустрою території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 |  | - | - |  |
|  | Утримання мереж зовнішнього освітлення (в тому числі витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення, витрати на ремонт) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 3 266, 363 | 3 266, 363 |  | 3 240, 000 | 3 240, 000 |  |
|  | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул. Паркова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 |  | - | - |  |
|  | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення частини вул. Курортна, вул. 1 Травня, вул. Сиротюка, проспекту Свободи, вул. Столярчука та вул. Київська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 |  | - | - |  |
|  | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення частини вул. Пушкіна в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 |  | - | - |  |
|  | Поточний ремонт частини лінії зовнішнього освітлення по вул. 1 Травня (від вул. Кутузова до пам’ятника Б.Хмельницького) в м. Хмільнику Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 100,0 | 100,0 |  | 94, 130 | 94, 130 |  |
|  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Гагаріна та вул. Свободи в с. Порик Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 |  | - | - |  |
|  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Лесі Українки, вул. Садовій, вул. Дружби, вул. Шевченка та вул. Лелітській в с. Лелітка Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 |  | - | - |  |
|  | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення вул. Івана Богуна в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 |  | - | - |  |
|  | Реконструкція мережі електропостачання між опорами №43-№47-№48-№49-№53-№54-№55 та між опорами №43-№47-№48-№49-№50-№51-№52 в міському парку ім. Т.Г. Шевченка по проспекту Свободи в м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 300,0 | 300,0 |  | - | - |  |
|  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вулиці Стельмаха в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,000 | 50,000 |  | - | - |  |
|  | Придбання, виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, в’їзних знаків на загальноміській території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 100,0 | 100,0 |  | - | - |  |
|  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 400,0 | 400,0 |  | - | - |  |
|  | Капітальний ремонт сходового маршу від вул. Новоміська до буд.21 по вул. Літописна з водовідведенням в м. Хмільник, Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 836,656 | 836,656 |  | - | - |  |
|  | Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1236,793 | 1236,793 |  | - | - |  |
|  | Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах м. Хмільник та Хмільницького району Вінницької області (капітальний ремонт) (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 5 171,790 | 5 171,790 |  | - | - |  |
| 25 | Проведення поточного ремонту покриття майданчика біля приміщення за адресою вул.. Шевченка, 1 м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації) | Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради | 35,00 | 35,00 |  | - | - |  |
| 26 | Проведення поточного ремонту сходів при вході до приміщення КЗ «Історичний музей м. Хмільника» (з виготовленням кошторисної документації) | Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради | 9,00 | 9,00 |  | - | - |  |
| 27 | Проведення поточного ремонту підпірних стінок приміщення КЗ «Історичний музей м. Хмільника» (з виготовленням кошторисної документації) | Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради | 30,00 | 30,00 |  | - | - |  |
| 28 | Проведення поточного ремонту сходових маршів до входу на другий ярус вежі, приміщення КЗ «Історичний музей м. Хмільника» (з виготовленням кошторисної документації) | Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради | 15,0 | 15,0 |  | - | - |  |
| 29 | Капітальний ремонт зливової каналізації по Проспекту Свободи в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1600,000 | 1600,000 |  | 1486,784 | 219,404 | 1267,380 |
| 30 | Придбання та встановлення вуличних вказівників та аншлагів на багатоквартирні житлові будинки в населених пунктах Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 608,380 | 608,380 |  | - | - |  |
| 31 | Реалізація громадського проекту – Бюджет участі №4 «Активна доріжка на вул. Лисенка» | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 200,00 | 200,00 |  | 163, 868 | 163, 868 |  |
| 32 | Реалізація громадського проекту – Бюджет участі №5 «Спортивний майданчик для усіх хмільничан у міському парку ім. Т.Г.Шевченка» | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 200,00 | 200,00 |  | 165,706 | 165,706 |  |
| 33 | Реалізація громадського проекту – Бюджет участі №6 «Облаштування майданчика для вигулу та дресирування собак» | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 185,00 | 185,00 |  | - | - |  |
| 34 | Реалізація громадського проекту – Бюджет участі №9 «Облаштування громадського простору на прибудинковій території по вул. Пушкіна,137 в м. Хмільнику Вінницької обл.» | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 100,00 | 100,00 |  | 81,490 | 81,490 |  |
| 35 | Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | 601,800 | 601,800 |  | 578,276 | 578,276 |  |
| 36 | Проведення поточного ремонту в приміщенні фондосховища КЗ «Історичний музей м. Хмільника» (з виготовленням кошторисної документації) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 35,0 | 35,0 |  | - | - |  |
| 37 | Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді на майданчик в с. В. Митник, Хмільницького району, Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
| 38 | Капітальний ремонт ставка №2 в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області з поглибленням дна до природнього рівня та укріпленням берегової зони (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 |  | - | - |  |
| 39 | Придбання дитячих ігрових майданчиків включно з доставкою, передачею у зібраному вигляді та встановленням на території міського парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1000,0 | 1000,0 |  | - | - |  |
| 40 | Проведення конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник-наш дім» | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 10,0 | 10,0 |  | - | - |  |
| 41 | Проведення конкурсу «Чисте місто» | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 20,0 | 20,0 |  | - | - |  |
| 42 | Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1000,0 | 1000,0 |  | 333, 381 | 333, 381 |  |
| 43 | Проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування), які розташовані на загальноміській території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 400,0 | 400,0 |  | 30, 777 | 30, 777 |  |
| 44 | Проведення робіт з утримання квітників (догляд за квітниками, посів трави, підсаджування квітів на квітники) на території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1248,2 | 1248,2 |  | 604, 435 | 604, 435 |  |
| 45 | Проведення робіт з посіву газонної трави на зелених зонах міста, викошування газонів, трав та бур’янів за допомогою газонокосарок та кущорізів | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 390,0 | 390,0 |  | 269, 375 | 269, 375 |  |
| 46 | Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 450,0 | 450,0 |  | 80,260 | 80,260 |  |
| 47 | Проведення робіт з облаштування (згідно ескізів) квітників та їх утримання (догляд за квітниками, посів трави, підсаджування квітів на квітники) на території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 150,0 | 150,0 |  | - | - |  |
| 48 | Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
| 49 | Нове будівництво притулку для тварин на місці видалення відходів міста Хмільника, Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 15000,0 | 15000,0 |  | - | - |  |
| 50 | Нове будівництво вольєрів для тварин на території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 290,0 | 290,0 |  | 56, 990 | 56, 990 |  |
| 51 | Проведення робіт з благоустрою, утримання кладовищ та ремонт елементів благо устрою місць поховань на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади та місць інших поховань (із залученням громадськості до виконання робіт) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 |  | 12,06 | 12,06 |  |
| 52 | Утримання та благоустрій території кладовищ та місць інших поховань на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 100,0 | 100,0 |  | 99, 999 | 99, 999 |  |
| 53 | Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок, буклетів, брошур для мешканців міста щодо нормативно-правових актів. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 4,36 | 4,36 |  | 4, 36 | 4, 36 |  |
| 54 | Дослідження мережі автобусних маршрутів з метою визначення потреб населення в пасажирських перевезеннях в м. Хмільнику Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 180,0 | 180,0 |  | - | - |  |
| 55 | Придбання, виготовлення контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів та їх встановлення на прибудинковій території біля багатоквартирних будинків | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 85,0 | 85,0 |  | - | - |  |
| 56 | Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території в с. Великий Митник, с. Філіопіль, с. Будків, с. Малий Митник, с. Кушелівка, с. Голодьки, с. Стара Гута, с. Широка Гребля, с.Кожухів, с.Лісне, с-ще. Красносілка, с.Теси с.Іванівці с.Лука, с.Осічок, с. Шевченка, с.Лисогірка с.Медведівка, с. Лелітка, с. Вербівка, с. Крутнів, с. Лозова, с. Педоси, с. Вугли, с. Гулі, с. Думенки, с. Порик с. Курилівка с. Томашпіль, с. Журавне, с. Олександрівка, с. Соколова, с.Березна, с.Крупин, с.Чудинівці, с. Куманівці, с. Сьомаки, с. Сербанівка, с. Білий Рукав, с. Кривошиї, с. Колибабинці Хмільницького району, Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 300,0 | 300,0 |  | - | - |  |

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

Аналіз Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі  змінами) показав, що ПРОГРАМА  складалась з 56 заходів, які мали бути виконані протягом  2019-2021 роках за наявного фінансування.

21 захід з ПРОГРАМИ був виконаний протягом 2019-2021 років, 35 заходів  протягом 2019-2021 років не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування, у відсотковому співвідношенні виконано - 38% ,  не виконано-62%.

Оцінка кінцевих результатів.

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2019 | 2020 | 2021 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показники продукту |
| 1. | Площа вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані | тис. кв. м | 85,444 | 85,444 | 171,39 | 171,39 | 171,39 |
| 2. | Загальна кількість світлоточок мереж зовнішнього освітлення | шт. | 1540 | 1600 | 1700 | 1728 | 5028 |
| 3. | Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення | км | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,0 |
| 4. | Обсяг споживання електроенергії для зовнішнього освітлення за рік | кВт/год. | 478471 | 488000,0 | 510000,0 | 401308,0 | 1399308,0 |
| 5 | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 6. | Кількість зелених насаджень що планується видалити | шт. | 116 | 238 | 423 | 810 | 1471 |
| 7. | Кількість тварин, які підлягають стерилізації | шт. | 100 | 100 | 183 | 183 | 466 |
| 8. | Кількість виготовлених та встановлених вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста та в’їзних знаків | шт. | - | 6 | 6 | 24 | 36 |
| 9. | Кількість виготовлених ПКД будівництво лінії зовнішнього освітлення | шт. | - | 6 | - | 7 | 13 |
| 10. | Кількість об’єктів благоустрою на яких проведено паспортизацію та інвентаризацію | шт. | - | 50 | 55 | 70 | 175 |
| 11. | Кількість виготовлених ПКД нове будівництво огорожі навколо кладовищ | шт. | - | - | 2 | - | 2 |
| 12. | Кількість вирощеної розсади однорічних квітів | шт. | - | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 44100 |
| 13. | Кількість новозбудованих ліній зовнішнього освітлення | шт. | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 14. | Кількість алей в міському парку грн. Т.Г. Шевченка, що підлягають облаштуванню | од. | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15. | Кількість пасажирських ліфтів, які потребують виготовлення ПКД | од. | - | 3 | - | - | 3 |
| 16. | Кількість розроблених Схем санітарної очистки | од. | - | - | - | 1 | 1 |
| 17. | Кількість новозбудованих ангарів на полігоні твердих побутових відходів | од. | - | 0,8 | 0,2 | - | 1 |
| 18. | Кількість контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою | шт. | - | 100 | - | - | 100 |
| 19. | Кількість придбаних та встановлених тимчасових споруд (бесід, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка м. Хмільника Вінницької області | шт. | - | 4 | - | - | 4 |
| 20. | Кількість виготовлених Схеми санітарної очистки с. Соколови, Хмільницького р-ну, Вінницької обл. | шт. | - | - | 1 | - | 1 |
| 21. | Кількість реалізованих громадських проектів бюджет участі | од. | - | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 22. | Кількість ліфтів які потребують проведення капітального ремонту | од. | - | - | 3 | - | 3 |
| 23. | Кількість контейнерів для протиожеледної суміші об’ємом 150 л. | од. | - | - | 100 | 35 | 135 |
| 24. | Кількість придбаних та встановлених вуличних вказівників в населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади | од. | - | - | - | 380 | 380 |
| 25. | Кількість придбаних та встановлених аншлагів на багатоквартирні житлові будинки в населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади | од. | - | - | - | 76 | 76 |
| 26. | Кількість придбаних дитячих ігрових майданчиків | од. | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 27. | Кількість придбаних та встановлених вуличних бетонних смітників | од. | - | - | 20 | - | 20 |
| 28. | Кількість зливових каналізацій на яких проведено капітальний ремонт | од. | - | - | - | 1 | 1 |
| 29. | Кількість квітників які планується облаштувати згідно ескізу та утримувати | од. | - | - | - | 5 | 5 |
| 30. | Кількість квадрокоптерів, які планується придбати | од. | - | - | - | 1 | 1 |
| 31. | Кількість притулків для тварин які планується збудувати | од. | - | - | - | 1 | 1 |
| 32. | Кількість вольєрів для тварин які планується збудувати | од. | - | - | - | 1 | 1 |
| 33. | Кількість ставків на яких буде проведено капітальний ремонт | од. | - | - | - | 1 | 1 |
| 34. | Кількість майна, придбаного для забезпечення потреб Хмільницької міської територіальної громади | кількість | - | - | - | 1 | 1 |
| Показники ефективності |
| 1. | Середня вартість утримання 1 кв. м. вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг та тротуарів) | тис.грн | 43,8 | 55,30 | 31,85 | 33,59 | 41,135 |
| 2. | Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік | кВт. | 310 | 305 | 300 | 232,238 | 279,080 |
| 3. | Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік | тис.грн | 1,19 | 2,08 | 2,16 | 1,20 | 1,81 |
| 4 | Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | тис. грн. | 0, 86 | 4,22 | 5,07 | 5,22 | 4,84 |
| 5. | Середня вартість вилову та стерилізації однієї тварини | тис.грн | 0,85 | 1,0 | 1,09 | 1,09 | 1,06 |
| 6. | Середня вартість зрізки одного дерева | тис. грн. | 0,772 | 4,07 | 2,66 | 2,04 | 2,92 |
| 7. | Середня вартість виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста та в’їзних знаків | тис.грн | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,17 | 4,72 |
| 8. | Середня вартість виготовлення ПКД на нове будівництво лінії зовнішнього освітлення | тис.грн | - | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 |
| 9 | Середня вартість проведенні інвентаризації та паспортизації об’єкта благо устрою | тис.грн | - | 5,0 | 5,454 | 5,714 | 5,389 |
| 10. | Середня вартість виготовлення ПКД на нове будівництво огорожі навколо кладовищ | тис.грн | - | - | 50,0 | - | 50,0 |
| 11 | Середня вартість дослідження мережі автобусних маршрутів | тис.грн | - | 180,0 | - | - | 180,0 |
| 12 | Середня вартість вирощених однорічних квітів | тис.грн | - | 0,86 | 1,17 | 1,52 | 1,18 |
| 13. | Середня вартість нового будівництва лінії зовнішнього освітлення | тис.грн. | - | 352,219 | 417,079 | - | 384,649 |
| 14. | Середня вартість проведення капітального ремонту алей в міському парку ім. Т. Г. Шевченка | тис.грн. | - | 4946,058 | 2677,598 | 1236,793 | 8860,449 |
| 15. | Середня вартість виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів по вул. Ватутіна, 14 | тис.грн. | - | 30,0 | - | - | 30,0 |
| 16. | Середня вартість розроблення Схеми санітарної очистки | тис.грн. | - | - | - | 500,0 | 500,0 |
| 17. | Середня вартість нового будівництва ангару на полігоні твердих побутових відходів | тис.грн. | - | 5789,223 | 5789,223 | - | 5789,223 |
| 18. | Середня вартість контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою | тис. грн. | - | 11,305 | - | - | 11,305 |
| 19. | Середня вартість придбаних та встановлених тимчасових споруд (бесід, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка м. Хмільника Вінницької області | тис.грн | - | 16,0 | - | - | 16,0 |
| 20. | Середня вартість виготовлення Схеми санітарної очистки с. Соколови, Хмільницького р-ну, Вінницької бл.. | тис.грн. | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
| 21. | Середня вартість реалізованих громадських проектів – бюджет участі | тис.грн. | - | 176,300 | 236,619 | 171,250 | 194,723 |
| 22. | Середня вартість проведення капітального ремонту ліфтів | тис.грн. | - | - | 242,33 | - | 242,33 |
| 23. | Середня вартість придбання контейнерів для протиожеледної суміші | тис.грн. | - | - | 2,35 | 8,57 | 3,96 |
| 24. | Середня вартість придбаних та встановлених вуличних вказівників в населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади | тис.грн. | - | - | - | 1,526 | 1,526 |
| 25. | Середня вартість придбаних та встановлених аншлагів на багатоквартирні житлові будинки в населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади | тис.грн. - - 3914,391 - 8860,449 | - | - | - | 0,375 | 0,375 |
| 26. | Середня вартість придбання дитячого ігрового майданчика | тис.грн. - - 3914,391 - 8860,449 | - | - | 74,0 | 366,67 | 220,335 |
| 27. | Середня вартість придбання та встановлення вуличних бетонних смітників | тис.грн. - - 3914,391 - 8860,449 | - | - | 0,270 | - | 0, 270 |
| 28. | Середня вартість проведення капітального ремонту зливової каналізації | тис.грн. - - 3914,391 - 8860,449 | - | - | - | 1600,000 | 1600,000 |
| 29. | Середня вартість облаштування квітника згідно ескізу та його утримання | тис.грн | - | - | - | 30,0 | 30,0 |
| 30. | Середня вартість кварокоптера, який планується придбати | тис.грн | - | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 31. | Середня вартість будівництва притулку для тварин | тис.грн. | - | - | - | 15000,0 | 15000,0 |
| 32. | Середня вартість будівництва вольєрів для тварин | тис.грн. | - | - | - | 290,0 | 290,0 |
| 33. | Середня вартість проведення капітально ремонту на ставку | тис.грн. - - 3914,391 - 8860,449 | - | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 34. | Середній розмір видатків на придбання майна | тис. грн. | - | - | - | 1800,0 | 1800,0 |
| Показники якості |
| 1. | Темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м. вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані, порівняно з попереднім роком | % | - | 26 | - 42 | 5 | - |
| 2 | Темп збільшення споживання електроенергії на одну світлоточку в рік, в порівнянні з попереднім роком | % | - | - 1,61 | -1,64 | 0 | - |
| 3 | Темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком | % | - | 54,62 | 32,61 | 27,87 | - |
| 4 | Питома вага площі, на якій проводився благоустрій у загальній площі кладовищ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Темп збільшення кількості нового будівництва зовнішнього освітлення | % | 100 | 100 | - | - | 100 |
| 6 | Темп збільшення об’єктів благоустрою на яких проведено паспортизації та інвентаризацію | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Темп збільшення кількості нового будівництва огорожі навколо кладовищ | % | 100 | 100 | - | - | 100 |
| 8 | Забезпечення потреб населення в пасажирських перевезеннях | % | - | 100 | - | - | 100 |
| 9. | Обсяг виконаних робіт по новому будівництву ангару на полігоні твердих побутових відходів | % | - | - | 82,61 | 17,39 | 100 |

IV. Заключний висновок

В цілому завдання програми вважаємо виконаними частково.

Мета досягнута у частині розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою. Крім цього, намічено позитивні тенденції у розвитку галузі.

Передбачено, що заходи, які були включені у Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі  змінами), і не були виконані у 2021 році, будуть включені у Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, з подальшим їх виконанням.

У зв’язку з цим, вважаємо що термін дії Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, вичерпано та пропонуємо визнати такими, що втратили чинність рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року                 № 1693 (зі  змінами) та зняти його з контролю.

Начальник управління                                                                                                                Інна ЛИТВИНЕНКО