УКРАЇНА

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### РІШЕННЯ № 1085

Від 25.02.2022 року                                                                                                  27  сесія міської ради

8  скликання

Про виконання Програми

утримання дорожнього господарства

на території населених пунктів Хмільницької

міської територіальної громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання

від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)

Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Інни ЛИТВИНЕНКО у якій інформується, що виконавцями Програми проведено відповідну роботу щодо виконання заходів програми, які спрямованні на створення умов для утримання дорожнього господарства Хмільницької міської  територіальної громади.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись Порядком формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами), ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про стан виконання у 2021 році Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами) взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження (Петровський М.К.) та з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики (Кондратовець Ю.Г.)

Міський голова                                                                              Микола ЮРЧИШИН

УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

22000 м. Хмільник, Вінницької обл., вул. Столярчука, 10, тел-факс 2-02-78

e-mail: hmilnuk.ugkgtakv@ukr.net

Щорічний звіт

про хід виконання у 2021 році

Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)

(назва програми)

Метою Програми є забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях Хмільницької міської  територіальної громади шляхом:

- проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів;

- нанесення дорожньої розмітки;

- обслуговування світлофорів;

- встановлення дорожніх знаків;

- проведення робіт з розчищення зливової каналізації.

Розв’язання цієї проблеми здійснювалося за такими напрямами:

- розвиток мережі автомобільних доріг;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг;

- підвищення безпеки дорожнього руху;

- розвиток дорожньої інфраструктури та поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;

- делегування повноважень виконкому міської ради  щодо оперативного щорічного затвердження переліку об’єктів благоустрою, що плануються  до проведення робіт з їх ремонту на наступний рік.

Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)

| № з/п | Захід | Відповідальний виконавець, термін виконання | Планові обсяги фінансування (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього: | в тому числі | Всього: | в тому числі |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | інші джерела |  | місцевий бюджет | інші джерела |
|  | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 4200,0 | 4200,0 |  | 2 464, 612 | 2 464, 612 |  |
|  | Проведення поточного ремонту доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 800,0 | 800,0 |  | 645, 675 | 645, 675 |  |
|  | Проведення робіт з грейдерування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1300,0 | 1300,0 |  | 930, 451 | 930, 451 |  |
|  | Проведення робіт з очистки зливових каналізацій | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 200,0 | 200,0 |  | - | - |  |
|  | Встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 60,0 | 60,0 |  | 60, 0 | 60, 0 |  |
|  | Придбання, встановлення та заміна дощоприймальних решіток та люків | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 70,0 | 70,0 |  | 70, 0 | 70, 0 |  |
|  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 100,0 | 100,0 |  | - | - |  |
|  | Придбання, виготовлення, встановлення автобусних зупинок на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 160,0 | 160,0 |  | - | - |  |
|  | Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.» | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 20,0 | 20,0 |  | - | - |  |
|  | Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам’ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області» | КП Хмільниккомунсервіс | 10,442 | 10,442 |  | - | - |  |
|  | Механізоване поливання вулиць (доріг) м. Хмільника Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 200,0 | 200,0 |  | - | - |  |
|  | Нове будівництво тротуару з велосипедною доріжкою по вул. Курортна від пам’ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Хмільницька центральна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1000,0 | 1000,0 |  | - | - |  |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 8030,711 | 8030,711 |  | 4 057,45 | 57.45 | 4 000, 0 |
|  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1002,034 | 1002,034 |  | - | - |  |
|  | Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику, Вінницької області ( з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | 28,961 | 28,961 |  | 28,961 | 28,961 |  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по пров. 1 Травня м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 4681,328 | 4681,328 |  | 3520,187 | 2623,027 | 897,16 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 48+092 до км 53+592 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 7000,0 | 7000,0 |  | - | - |  |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 53+592 до км 56+833 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 5000,0 | 5000,0 |  | - | - |  |
|  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 723,48 | 723,48 |  | 15, 990 | 15, 990 |  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини проспекту Свободи та частини вул. Шолом-Алейхема в м. Хмільник Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 2217,424 | 2217,424 |  | 284, 267 | 43,821 | 240, 446 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини дороги від вул. Літописної до вул. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 5082,703 | 5082,703 |  | 4253, 845 | 46,782 | 4207, 063 |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | КП Хмільниккомунсервіс | 3890,638 | 3890,638 |  | 884,638 | 22,50 | 862, 138 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова в м. Хмільник Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 27 540, 755 | 27 540, 755 |  | 24 010, 683 | 3859,864 | 20150, 819 |
|  | Капітальний ремонт дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 5765,692 | 5765,692 |  | 4,059 | 4,059 |  |
|  | Капітальний ремонт під’їзної дороги до місця видалення відходів м. Хмільник Вінницької області | Комунальне підприємство Хмільниккомунсервіс | 304,400 | 304,400 |  | - | - |  |
|  | Капітальний ремонт в’їзду на вул. Лермонтова з вул. Вузькоколійна м. Хмільник Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 195,322 | 195,322 |  | - | - |  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Столярчука від №1 до №12, від №26 до №28 та частини вул. Соборності від №20 до №57 в м. Хмільнику Вінницької обл. ( з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 5934,713 | 5934,713 |  | 3673, 843 | 543,843 | 3130, 000 |
|  | Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 |  | 49, 921 | 49, 921 |  |
|  | Капітальний ремонт підпірної стінки та сходів по вул. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 |  | - | - |  |
|  | Поточний середній ремонт дорожнього покриття частини 2 пров. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької обл. з відновленням верхнього шару асфальтобетонного покриття (з виготовленням ПКД та проведенням експертної оцінки) |  | 280,0 | 280,0 |  | - | - |  |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.Подільська в с.Голодьки Хмільницького району Вінницької області, на виконання Рішення Господарського суду Вінницької області від 07.09.2021 року №902/109/21 | КП «Хмільниккомунсервіс» | 319,500 | 319,500 |  | 319, 50 | 319, 50 |  |
|  | Виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіку руху пасажирського транспорту | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 80,0 | 80,0 |  | 79, 902 | 79, 902 |  |
|  | Виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 298,1 | 298,1 |  | 159, 470 | 159, 470 |  |
|  | Утримання, технічне обслуговування світлофорів, електроенергія світлофорів | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 190,0 | 190,0 |  | 91, 778 | 91, 778 |  |
|  | Придбання, встановлення та ремонт пішохідних переходів, засобів примусового зниження швидкості та антипаркувальних бетонних півсфер | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 150,0 | 150,0 |  | - | - |  |

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

Аналіз Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)показав, що ПРОГРАМА  складалась з 35 заходів, які мали бути виконані протягом 2021року  за наявного фінансування.

20 заходів з ПРОГРАМИ були виконані протягом 2021 року, 15 заходів  протягом 2021 рок не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування, у відсотковому співвідношенні: виконано -57% ,  не виконано-43%.

Оцінка кінцевих результатів.

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2021 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники продукту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 |
| 1. | Обсяг наданих послуг з проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші | кв.м. | - | 8856 | 44756 |
| 2. | Обсяг наданих послуг з проведення поточного ремонту доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву | кв.м. | - | 7964 | 36226 |
| 3. | Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу | км. | - | 10 882 | 54410 |
| 4. | Обсяг наданих послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій | км. | - | 453 | 2641 |
| 5. | Обсяг наданих послуг зі встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах | км. | - | 250 | 1188 |
| 6. | Кількість дощоприймальних решіток, які планується придбати, встановити та замінити | шт. | - | 5 | 25 |
| 7. | Кількість люків, які планується придбати, встановити та замінити | шт. | - | 5 | 25 |
| 8. | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг | шт. | - | 10 | 50 |
| 9. | Кількість автобусних зупинок, які планується встановити | шт. | - | 4 | 20 |
| 10. | Кількість виготовлених ПКД на проведення будівельних робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі | шт. | 6 | 12 | 42 |
| 11. | Орієнтовна площа відремонтованих доріг (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 48,283 | 60,253 |
| 12. | Орієнтовна площа відремонтованих тротуарів (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 1,681 | 8,085 |
| 13. | Протяжність автомобільної дороги Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області, на якій буде проведено поточний середній ремонт | км. | - | 8,8 |  |
| 14. | Встановлення нових дорожніх знаків | шт. | - | 47 | 197 |
| 15. | Протяжність нанесеної розмітки | м2 | - | 2293 | 11114 |
| 16. | Кількість світлофорів, які розташовані на території міста і утримуються за бюджетні кошти дорожньої | шт. | - | 4 | 20 |
| 17. | Кількість засобів примусового зниження швидкості | шт. | - | 719 | 3459 |
| 18. | Отримання сертифікату при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта | шт. | - | 2 |  |
| 19. | Загальна протяжність вулиць (доріг) м. Хмільника Вінницької області на яких буде проведено механізоване поливання | км. | - | 1423 | 7115 |
| 20. | Площа доріг на яких буде проведено поточний середній ремонт | м2 | - | 700 | 700 |
| Показники ефективності |
| 1. | Середня вартість надання послуг з проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші на 1кв.м. | грн. | - | 474,254 | 3036,25 |
| 2. | Середня вартість надання послуг з проведення поточного ремонту доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву за 1 кв.м. | грн. | - | 100,452 | 637,315 |
| 3. | Середня вартість 1 км. надання послуг з проведення робіт з грейдування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу | грн. | - | 119,464 | 597,32 |
| 4. | Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій | грн. | - | 441,501 | 2543,877 |
| 5. | Середня вартість надання послуг зі встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах | грн. | - | 240,0 | 1561,1 |
| 6. | Середня вартість дощоприймальних решіток, які планується придбати, встановити та замінити | грн. | - | 6000 | 40500 |
| 7. | Середня вартість люків, які планується придбати, встановити та замінити | грн. | - | 8000 | 50500 |
| 8. | Середня вартість проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг | грн. | - | 10000 | 50000 |
| 9. | Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити | грн. | - | 40000 | 200000 |
| 10. | Середня вартість виготовлених ПКД на проведення будівельних робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі | грн. | - | 49944 | 199944 |
| 11. | Середня вартість 1 кв.м. виконаних будівельних робіт на дорогах (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | грн. | - | 1409,921 | 1986,019 |
| 12 | Середня вартість 1 кв.м. виконаних будівельних робіт на тротуарах (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | грн. | - | 1183,689 | 3694,928 |
| 13. | Середня вартість проведення поточного-середнього ремонту автомобільної дороги Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області, на якій буде проведено поточний середній ремонт | грн. | - | 1363,636 |  |
| 14. | Середня вартість встановлення нових дорожніх знаків | грн. | - | 1702,127 | 13133,93 |
| 15. | Середня вартість нанесення 1 м2 нанесення дорожньої розмітки | грн. | - | 130,004 | 834,004 |
| 16. | Середня вартість утримання 1 світлофору на рік | грн. | - | 47500 | 315000 |
| 17. | Середня вартість засобів примусового зниження швидкості | грн. | - | 208,623 | 1300,14 |
| 18. | Середня вартість отримання сертифікату при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта | тис.грн. | - | 15,221 |  |
| 19. | Середня вартість 1 км механізованого поливання вулиць (доріг) м. Хмільника Вінницької області | грн. | - | 140,55 | 702,75 |
| 20. | Середня вартість 1 м2 проведення робіт з поточного середнього ремонту доріг | грн. | - | 400,0 | 400,0 |
| Показники якості |
| 1. | Збільшення обсягу послуг з проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші | кв.м. | - | 8856 | 44756 |
| 2. | Збільшення обсягу послуг з проведення поточного ремонту доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву | кв.м. | - | 7964 | 36226 |
| 3. | Збільшення обсягу послуг з проведення робіт з грейдування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу | км. | - | 10 882 | 30487,818 |
| 4. | Збільшення обсягу послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій | км. | - | 453 | 2641 |
| 5. | Збільшення обсягу послуг зі встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах | км. | - | 250 | 1188 |
| 6. | Збільшення кількості дощоприймальних решіток, які планується придбати, встановити та замінити | шт. | - | 5 | 25 |
| 7. | Збільшення кількості люків, які планується придбати, встановити та замінити | шт. | - | 5 | 25 |
| 8. | Збільшення кількості проведеної технічної інвентаризації та паспортизації доріг | шт. | - | 10 | 50 |
| 9. | Збільшення кількості автобусних зупинок, які планується встановити | шт. | - | 4 | 20 |
| 10. | Збільшення кількості виготовлених ПКД на проведення будівельних робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі | шт. | 6 | 12 | 42 |
| 11. | Збільшення обсягу відремонтованих доріг (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 48,283 | 60,253 |
| 12. | Збільшення обсягу відремонтованих тротуарів (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 1,681 | 8,085 |
| 13. | Рівень готовності об’єкту , а саме проведення поточного-середнього ремонту автомобільної дороги Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області, на якій буде проведено поточний середній ремонт | % | - | 100,0 |  |
| 14. | Збільшення кількості встановлених нових дорожніх знаків | шт. | - | 47 | 197 |
| 15. | Збільшення обсягу нанесеної розмітки | м2 | - | 2293 | 11114 |
| 16. | Збільшення кількості світлофорів, які розташовані на території міста і утримуються за бюджетні кошти дорожньої | шт. | - | 4 | 20 |
| 17. | Збільшення кількості засобів примусового зниження швидкості | шт. | - | 719 | 3459 |
| 18. | Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта | шт. | - | 2 |  |
| 19. | Збільшення площі доріг на яких було проведено поточний середній ремонт | м2 | - | 700 | 700 |

IV. Заключний висновок

Заходи Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)», які не були реалізовані у 2021 році є актуальними та повинні реалізовуватися в 2022 році.

Начальник управління                                                            				  	   Інна ЛИТВИНЕНКО