



 **УКРАЇНА**

**ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Виконавчий комітет**

**Рішення**

від 18 травня 2022р. № 202

Про підготовку житлово-комунального

господарства та об’єктів соціальної

сфери Хмільницької міської

територіальної громади до роботи

в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.

 З метою забезпечення надійного функціонування інфраструктури Хмільницької міської територіальної громади в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років, попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, підготовки та виконання планів заходів до опалювального сезону 2022/23 року та шляхів вирішення проблемних питань, керуючись частиною 1 ст. 30, частиною 1 ст. 52 та частиною 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Володимиру ЗАГІЦІ, начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Галині КИЄНКО до 01.07.2022р. проаналізувати підсумки та недоліки минулого опалювального сезону та вжити заходів щодо їх усунення.

2. Створити оперативний штаб з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Хмільницької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. і затвердити його склад (Додаток 1).

3. Затвердити основні заходи з підготовки підприємств та організацій житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери Хмільницької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. та чітко дотримуватися розроблених та затверджених заходів (**Додатки 2,3,4).**

4. Покласти персональну відповідальність за здійснення комплексу заходів, щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період підприємств, організацій, бюджетних установ, інших господарюючих суб’єктів безпосередньо на їх керівників.

 5. Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради (Галині КИЄНКО).

 5.1. Організувати та взяти на контроль виконання підприємствами і організаціями житлово-комунального господарства та установами Хмільницької міської територіальної громади запланованих заходів, визначених п.3 цього рішення щодо забезпечення безперебійної роботи в осінньо-зимовому періоді 2022-2023 рр.

 5.2. Скласти перелік прибиральної техніки підприємств та організацій, яку закріпити за вулицями населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади для прибирання від снігу та ожеледиці на випадок сильних снігопадів.

 6. КП «Хмільниккомунсервіс» (Юрій ПРОКОПОВИЧ) до 01.10.2022 року забезпечити необхідний запас протиожеледних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів та підготовку спеціальної техніки для прибирання снігу, автотранспорту для виконання робіт з утримання автомобільних доріг, вулиць та тротуарів в осінньо-зимовий період.

Забезпечити вивезення посипкового матеріалу на вулиці населених пунктів старостацтв (Додаток 5)

До 15.09.2022 року забезпечити підготовку житла, що перебуває на балансі та обслуговуванні підприємства до зими, в першу чергу покрівель житлових будинків, належний технічний стан внутрішньобудинкових інженерних мереж та систем, перевірити димовентиляційні канали квартир житлових будинків для забезпечення надійності та безпечної експлуатації індивідуального опалення, заміну та ремонт запірної арматури, частин трубопроводів, засклення вікон (під’їзди, горища, підвали) та ремонт вхідних дверей будинків, заготовити запаси запірної арматури, труб, скла, шиферу, руберойду на випадок непередбачених та аварійних ситуацій для виконання робіт з ремонту та утримання житлового фонду.

7. КП “Хмільникводоканал” (Сергій БОЙКО) до 01.10.2022 року забезпечити виконання намічених заходів, щодо підготовки водопровідних станцій І-ІІІ підйомів, очисних споруд каналізації та каналізаційних насосних станцій, насосного обладнання, закритих трансформаторних підстанцій, інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період в повному обсязі, відновити покриття на місцях пошкодження вулично-дорожньої полотна під час виконання ремонтних робіт та інженерних мереж.

8. Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради запланувати заходи, щодо забезпечення безперебійної роботи навчально-виховних закладів в осінньо-зимовому періоді 2022-2023рр., взяти на контроль їх виконання.

9. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Хмільницької міської ради опублікувати постановчу частину рішення в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради.

10. Рекомендувати керівникам комунальних підприємств житлово-комунального господарства Хмільницької міської ради, начальнику управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, начальнику управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради, підготувати на затвердження основні заходи з підготовки підприємств та організацій житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери Хмільницької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.

11. КП «Хмільниккомунсервіс», КП «Хмільникводоканал», Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради забезпечити щомісячне звітування управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради до 05 та 15 числа починаючи з 01.06.2022р. про хід виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.

 12. Розглянути питання про стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Хмільницької міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. на засіданні виконкому Хмільницької міської ради (Додаток 6).

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Володимира ЗАГІКУ.

**Міський голова Микола ЮРЧИШИН**

Додаток №1

до рішення

виконавчого комітету міської ради

 від 18 травня 2022р. №202

Склад

оперативного штабу з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Хмільницької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова оперативного штабу** | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Хмільницької міської ради – Володимир ЗАГІКА |
| **Заступник голови оперативного штабу** | Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради – Галина КИЄНКО; |
| **Члени оперативного штабу:** |   |
|  | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Хмільницької міської ради – Андрій СТАШКО; |
|   | Начальник управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради – Ірина ТИМОШЕНКО; |
|  | Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради – Віталій ОЛІХ; |
|   | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Хмільницької міської ради – Валерій КОЛОМІЙЧУК; |
|  | Начальник Хмільницького відділення АТ «Вінницягаз» - Ігор КВІК; |
|  | Директор КП «Хмільникводоканал» - Сергій БОЙКО; |
|  | Начальник КП «Хмільниккомунсервіс»- Юрій ПРОКОПОВИЧ; |
|   | Староста Соколівського старостинського округу- Андрій ТИТУЛА; |
|  | Староста Лозівського старостинського округу- Ганна БИЧОК; |
|  | Староста Кожухівського старостинського округу- Світлана ОСТАПЧУК; |
|  | Староста Великомитницького старостинського округу- Тетяна ШКАТЮК; |
|  | Староста Порицького старостинського округу- Валентина МАЛІНОВСЬКА; |
|  | Староста Широкогребельського старостинського округу- Микола СУХИЙ; |
|  | Староста Кривошиївського старостинського округу- Наталія МАТВІЮК; |
|  | Начальник Хмільницького управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області- Василь ГРУШКО(за згодою); |
|  | В.о. директора СО «Хмільницькі ЕМ» АТ «Вінницяобленерго»- Віктор СНІГУР(за згодою); |
|  |  Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у Вінницькій області – Сергій ЧЕРНІЦЬКИЙ (0962723216)(за згодою). |
|  |

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради Сергій МАТАШ**

Додаток №2 до рішення

виконавчого комітету міської ради

 від 18 травня 2022 р. №202

**ОСНОВНІ ЗАХОДИ**

з підготовки КП «Хмільникводоканал» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування заходів  | Адреса об’єкту  | Од. вимір | К-ть | Термін виконання | Примітка |
| Початок | завершення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  **ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ** |
| 1 | Промивка та дезінфекція РЧВ 1,2 (резервуар чистої води) |  | шт. | 2 | червень | липень | Бойко  |
| 2 | Заміна насоса № 2 (підйом, маш. зал) |  | шт. | 1 | травень | червень | Бойко  |
| 3 | Часткова заміна та ремонт запірної арматури на фільтрах |  | шт. | 4 | травень | вересень | Бойко  |
| 4 | Монтаж частотного перетворювача та датчика тиску (2 підйом, маш. зал) |  | шт. | 1 | червень | липень | Бойко  |
| 5 | Видалення осаду з освітлювачів та змішувачів |  | шт. | 8 | травень | серпень | Бойко  |
| 6 | Ремонт та побілка огорожі |  | м2 | 250 | травень | червень | Бойко  |
| 7 | Побілка приміщення (маш. зал, 1 підйом) |  | м2 | 120 | травень | червень | Бойко  |
| 8 | Фарбування обладнання |  | м2 | 15 | травень | червень | Бойко  |
| 9 | Заготівля дров для опалення |  | м3 | 25 | серпень | вересень | Бойко |
| 10 | Косметичний ремонт блок № 1 (2 підйом) |  | м2 | 300 | червень | серпень | Бойко |
| 11 | Ремонт стелі (фільтрувальний зал № 1) |  | м2 | 500 | травень | вересень | Бойко |
| 12 | Заміна вікон |  | шт. | 20 | червень | листопад | Бойко |
| 13 | Технічне обслуговування засувок д-300 (фільтр. зал № 1,2) |  | шт. | 14 | травень | листопад | Бойко |
| **ЛІНІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ** |
| 1 | Кап. ремонт пожежних гідрантів по місту |  | шт. | 6 | травень | вересень | Мельник В.О. |
| 2 | Заміна засувок на водопровідних мережах міста  |  | шт. | 4 | травень | серпень | Мельник В.О. |
| 3 | Заміна ділянки водопроводу по вул. Чайковського |  | м/п | 120 | квітень | червень | Мельник В.О. |
| 4 | Заміна водопроводу по вул. Маліновського |  | м/п | 210 | червень | вересень | Мельник В.О. |
| 5 | Підняття люків відносно дорожнього покриття |  | шт. | 17 | червень | вересень | Мельник В.О. |
| 6 | Промивка та хлорування водопровідних мереж міста |  | м/п | 2500 | травень | вересень | Мельник В.О. |
| 7 | Переврізка абонентів на нову ділянку водопровідної мережі від вул. Суворова до вул. Шевченка |  | шт. | 3 | квітень | травень | Мельник В.О. |
| 8 | Заміна водопроводу по 2 пров. І. Богуна |  | м/п | 320 | травень | серпень | Мельник В.О. |
| **ОСК** |
| 1 | Технічне обслуговування ерліфтів на 1 відстійниках |  | м/п | 5 | травень | червень | Гончарук |
| 2 | Технічне обслуговування розподільчих лотків в аеротенках  |  | м2 | 20 | червень | липень | Гончарук |
| 3 | Поточний ремонт шиберів в аеротенках та муловому каналі |  | шт. | 8 | червень | липень | Гончарук |
| 4 | Ремонт побутових приміщень |  | м2 | 150 | червень | липень | Гончарук |
| 5 | Фарбування обладнання |  | м2 | 8 | червень | липень | Гончарук |
| **КНС та ВНС** |
| 1 | Технічне обслуговування насосів (ВНС-5) |  | шт. | 4 | травень | червень | Бур |
| 2 | Переведення ВНС-3 на поліетиленові труби |  | м/п | 30 | травень | липень | Бур |
| 3 | Благоустрій території КНС-1,3, ВНС-5 |  | м2 | 1200 | травень | червень | Бур |
| 4 | Побілка приміщень |  | м2 | 200 | травень | червень | Бур |
| 5 | Фарбування металоконструкцій |  | м2 | 100 | червень | серпень | Бур |
| 6 | Ревізія системи вентиляції КНС-3 |  | шт. | 1 | червень | липень | Бур |
| 7 | Монтаж частотного перетворювача (ВНС-5) |  | шт. | 1 | квітень | травень | Бур |
| 8 | Заміна засувок д-400 мм (КНС-3) |  | шт. | 2 | квітень | червень | Бур |
| 9 | Встановлення резервних насосів |  | шт. | 2 | травень | червень | Бур |
| **МЕРЕЖА КАНАЛІЗАЦІЇ** |
| 1 | Підняття люків відносно дорожнього покриття |  | шт. | 11 | червень | жовтень | Мельник В.О. |
| 2 | Заміна ділянки напірного каналізаційного колектору (КНС-3-ОСК |  | м/п | 136 | квітень | червень | Мельник В.О. |
| 3 | Ремонт каналізаційних колодязів по місту |  | шт. | 5 | червень | вересень | Мельник В.О. |
| 4 | Промивка самопливних колекторів по місту |  | м/п | 450 | травень | вересень | Мельник В.О. |
| 5 | Ремонт колодязів по вул. Монастирська |  | шт. | 3 | червень | серпень | Мельник В.О. |
| **АВТОТРАНСПОРТ** |
| 1 | Бетонування підлоги приміщень майстерні |  | м2 | 100 | травень | липень | Скидан |
| 2 | Заміна шин на автотранспорті |  | шт. | 6 | квітень | листопад | Скидан |
| 3 | Заміна акумуляторних батарей на автотранспорті |  | шт. | 2 | жовтень | листопад | Скидан |
| 4 | Проведення технічного огляду автомобілів |  | шт. | 5 | травень | червень | Скидан |
| 5 | Встановлення шліфувального та свердлильного станків (майстерня) |  | шт. | 2 | квітень | травень | Скидан |
| **ЕНЕРГОГОСПОДАРСТВО** |
| 1 | Проведення перевірки опору ізоляції по всіх об’єктах |  | шт. | 11 | серпень | грудень | Мироненко |
| 2 | Виконання перевірки грозозахисту, а при необхідності-ремонт |  | шт. | 5 | червень | липень | Мироненко |
| 3 | Проведення поточного обслуговування трансформаторів ТМ 10/0,4 |  | шт. | 10 | червень | вересень | Мироненко |
| 4 | Виконання поточного ремонту та обслуговування зовнішнього освітлення по всіх об’єктах |  | шт. | 11 | травень | серпень | Мироненко |
| 5 | Технічне обслуговування ЗШ-0,4 кВ 1 підйом, 2 підйом (станція водопідготовки |  | шт. | 2 | травень | вересень | Мироненко |
| 6 | Технічне обслуговування ЗШ-0,4 кВ (КНС-3, КНС-1, ОСК) |  | шт. | 3 | травень | липень | Мироненко |
| 7 | Монтаж частотного перетворювача насоса №2 ( станція водо підготовки, 2 підйом) |  | шт. | 6 | травень | липень | Мироненко |
| 8 | Технічне обслуговування ел. двигунів (насосів) |  | шт. | 22 | квітень | жовтень | Мироненко |
| 9 | Технічне обслуговування АВР-0,4 (1,2 підйом, водопровідна станція) |  | шт. | 2 | травень | липень | Мироненко |
| 10 | Монтаж частотного перетворювача насоса № 1 (ВНС-5) |  | шт. | 1 | квітень | травень | Мироненко |
| 11 | Монтаж БСК (компенсація реактивної потужності, станція водо підготовки, 2 підйом) |  | шт. | 1 | квітень | травень | Мироненко |
| 12 | Підключення станків в майстерні автотранспорту |  | шт. | 2 | квітень | травень | Мироненко |

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради Сергій МАТАШ**

Додаток №3 до рішення

виконавчого комітету міської ради

від 18 травня 2022 р. №202

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

поточного ремонту з підготовки житлового фонду КП «Хмільникомунсервіс» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса будинку | Поточ. ремонт м’якої покрівлі,м2 | Поточ. ремонт шиферн. покрівлі,м2(парапетів) | Скліннявікон сход. клітин,м2 | Ремонт та заміна трубопр.холод.водоп.,м.п. | Каналізація ремонт та заміна ділянок трубопроводу, м.п.(ливнева каналізація) | Заміназапірноїарматури,шт. | Ремонт, електро щитових шт | Інше |
| 1 Травня, 66 | - | - | 2 | 28 | - | 1 | 3 | - |
| 1 Травня, 62 | - | 128 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | - |
| 1 Травня,64 | - | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | - |
| 1 Травня,60 | 6 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| 1 Травня,58 | 8 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - |
| 1 Травня,54 | - | 36 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | - |
| 1 Травня,40 | - | 24 | 8 | - | - | - | 1 | - |
| 1 Травня, 17 | 18 | - | 2 | 72 | 4 | 2 | 1 | - |
| 1 Травня, 13 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
| 1 Травня,11 | 144 | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
| 1 Травня,11а | 65 | - | - | 12 | 10 | 1 | 1 | - |
| 1 Травня, 9 | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
| 1 Травня, 24 | 45 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| проспект Свободи, 7 | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| проспект Свободи, 9 | 48 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| проспект Свободи, 11 | 14 | 20м. парапети | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | - |
| проспект Свободи, 13 | - | - | 3 | 120 | 3 | 1 | 2 | - |
| проспект Свободи, 15 | - | 4 слухові вікна | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
| Монастирська,1 | 28 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| Монастирська,56 | 44 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - |
| Літописна, 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
| Пушкіна, 15 | 35 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
| Виноградна, 2 | 16 | 130 м. фасад | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| Кутузова, 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Столярчука, 29 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
| Столярчука, 31 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Столярчука, 33 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
| Столярчука, 35 | - | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| С.Муравського, 3 | - | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| С.Муравського, 5 | - | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| С.Муравського, 7 | - | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| С.Муравського, 9 | - | 38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| С.Муравського, 11 | - | 46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

капітального ремонту об’єктів КП «Хмільниккомунсервіс» з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Вид робіт**  | **Одиниці виміру**  | **Обсяги**  | **Термін виконання**  | **Відповідальний**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капітальний ремонт м’якої покрівлі | **м2.** | - | - | - |
| 2 | Капітальний ремонт шиферної покрівлі | **м2.** | - | - | - |
| 3 | Капітальний ремонт фасадів з утепленням | **м2.** | - | - | - |
| 4 | Капітальний ремонт інженерних мереж | **п.м.** | - | - | - |
| 5 | Капітальний ремонт віконних прорізів | **м2.** | - | - | - |
| 6 | Капітальний ремонт електрощитових | **шт.** | - | - | - |
| 7 | Загальнобудівельні роботи | **шт. (буд.)** | - | - | - |

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради Сергій МАТАШ**

Додаток №4 до рішення

виконавчого комітету міської ради

від 18 травня 2022р. №202

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки КП «Хмільниккомунсервіс» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Кількість | Термін виконання | Виконавець |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.****Забезпечити заготівлю:** |
| - піско-соляна суміш | тонн | 1000 | Серпень-листопад | В.о головного інженера Пугач В.О. |
| - сіль технічна | тонн | 250 | Серпень-листопад | В.о головного інженера Пугач В.О. |
| **2.** **Підготувати автомобільну та спеціальну техніку до зими(8 од.):**  |
| Автомобіль ГАЗ\_САЗ | шт. | 1 | справний | В.о головного інженера Пугач В.О. |
| Автогрейдер SHANTUI SG-16-3 | шт. | 1 | справний | В.о головного інженера Пугач В.О. |
| Екскаватор «Борекс-2101» | шт. | 1 | справний | В.о головного інженера Пугач В.О. |
| Трактор МТЗ-82.1 | шт. | 1 | справний | В.о головного інженера Пугач В.О. |
| Трактор «Беларус-320.4» | шт. | 1 | справний | В.о головного інженера Пугач В.О. |
| Трактор КИЙ-14102м | шт. | 1 | справний | В.о головного інженера Пугач В.О. |
| Трактор ЮМЗ-6 | шт. | 1 | справний | В.о головного інженера Пугач В.О. |
| Машина дорожня комбінована МАЗ-5550 | шт. | 1 | справний | В.о головного інженера Пугач В.О. |

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради Сергій МАТАШ**

Додаток №5 до рішення

виконавчого комітету міської ради

від 18 травня 2022р. №202

**Перелік вулиць населених пунктів старостацтв для вивезення КП «Хмільниккомунсервіс» посипкового матеріалу в осінньо-зимовий період 2022/23**

|  |
| --- |
| **Соколівський старостинський округ** |
| **с. Соколова** |
| вул. Гагаріна, 110, 144 |
| **с. Березна** |
| вул. Шевченка (нове кладовище), вул. І. Богуна,1А,2, вул. Забужжя,2,9,35 |
| **с. Крупин** |
| вул. Зарічна,6, вул. Першотравнева, 33 |
| **с. Чудинівці** |
| вул. Забужжя, 10, вул. Першотравнева, 59 |
| **с. Куманівці** |
| вул. Шкільна, 8 |
| **Лозівський старостинський округ** |
| **с. Лозова** |
| вул. Молодіжна, 24,198 (біля школи) |
| **с. Педоси** |
| вул. Миру,4,48, вул. Гагаріна,4,10, вул. Василя Стуса, 7,22 |
| **с. Вугли** |
| вул. Чкалова, 12,63, вул. Лісова,1,44,63 |
| **с. Гулі** |
| вул. Шевченка |
| **с. Думенки** |
| вул. Шевченка, 28, вул. Соборна, 128,163, вул. Гайдара, 23, виїзд до кладовища |
| **с. Лелітка** |
| вул. Шевченка, 2,26,45, вул. Л. Українки (біля дитячого садочка) |
| **с. Вербівка** |
| вул. Космонавтів, 3,71, виїзд до кладовища |
| **с. Крутнів** |
| вул. Миру, 1, вул. Перемоги, 23,31,46 |
| **Кожухівський старостиннський округ** |
| **с. Кожухів** |
| вул. Кармелюка, 33,36,вул. Першотравнева, 1,5, вул. Л. Українки, 4,10, вул. Вишнева, 8,9, вул. Кооперативна (кінець вулиці), вул. Садова, 30,34 і підйом, вул. Лугова, 27,30,31,32,33,34, вул. Голованюка, 3,4,25,37,62, вул. Гагаріна, 1, вул. Жовтнева, 9,10 і біля церкви |
| **с. Лісне** |
| вул. Лісова, 50 |
| **с-ще Красносілка** |
| вул. Жовтнева, 5 |
| **с. Теси** |
| вул. Першотравнева, 77 і підйом біля зупинки |
| **с. Іванівці** |
| вул. Центральна, 3,6, вул. Садова, 53,56 |
| **с. Лука** |
| вул. Польова, 6 |
| **с. Осічок** |
| вул. Вишнева, 10 |
| **с. Шевченка** |
| вул. Незалежності, 75,77, вул. Шкільна, 8,10 |
| **с. Лисогірка** |
| вул. Шкільна, 16 і біля кладовища, вул. Кооперативна, 4,15,20 |
| **с. Медведівка** |
| вул. Сонячна, 14 |
| **Великомитницький старостинський округ** |
| **с. Великий Митник** |
| площа Перемоги, 2, пров. Центральний, 3, вул. Гагаріна, 5 і біля ставка, вул. Центральна,9А,43,83,86, вул. Молодіжна, 1, вул. Садова,5, вул. Мічуріна, 2,11, вул. Р. Літинського, 2,49 |
| **с. Філіопіль** |
| вул. Гагаріна, 2,23,26, вул. Центральна, 51, вул. Садова, 3, вул. Шевченка |
| **с. Будків** |
| біля кладовища, вул. Садова, 1,19,52,66, вул. Вознюківка, 1,9,17, вул. Польова, 15,37, вул. Залізнична, 2,3 |
| **с. Малий Митник** |
| вул. Центральна, 1,20,39 , біля магазину і біля містка, вул. Мічуріна, 4, вул. Гнатюка, 1,20, вул. Шевченка, 9, вул. Козлова, 2, пров. Шевченка, 1 |
| **с. Кушелівка** |
| під’їзд до школи, вул. Молодіжна, 11,18,21, вул. Зарічанська, 1,8А, Польова, 1, вул. Стельмаха, 5, вул. Степова, 16 |
| **Порицький старостинський округ** |
| **с. Порик** |
| вул. Свідерського (біля зупинки, амбулаторії і пошти), вул. Свободи, 1А, біля дитячого садочка, біля пам’ятника, вул. Шкільна (біля школи), вул. Гагаріна (біля пам’ятника і церкви), вул. Гагаріна, 67 (автобусні зупинки) |
| **с. Курилівка** |
| міст через р. Південний Буг, вул. О. Кошового (автобусна зупинка 1,2,3, біля клубу), 2 підйоми по вул. Л. Українки, вул. Цегельна, 7, підйом по вул. Дружби |
| **с. Томашпіль** |
| зупинка на в’їзді в село, вул. Коцюбинського (зупинка біля церкви, зупинка біля ставка, підйом в кінці вулиці), вул. Вишнева (підйом біля ставка), вул. І. Богуна (біля клубу, фельдшерського пункту, школи), перехрестя вул. Шевченка з вул. Крупської, вул. Республіканська (2 підйоми), вул. Шелеста (підйом) |
| **с. Журавне** |
| вул. Центральна (2 автобусних зупинки), вул. Центральна, 27, 29, вул. Кар’єрна (автобусна зупинка), вул. Н. Курченко (біля церкви)  |
| **с. Олександрівка** |
| вул. Шкільна (біля церкви і фельдшерського пункту), вул. Визволення (біля зупинки),вул. Перемоги (дорога на кладовище),вул. Лісова (підйом) |
| **Широкогребельський старостинський округ** |
| **с. Широка Гребля** |
| вул. Низову (ГЕС), вул. Центральна, 57, вул. Першотравнева (біля церкви) |
| **с. Голодьки** |
| вул. Чапаєва, 335, вул. Миру, 1В,40,63, вул. Подільська, 6 |
| **с. Стара Гута** |
| вул. Шевченка, 1,10 |
| **Кривошиїнецький старостинський округ** |
| **с. Кривошиї** |
| вул. Гагаріна, 12,45 |
| **с. Колибабинці** |
| вул. Вишнева, вул. Шкільна, 1А |
| **с. Сьомаки** |
| вул. Шкільна, 1 |
| **с. Білий Рукав** |
| вул. Шевченка (в’їзд в село біля ставка), вул. Соборна (виїзд на с. Сьомаки) |
| **с. Сербанівка** |
| вул. Комарова, 7, вул. Шкільна, 1 |

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради Сергій МАТАШ**

Додаток №6 до рішення

виконавчого комітету міської ради

від 18 травня 2022р. №202

**Планові показники підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2022/23**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Стан підготовки, % |
| 01.06.2022 | 15 |
| 15.06.2022 | 30 |
| 01.07.2022 | 40 |
| 15.07.2022 | 50 |
| 01.08.2022 | 60 |
| 15.08.2022 | 70 |
| 01.09.2022 | 80 |
| 15.09.2022 | 90 |
| 01.10.2022 | 100 |

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради Сергій МАТАШ**