УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   № 1997

від 08.09.2023 року                                                                      47 сесія міської ради

8 скликання

Про внесення змін до Програми

забезпечення населення Хмільницької

міської територіальної громади

якісною питною водою на

2021-2025 рр., затвердженої рішенням 80 сесії

міської ради 7 скликання

від 31.08.2020 року № 2726  (зі змінами)

Враховуючи листи виконуючого обов’язки директора                                          КП «Хмільникводоканал» Козубського Володимира Вікторовича  від 24.07.2023р. №01-14/242, від 09.08.2023 р. № 01-14/252, щодо необхідності  внесення змін до Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року  № 2726 (зі змінами), відповідно до Порядку  формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням   25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), керуючись ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року             № 2726 (зі змінами),  а саме:

1.1. Пункт 7 та пункт 8  розділу 1 «Загальна характеристика міської Програми» викласти в новій редакції:

| 7. | Обсяг фінансування Програми, всього (тис.грн.): | 128 497,518 |
| --- | --- | --- |
| 8. | З них фінансування за рахунок міського бюджету (тис.грн.): | 96 201,848 |

1.2. Таблицю «Ресурсне забезпечення Програми» розділу 6 «Джерела фінансування Програми»  викласти в новій  редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ВСЬОГО: | 128 497,423 | 2 542,237 | 26076,124 | 9 732,357 | 47778,210 | 42368,590 |
| Міський бюджет | 96 201,782 | 2 542,237 | 26076,124 | 9 732,357 | 25935,490 | 31915,640 |
| Державний бюджет та інші джерела фінансування незаборонені законодавством | 32 295,641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21842,720 | 10452,950 |

1.3.Пункти 1,2,3,4,5,6 «Показники продукту» та пункти 1,2,3,4,5,6,7  «Показники ефективності», пункти 1,2,3,4,5,6 «Показники якості» таблиці «Результативні показники Програми» розділу 7 викласти в новій редакції:

Результативні показники Програми:

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показники продукту |
| 1. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водопостачання | шт. | 0 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 34 |
| 2. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання | шт. | 0 | 1 | 5 | - | - | 2 | 8 |
| 3. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація насосних станції ІІ та ІІІ підйомів | шт. | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водовідведення | шт. | 0 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | 13 |
| 5. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація очисних споруд каналізації | шт. | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація каналізаційних насосних станцій | шт. | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Показники ефективності |
| 1. | Середня вартість проведення модернізації мереж централізованого водопостачання | тис. грн. | 0 | 215,804 | 1175,160 | 1183,333 | 1593,430 | 2466,411 | 1286,196 |
| 2. | Середня вартість проведення модернізації інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання | тис. грн. | 0 | 50,0 | 1960,0 | - | - | 3200,0 | 2031,250 |
| 3. | Середня вартість проведення модернізації насосних станції ІІ та ІІІ підйомів | тис. грн. | 0 | - | 50 | - | 6000,0 | 5128,628 | 3726,209 |
| 4. | Середня вартість проведення модернізації мереж централізованого водовідведення | тис. грн. | 0 | 50,0 | 250,0 | - | 4647,973 | 3850,0 | 2141,684 |
| 5. | Середня вартість проведення модернізації очисних споруд каналізації | тис. грн. | 0 | - | 1600,0 | - | 3938,817 | 5000,0 | 3512,94 |
| 6. | Середня вартість проведення модернізації каналізаційних насосних станцій | тис. грн. | 0 | - | - | - | 6500,0 | 875,042 | 3687,521 |
| 7. | Середня вартість проведення заходів з поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою | тис. грн. | _ | 500,0 | 718,895 | 2283,249 | _ | _ | 1167,381 |
| Показники якості |
| 1. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водопостачання | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання | % | 0 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 |
| 3. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація насосних станції ІІ та ІІІ підйомів | % | 0 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водовідведення | % | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація очисних споруд каналізації | % | 0 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація каналізаційних насосних станцій | % | 0 | - | - | - | 100 | 100 | 100 |

1.4.  У розділ 8 «Напрями діяльності і заходи Програми» внести зміни до           п. 1, п.п.1.1,1.2,1.4,1.6,1.8,1.10,1.12,1.13,1.21,1.23,1.24,1.26, п. 2, п.п.2.6, п. 3, п.п.3.2,3.3, п. 4, п.п.4.1,4.2,4.3,4.6,4.9,4.10, п. 5, п.п.5.2, п. 6 п.п.6.1, п.7 п.п.7.1  і викласти їх в новій редакції згідно з додатком.

2. Відповідні пункти та таблиці цього рішення в попередній редакції вважати такими, що втратили чинність.

3. Архівному відділу міської ради відобразити відповідні зміни, доповнення та втрату чинності пунктів та таблиць в оригіналі  рішення 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2726 (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження (Надкерничний В.П.) та з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики (Кондратовець Ю.Г.).

Міський голова                                                                       Микола  ЮРЧИШИН

Додаток

до рішення 47 сесії міської ради

8 скликання  від 08.09.2023 року №1997

8. Напрями  діяльності   і  заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Модернізація мереж централізованого водопостачання |  |  |  | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 1.1. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл.(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 2977,890 | - | - | - | 595,580 | - |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  | - | - | - | 2382,310 | - |  |
| 1.2. |  | Нове будівництво системи контролю гідравлічних режимів на водопровідних мережах КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1332,350 | - | - | - | - | 1332,350 |  |
| 1.4. |  | Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1872,0 | - | - | - | - | 1872,0 |  |
| 1.6. |  | Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням його експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 2411,860 | - | - | - | 2411,60 | - |  |
| 1.8. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Вугринівській в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 3050,0 | - | - | - | 50,0 | 3000,0 |  |
| 1.10. |  | Капітальний ремонт частини водопроводу по вул. Чорновола В’ячеслава від вул. Пирогова до багатоквартирного будинку №133 по вул Чорновола В’ячеслава в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - |  |
| 1.12. |  | Капітальний ремонт водопроводу від вул. М. Вербицького до вул. Літописна в м. Хмільник Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 |  |  |
| 1.13. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021,2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 655,160 | 50,0 | - | - | - | 605,160 |  |
| 1.21 |  | Капітальний ремонт водопроводу по проспекту Свободи (від площі Перемоги до вул.Літописна) в м.Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021,2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 4157,710 | 50,0 | - | - | 4107,710 | - |  |
| 1.23 |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Київська (від вул.Соборності до вул.В.Порика) в м.Хмільнику, Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021,2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 4034,910 | 50,0 | - | - | - | 3984,910 |  |
| 1.24 |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. 1 Травня (від вул.Монастирська до вул.Курортна) в м.Хмільнику, Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 6460,479 | - | - | - | 50,0 | 6410,480 |  |
| 1.26 |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Староміській в м.Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 |  |
| 2. | Модернізація інженерних споруд для забору води, її очищення та зберігання |  |  |  | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 2.5 |  | Капітальний ремонт огорожі 1-го поясу зон санітарної охорони поверхневого водозабору КП «Хмільникводоканал» у м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 |  |
| 3. | Модернізація насосних станції ІІ та ІІІ підйомів |  |  |  | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 3.2. |  | Капітальний ремон насосної станції другого підйому на станції водопідготовки в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 6000,00 | - | - | - | 6000,00 | - |  |
| 3.3 |  | Реконструкція коагуляторної насосної станції водопідготовки в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 5128,640 | - | - | - | - | 1025,730 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  | - | - | - | - | 4102,910 |  |
| 4. | Модернізація мереж централізованого водовідведення |  |  |  | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 4.1. |  | Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник,Вінницької області | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Місцевий бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 13886,700 | - | - | - | 2777,350 | - |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  | - | - | - | 11109,350 | - |  |
| 4.2. |  | Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній у м.Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 2200,00 | - | - | - | - | 550,0 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавство |  | - | - | - | - | 1650,00 |  |
| 4.3. |  | Капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції на каналізаційній насосній станції №1 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - |  |
| 4.6. |  | Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Меліоративна у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022,2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1743,870 | - | 50,0 | - | 1693,870 | - |  |
| 4.9. |  | Нове будівництво зливової станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 5500,00 | - | - | - | - | 5500,00 |  |
| 4.10. |  | Нове будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул.1Травня (від пам’ятника Богдана Хмельницького до вул.Меліоративна) в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022,2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 3001,3350 | - | 50,0 | - | 2951,350 | - |  |
| 5. | Модернізація очисних споруд каналізації |  |  |  | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 5.2. |  | Капітальний ремонт системи аерації на очисних спорудах каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 3938,830 | - | - | - | 787,770 | - |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавство |  | - | - | - | 3151,060 | - |  |
| 6. | Модернізація каналізаційних насосних станцій |  |  |  | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 6.1. |  | Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням його експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 875,050 | - | - | - | - | 175,010 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавство |  | - | - | - | - | 700,040 |  |
| 7. | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства Модернізація мереж централізованого водопостачання |  |  |  | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 7.1 |  | Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою | 2021-2023 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 3502,145 | 500,0 | 718,895 | 2283,250 | - | - |  |

Секретар  міської  ради                                                                                                                                                          Павло КРЕПКИЙ