УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   №2061

від 06 жовтня 2023 року                                                                            48 сесія міської ради

8 скликання

Про затвердження Програми забезпечення

населення Хмільницької міської

територіальної громади  якісною питною

водою на 2026-2028 роки

З метою поліпшення водопостачання та водовідведення у населених пунктах Хмільницької міської  територіальної громади та забезпечення населення якісною питною водою,  відповідно до Порядку  формування, фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади  якісною питною водою на 2026-2028 роки (далі-Програма ) (додається).

2. Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем Програми, затвердженої в п.1 цього рішення, Управління житлово-комунального  господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження (Надкреничний В.П.) та з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики (Кондратовець Ю.Г.).

Міський голова                                                                         Микола ЮРЧИШИН

# Додаток

# до рішення 48 сесії міської ради

# 8 скликання №2061

# від 06 жовтня 2023 року

Програма забезпечення населення Хмільницької міської

# територіальної громади  якісною питною водою на 2026-2028 роки

1. Загальна характеристика Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради |
| 3. | Співрозробники Програми | - |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради, |
| 5. | Співвиконавці | КП «Хмільникводоканал» |
| 6. | Терміни виконання Програми | 2026-2028 рр. |
| 7. | Обсяг фінансування Програми, всього (тис. грн.): | 63 500,000 |
| 8. | З них фінансування за рахунок місцевого бюджету (тис. грн.): | 51 700,000 |
| 9. | Основні джерела фінансування Програми | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |

2. Загальна характеристика системи централізованого водопостачання та водовідведення.

На території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади послуги з централізованого водопостачання та водовідведення надаються комунальним підприємством «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради з 1970 року.

Станція водопідготовки комунального підприємства має потужність 13,5 тис. м. куб./добу. Підприємство використовує поверхневий водозабір з річки Південний Буг.

Для постійного контролю якості питної води, що подається споживачам на станції водопідготовки є акредитована лабораторія. Режим роботи станції цілодобовий. На цьому об'єкті працює 46 фахівців.

На балансі підприємства знаходиться 101,4 км водопровідних мереж діаметром від 50 мм до 400 мм.,728 оглядових колодязів мережі водопостачання, 6 станцій III підйому.

| № п/п | Назва вулиці | Матеріал | Діаметр труби, мм | Довжина, м/п | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магістральні водогони |
| 1 | Водопровідна станція – Симоненка Василя (Кутузова) | чавун | 400 | 1930 |  |
| 2 | Водопровідна станція -Лисенка-Симоненка Василя (Кутузова)-Українця Владислава(1 Травня) | чавун п/е п/е | 300 355 500 | 1960 114 331 |  |
| 3 | пров. Лисенка-Симоненка Василя (Кутузова) - Лисенка- Лисенка-Симоненка Василя (Кутузова)-Кропивницького Марка (Суворова) | чавун п/е | 300 90 | 850 740 |  |
| 4 | Водопровідна-Українця Владислава (1 Травня)-Військовий санаторій | чавун | 300 | 2390 |  |
| 5 | Українця Владислава (пам’ятник Б.Хмельницького – Марка Кропивницького) | чавун, сталь | 250 | 945 |  |
| 6 | проспект Свободи, Небесної сотні (до Північної) | чавун | 300 | 1715 |  |
| 7 | Столярчука (Котляревського, Чорновола) | п/е | 225 | 850 |  |
| 8 | Лугова (Слобідська-Волочаївська) | п/е | 110 | 790 |  |
| 9 | Слобідська | п/е | 300 | 770 |  |
| 10 | Лисенка-Симоненка Василя (Кутузова) –Чорновола В’ячеслава(Пушкіна) (через П.Буг) | сталь | 250 | 1290 |  |
| 11 | Столярчука Дюкер через ставок | сталь | 250 | 400 |  |
| 12 | Українця Владистава(1Травня) ( Марка Кропивницького-Шевченка) | п/е | 250 | 535 |  |
|  | Всього магістральних: | 15610 |  |
| Вулична водопровідна мережа |
| 1 | Небесної Сотні (Північна-Комарова) | чавун | 150 | 780 |  |
| 2 | пров. Котляревського | сталь | 100 | 395 |  |
| 3 | пров. Котляревського | п/е | 90 | 100 |  |
| 4 | Дружби | чавун | 100 | 380 |  |
| 5 | Корольова Сергія (Комарова) | чавун | 65, 100 | 550 |  |
| 6 | Волочаївська (Лугова-Столярчука) | чавун | 250 | 390 |  |
| 7 | Лугова (Волочаївська-р.Хвоса) | п/е | 90 | 395 |  |
| 8 | пров. Слобідський | чавун | 100 | 270 |  |
| 9 | Пирогова (Чорновала В’ячеслава (Пушкіна)-Північна) | чавун | 300 | 970 |  |
| 10 | пров. Пирогова | сталь | 100 | 250 |  |
| 11 | Північна (Пирогова – Небесної Сотні) | чавун | 250 | 1205 |  |
| 12 | Північна (Пирогова- Корольова Сергія (Комарова)) | сталь | 100 | 980 |  |
| 13 | Літописна (В’ячеслава Чорновола(Пушкіна)-з-д СЗМ) | чавун | 150 | 600 |  |
| 14 | Свято-Троїцька (від дюкера до кінця) | сталь | 76, 100 | 700 |  |
| 15 | Літописна (провулок до Бугу) | п/е | 50,63 | 160 |  |
| 16 | пров. Свято-Троїцький | сталь | 100 | 230 |  |
| 17 | Чорновола В’ячеслава (Пушкіна) (Столярчука-Пирогова) | чавун, сталь | 250 | 1345 |  |
| 18 | Чорновола В’ячеслава (Пушкіна) (за магазинами) | ПВХ | 225 | 120 |  |
| 19 | Чорновола В’ячеслава (Пушкіна) (Пирогова-вул. Миру) | сталь | 150 | 1250 |  |
| 20 | 1 пров. Чорновола В’ячеслава (Пушкіна), 2 пров. Чорновола В’ячеслава (Пушкіна) | сталь п/е | 50 63 | 440 100 |  |
| 21 | С. Муравського (Коцюбинського - до ставка) | п/е | 63 | 270 |  |
| 22 | С. Муравського (Котляревського – С. Муравського,11) | сталь | 100 | 280 |  |
| 23 | Котляревського (Небесної Сотні - Станційна) | чавун | 100 | 400 |  |
| 24 | Котляревського (пров. Котляревського-Столярчука) | п/е | 90 | 920 |  |
| 25 | Білокур Катерини(Декабристів) (Соборності - Слобідська) | чавун | 100 | 330 |  |
| 26 | пров. Білокур Катерини(пров.Декабристів) | чавун | 100 | 270 |  |
| 27 | Гарнізонна (Українця Владислава (1Травня)- Михайлівська (276 стрілецької дивізії) | чавун | 100 | 300 |  |
| 28 | Кульчицького Юрія(Ватутiна) | чавун | 100 | 250 |  |
| 29 | пров. Симоненка Василя (Кутузова) в кінець | сталь | 100-150 | 550 |  |
| 30 | пров. Симоненка Василя (Кутузова) - в кінець Кутузова | п/е | 90 | 525 |  |
| 31 | пров. Симоненка Василя (Кутузова) | сталь | 150 | 150 |  |
| 32 | пров. Симоненка Василя (Кутузова) | п/е | 90 | 160 |  |
| 33 | пров. Симоненка Василя (Кутузова) | сталь | 76 | 160 |  |
| 34 | Лелiтська | п/е | 50 | 200 |  |
| 35 | Автодромна | сталь | 76 | 200 |  |
| 36 | Вугринівська | сталь | 100 | 761 |  |
| 37 | Вугринівська | чавун | 100 | 1159 |  |
| 38 | 1 пров. Вугринівський | сталь | 50 | 220 |  |
| 39 | 2 пров. Вугринівський | сталь | 50 | 200 |  |
| 40 | 3 пров. Вугринівський | сталь | 50 | 450 |  |
| 41 | 4 пров. Вугринівський | п/е | 50 | 240 |  |
| 42 | Марка Вовчка | п/е | 90 | 400 |  |
| 43 | пров. Марка Вовчка | сталь | 50 | 220 |  |
| 44 | Чайковського | чавун | 150 | 1130 |  |
| 45 | Чайковського | сталь п/е | 100 90 | 100 70 |  |
| 46 | 1 пров. Чайковського | сталь | 50 | 320 |  |
| 47 | 2 пров. Чайковського | сталь | 50 | 350 |  |
| 48 | Озерна | сталь | 100 | 370 |  |
| 49 | Дмитришина Володимира(Тiмiрязєва) | чавун | 100 | 760 |  |
| 50 | пров. Дмитришина Володимира(Тiмiрязєва) | сталь | 76 | 200 |  |
| 51 | Лялі Ратушної | сталь | 50 | 350 |  |
| 52 | Гоголя | чавун | 150 | 260 |  |
| 53 | Вербова(Чкалова) | чавун | 100 | 455 |  |
| 54 | Вербова(Чкалова) | п/е | 63 | 50 |  |
| 55 | Володимира Івасюка | чавун | 100 | 750 |  |
| 56 | пров. Володимира Івасюка | чавун | 100 | 400 |  |
| 57 | Михайлівська (276 стрілецької дивізії) | Сталь п/е | 50 50 | 415 50 |  |
| 58 | Садовського | сталь | 200 | 800 |  |
| 59 | Садовського-Кульчицького Юрія (Ватутіна) | чавун | 200 | 600 |  |
| 60 | пров. Лисенка | сталь | 50 | 330 |  |
| 61 | Літописна (Меморіальна-Небесної Сотні) | сталь | 150 | 470 |  |
| 62 | Січових стрільців | чавун | 100-65 | 1050 |  |
| 63 | Ігоря Сікорського | чавун, сталь | 40, 65, 76 | 490 |  |
| 64 | пров. Магістральний | сталь | 100 | 190 |  |
| 65 | Миру | сталь | 50 | 220 |  |
| 66 | Новоміська | сталь | 100 | 160 |  |
| 67 | Шевченка (Українця Владислава (1Травня)-Сиротюка) | п/е | 40 | 200 |  |
| 68 | Староміська | сталь | 76 | 610 |  |
| 69 | Шолом Алейхема | чавун | 200 | 350 |  |
| 70 | Валі Котика | сталь | 50 | 340 |  |
| 71 | Михайла Вербицького | чавун, сталь | 65, 100 | 830 |  |
| 72 | Павла Чубинського | сталь | 100 | 390 |  |
| 73 | Шпаковського Андрія (Малiновського) | сталь | 25, 50 | 440 |  |
| 74 | Свято-Покровська | сталь | 25, 50 | 590 |  |
| 75 | Сиротюка | п/е | 40 | 290 |  |
| 76 | Соборності | чавун | 100 | 220 |  |
| 77 | Соборності | сталь | 50 | 80 |  |
| 78 | Соборності | п/е | 300 | 190 |  |
| 79 | Соборності | п/е | 50 | 210 |  |
| 80 | пров. Соборності | чавун | 100 | 220 |  |
| 81 | Старосидориська | чавун | 100 | 1630 |  |
| 82 | 1 пров. Старосидориський | сталь | 50 | 240 |  |
| 83 | 2 пров. Старосидориський | чавун | 100 | 300 |  |
| 84 | Михайла Рачка | чавун | 100 | 230 |  |
| 85 | Ольги Кобилянської | сталь | 76 | 860 |  |
| 86 | Привокзальна | чавун | 100 | 300 |  |
| 87 | Прирічна (Тургенєва) (Лугова-Слобідська) | сталь | 76 | 330 |  |
| 88 | Прирічна (Тургенєва (Лугова-Слобідська) | п/е | 32 | 370 |  |
| 89 | Прирічна (Тургенєва (Лугова-Слобідська) | п/е | 50 | 162 |  |
| 90 | Куліша Пайтелеймона(Нахiмова) | чавун | 65 | 450 |  |
| 91 | Кармелюка | чавун | 100 | 950 |  |
| 92 | Івана Багряного(Маяковського) | сталь | 100 | 240 |  |
| 93 | пров. Івана Багряного(Маяковського) | чавун | 100 | 200 |  |
| 94 | Iвана Богуна | сталь | 100 | 960 |  |
| 95 | 1 пр.Iвана Богуна | сталь | 76 | 170 |  |
| 96 | 2 пр.Iвана Богуна | п/е | 50 | 350 |  |
| 97 | Житня(Лізи Чайкiної) | сталь | 76 | 330 |  |
| 98 | Гальчевського Якова(Лермонтова) | сталь | 100 | 880 |  |
| 99 | пров. Гальчевського Якова(Лермонтова) | сталь | 50-76 | 300 |  |
| 100 | 9-го Сiчня | сталь | 50 | 390 |  |
| 101 | 9-го Сiчня | п/е | 32 | 70 |  |
| 102 | Приймаченко Марії(Олега Кошового) | чавун | 100 | 330 |  |
| 103 | Елеваторна | сталь | 50 | 500 |  |
| 104 | Каденюка Леоніда(Гагарiна) | сталь | 50 | 320 |  |
| 105 | Вузькоколійна | чавун | 100 | 850 |  |
| 106 | Iвана Франка | сталь | 100 | 450 |  |
| 107 | Монастирська (1Травня-Чайковського) | п/е | 300 | 1206 |  |
| 108 | Монастирська (Чайковського - ЦРЛ) | чавун, сталь | 150 | 610 |  |
| 109 | пров. Столярчука | п/е | 50 | 200 |  |
| 110 | Тичини - ОСК | п/е | 50 | 800 |  |
| 111 | Коцюбинського | сталь | 100 | 1390 |  |
| 112 | Коцюбинського | чавун | 100 | 80 |  |
| 113 | Коцюбинського | п/е | 90 | 70 |  |
| 114 | Коцюбинського | п/е | 63 | 70 |  |
| 115 | Коцюбинського | п/е | 50 | 80 |  |
| 116 | Коцюбинського | п/е | 25 | 60 |  |
| 117 | Лук’яненка Левка(Некрасова) | чавун | 150 | 1040 |  |
| 118 | пров. Лук’яненка Левка(Некрасова) | сталь | 50 | 200 |  |
| 119 | Гайдамацька | сталь | 76 | 220 |  |
| 120 | Гайдамацька | сталь | 50 | 160 |  |
| 121 | Миколи Хвильового(18 Армії) | п/е | 50 | 350 |  |
| 122 | Олійника | чавун | 100 | 410 |  |
| 123 | Героїв Крут | чавун | 65 | 150 |  |
| 124 | Героїв Крут | чавун | 100 | 260 |  |
| 125 | Озерянська | чавун п/е | 100 63 | 350 100 |  |
| 126 | Лесі Українки | чавун | 100 | 270 |  |
| 127 | Богдана Хмельницького | чавун | 100 | 380 |  |
| 128 | пров. Богдана Хмельницького | сталь | 100 | 120 |  |
| 129 | Симиренка Левка(Мiчурiна) | чавун | 100 | 310 |  |
| 130 | Ринкова | чавун | 100 | 240 |  |
| 131 | Джерельна | сталь | 50 | 450 |  |
| 132 | Джерельна | п/е | 50 | 720 |  |
| 133 | пров. Коцюбинського | сталь | 76 | 460 |  |
| 134 | проїзд Коцюбинського | сталь | 50 | 80 |  |
| 135 | Трипільська | чавун | 100 | 650 |  |
| 136 | пров. Трипільський | чавун | 100 | 180 |  |
| 137 | Калинова | чавун | 100 | 220 |  |
| 138 | пров. Калиновий | чавун | 100 | 150 |  |
| 139 | Меморіальна | чавун НПВХ п/е | 150 150 50 | 470 250 100 |  |
| 140 | Василя Порика | чавун | 200 | 640 |  |
| 141 | Бистрицького | сталь | 100 | 510 |  |
| 142 | Бистрицького | сталь | 50 | 70 |  |
| 143 | Бистрицького | сталь | 63 | 40 |  |
| 144 | Українця Владислава (1-го Травня) до буд. 54,56 | п/е | 63 | 185 |  |
| 145 | Українця Владислава (1-го Травня) до буд. 58,60,62,64,66 | сталь | 100 | 648 |  |
| 146 | Крушельницької Соломії(Зої Космодем’янської) | чавун | 100 | 280 |  |
| 147 | Столярчука-НС ІІІ підйому | сталь | 150 | 300 |  |
| 148 | Українця Владислава (1Травня) - сан. Радон (водопровід через водойму) | сталь | 250 | 1040 |  |
| 149 | Монастирська - ВНС Монастирська | сталь | 200 | 75 |  |
| 150 | пров. Івана Франка | чавун | 100 | 370 |  |
| 151 | Тичини | п/е | 63 | 270 |  |
| 152 | Виноградна | сталь п/е | 100 90 | 110 120 |  |
| 153 | Виноградна | чавун | 100 | 370 |  |
| 154 | Новоміська | п/е | 63 | 350 |  |
|  | Всього вуличних: | 65921 |  |
|  | Всього внутрішньо дворових: | 19869 |  |
| Всього водопровідних мереж: | 101400 |  |

Комунальне підприємство обслуговує 43,885 км каналізаційних мереж діаметром від 100 мм до 500 мм., 1126 оглядових колодязів мережі каналізації та три каналізаційні насосні станції, що приймають та перекачують стічні води на очисні споруди каналізації.

Очисні споруди каналізації (далі-ОСК) потужністю 10 тис.м.куб/добу. введені в дію 1974 р, які приймають стоки від каналізаційних насосних станцій (далі-КНС) по двох напірних каналізаційних колекторах. У відповідності до технологічного регламенту на ОСК застосовується біологічна очистка прийнятих стічних вод з використанням активного мулу. Вода після очищення скидається в р. П.Буг. Контроль якості очищених стоків проводиться акредитованою лабораторією. На цьому об'єкті працює 41 працівник. Режим роботи станції цілодобовий.

| № п/п | Назва вулиці | Матеріал | Діаметр труби, мм | Довжина, м/п | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магістральні колектори |
| 1 | Напірний колектор (КНС3-ОСК) | чавун | 300 | 2780 |  |
| 2 | Напірний колектор (КНС1-ОСК) | чавун | 400 | 2100 |  |
| 3 | Напірний колектор (КНС4-Небесної сотні,67) 2 нитки | азбест | 200 | 800 |  |
| 4 | Монастирська, 71 (ЦРЛ)-Українця Владислава (1-гоТравня ) КНС3 | кераміка | 400 | 1900 |  |
| 5 | Пирогова - Літописна – Слобідська - КНС-1 | кераміка | 300 | 3460 |  |
| 6 | проспект Свободи (Небесної Сотні,67-Слобідська-КНС1) | кераміка | 400 | 2860 |  |
| 7 | Слобідська, (Будинок культури)-КНС1 | залізобетон кераміка | 300 | 1010 |  |
|  | Всього магістральних: | 14910 |  |
| Вулична каналізаційна мережа |
| 1 | Курортна (сан. Поділля - ЦРЛ Монастирська, 71) | кераміка | 300 | 1450 |  |
| 2 | Українця Владислава(1Травня) (1-го Травня,64-КНС3) | кераміка | 300 | 1120 |  |
| 3 | Кульчицького Юрія(Ватутіна) (Кульчицького Юрія(Ватутіна),14-Українця Владислава (1-го Травня) | кераміка ПВХ | 300 200 | 320 190 |  |
| 4 | Лисенка (ПМК208-Симоненка Василя (Кутузова)-Центральна (Суворова)-КНС3) | кераміка | 300 | 1800 |  |
| 5 | Шевченка (сан. МВС-КНС3) | п/е | 300 | 500 |  |
| 6 | Шевченка (Вежа-ворота З/Д санаторій) | кераміка | 200 | 250 |  |
| 7 | Чорновола В’ячеслава(Пушкіна) (ХЦПМСД-Меморіальна) | кераміка | 200 | 550 |  |
| 8 | Чорновола В’ячеслава (Пушкіна) (Чорновола В’ячеслава (Пушкіна), 137 - Пирогова) | кераміка | 200 | 880 |  |
| 9 | Корольова Сергія (Комарова) (Північна-КНС4) | кераміка | 300 | 1160 |  |
| 10 | Північна (ПЛСП-40-Корольова Сергія(Комарова) | кераміка | 150 | 230 |  |
| 11 | Небесної Сотні - КНС-1 | кераміка | 300 | 1175 |  |
| 12 | Столярчука | кераміка | 300 | 860 |  |
| 13 | Івана Богуна-Слобідська | кераміка | 300 | 1700 |  |
| 14 | Слобідська,39 (КНС-1) | кераміка | 400 | 800 |  |
| 15 | Василя Порика – Івана Богуна | кераміка | 200 | 700 |  |
| 16 | Виноградна (СЕС-1-гоТравня) | кераміка | 200 | 420 |  |
| 17 | Володимира Івасюка | кераміка | 200 | 450 |  |
| 18 | Чайковського | кераміка | 200 | 300 |  |
| 19 | Північна-Пирогова | кераміка | 200 | 330 |  |
| 20 | Північна-Небесної Сотні | кераміка | 150 | 200 |  |
| 21 | Літописна (КП «ХКС»- колектор) | кераміка | 150 | 170 |  |
| 22 | Новоміська-Меморіальна | п/е | 150 | 140 |  |
| 23 | Бистрицького-Лисенка | азбест | 150 | 150 |  |
| 24 | Меморіальна-Парк-колектор | кераміка | 200 | 450 |  |
| 25 | Чорновола В’ячеслава (Пушкіна) (ДНЗ №3-7) -Літописна-колектор 400 | кераміка | 150 | 400 |  |
| 26 | Прирічна (Тургенєва) | пвх | 110 | 150 |  |
| 27 | Літописна-проспект Свободи | кераміка | 200 | 130 |  |
| 28 | пров.Лисенка-колектор Лисенка | чавун | 200 | 380 |  |
| 29 | ДНЗ№7-Центр | кераміка | 200 | 260 |  |
|  | Всього вуличної: | 17615 |  |
| Внутрішньодворова каналізаційна мережа |
| 1 | Виноградна,20 | пвх | 150 | 50 |  |
| 2 | Українця Владислава(1Травня,42-1Травня,40-1Травня) | кераміка | 150 | 380 |  |
| 3 | Українця Владислава (1Травня,17) | кераміка | 150 | 230 |  |
| 4 | Українця Владислава (1Травня,9, 11) | кераміка | 150 | 170 |  |
| 5 | Українця Владислава (1Травня, 11а, 15) | кераміка | 150 | 210 |  |
| 6 | Монастирська,56 | кераміка | 200 | 205 |  |
| 7 | Монастирська,1 | кераміка | 150 | 200 |  |
| 8 | Проспект Свободи,12 (Будинок культури) | кераміка | 150 | 220 |  |
| 9 | Проспект Свободи,13, 15, 17 | кераміка | 150 | 220 |  |
| 10 | Старосидориська,5, 7 – Івана Богуна | кераміка | 200 | 240 |  |
| 11 | Українця Владислава (1Травня, 39 (ЗОШ№4 нова)) | кераміка | 150 | 350 |  |
| 12 | Небесної Сотні, 62 (ЗОШ№1)-пров.В’ячеслава Чорновола( Пушкіна) | кераміка | 150 | 220 |  |
| 13 | Столярчука, 23 (ЗОШ№2-ДЮСШ) | кераміка | 150 | 210 |  |
| 14 | Лук’яненка Левка(Некрасова), 3 (ЗОШ№3) | кераміка | 150 | 160 |  |
| 15 | Українця Владислава (1Травня,66) | кераміка | 150 | 600 |  |
| 16 | Столярчука,46-48-50-52-54 | кераміка | 150 | 500 |  |
| 17 | Сергія Муравського,3-5-7-9-11 - Столярчука | кераміка | 150 | 380 |  |
| 18 | Українця Владислава (1Травня),54-56-58-60-62-64 | кераміка | 150 | 1120 |  |
| 19 | Столярчука,16 (Міська рада)-проспект Свободи | кераміка | 200 | 300 |  |
| 20 | Столярчука,29-31-33 | кераміка | 150 | 330 |  |
| 21 | Котляревського,84 | кераміка | 150 | 80 |  |
| 22 | Симоненка Василя(Кутузова),5 – 1-го Травня,32 | кераміка | 150 | 260 |  |
| 23 | Виноградна,4, 6, 8, 10 - Виноградна,2 | кераміка | 150 | 310 |  |
| 24 | Симоненка Василя(Кутузова), 5(ДНЗ №5)- Українця Владислава (1-го Травня) | кераміка | 150 | 300 |  |
| 25 | Білокур Катерини(Декабристів),13 (ДНЗ № 1) | кераміка | 150 | 300 |  |
| 26 | Слобідська,12 | кераміка | 150 | 80 |  |
| 27 | Слобідська,20 | кераміка | 150 | 150 |  |
| 28 | Білокур Катерини(Декабристів),13, 15 | кераміка | 150 | 200 |  |
| 29 | проспект Свободи ,19, 21 | кераміка | 150 | 325 |  |
| 30 | Площа Перемоги,7 (Ліцей сфери послуг) | кераміка | 150 | 160 |  |
| 31 | Українця Владислава (1-го Травня,24) | кераміка | 150 | 190 |  |
| 32 | Меморіальна,20 | кераміка | 150 | 80 |  |
| 33 | Шевченка,3 (Управління освіти) | кераміка | 150 | 190 |  |
| 34 | Монастирська,76 (гуртожиток) | кераміка | 150 | 170 |  |
| 35 | Лисенка, 17, 21 (дворова) | кераміка | 150 | 200 |  |
| 36 | Лисенка, 19 | кераміка | 150 | 110 |  |
| 37 | Василя Порика, 14, 16, 32 (дворова) | кераміка | 150 | 120 |  |
| 38 | Івана Богуна, 81а (дворова) | кераміка | 150 | 160 |  |
| 39 | Виноградна СЕС (дворова) | кераміка | 150 | 50 |  |
| 40 | Небесної Сотні, 34, 40 до 1 пров. Чорновола В’ячеслава (Пушкіна), 3 (дворова) | кераміка | 150 | 380 |  |
| 41 | Симоненка Василя (Кутузова), 23 - 31 до Кропивницького Марка(Суворова) | кераміка | 150 | 150 |  |
| 42 | пров. Соборності |  |  | 300 |  |
| 43 | Чорновола В’ячеслава (Пушкіна) 73 –ДНЗ №3 | кераміка | 150 | 150 |  |
| 44 | Чорновола В’ячеслава (Пушкіна) (131а-137) | кераміка | 150 | 650 |  |
|  | Всього: | 11360 |  |
| Всього каналізаційних мереж: | 43885 |  |

Станом на 01.08.2023 року підприємство надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення 8424 абонентам в.т.ч населення 8183, бюджетні установи 42, інші споживачі 199.

Підприємство надає послуги з водопостачання та водовідведення споживачам міста Хмільника більш як 50 років і потребує серйозних капітальних вкладень на його реконструкцію та технічне переоснащення. На даний час підприємство експлуатує 32408  п/м. ветхих та аварійних мереж водопостачання, що складає 31,96 % від їх загальної протяжності та 10043 п/м. ветхих та аварійних мереж водовідведення, що складає 22,88 % від їх загальної протяжності.

2.1. Аналіз абонентів (населення) та питома вага

обладнання лічильниками.

| Показники | Одиниці виміру | Кількість абонентів станом на 01.08.2023 рік |
| --- | --- | --- |
| Кількість абонентів: | одиниць | 8183 |
| В тому числі: |  |  |
| Абонентів багатоквартирних будинків | одиниць | 3982 |
| Абонентів приватних будинків | одиниць | 4201 |
| Кількість вводів обладнанних лічильниками: | одиниць | 6967 |
| В тому числі: | одиниць |  |
| Вводи багатоквартирних будинків | одиниць | 4145 |
| Вводи приватних будинків | одиниць | 2822 |
| Питома вага вводів обладнаних приладами обліку | % | 85,14 |
| В тому числі: |  |  |
| Вводи багатоквартирних будинків | % | 92,3 |
| Вводи приватних будинків | % | 67,18 |

3. Визначення проблем на розв'язання яких спрямована Програма.

- незадовільний технічний стан та зношеність основних фондів станції водопідготовки;

- загроза зникнення єдиного джерела водопостачання у зв’язку з забрудненням та зменшенням об’єму води в річці Південний Буг;

- недостатня якість питної води, яка передбачена Державними санітарними нормами та правилами 2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» для міста-курорту державного значення;

- значна частина мереж централізованого водопостачання та водовідведення знаходяться у ветхому та аварійному стані;

- незадовільний технічний стан та зношеність основних фондів каналізаційних насосних станцій (КНС) та очисних споруд каналізації (ОСК);

- тривалий час займають ліквідації аварій на мережах централізованого водопостачання та водовідведення;

- відсутня можливість локалізації аварійної ситуації з мінімальною кількістю відключених абонентів.

4. Мета Програми.

Метою Програми є створення умов для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталий розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення негативного впливу стічних вод на природні водні джерела.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, строки та етапи виконання Програми.

Проблеми, визначені в Програмі, передбачається розв’язати шляхом:

- поліпшення якості питної води та використання альтернативних джерел водопостачання;

- розвитку і підвищення надійності роботи систем водопостачання;

- розвитку і підвищення надійності роботи систем водовідведення, запобігання негативному впливу на навколишнє природнє середовище, забезпечення екологічної безпеки;

- науково-технічного і проектного забезпечення заходів Програми.

Поліпшення якості питної води та використання альтернативних джерел водопостачання передбачає:

- удосконалення технології знезараження питної води;

- впровадження децентралізованих систем доочищення питної води;

- водозабір з підземних джерел водопостачання.

Розвиток і підвищення надійності роботи систем водопостачання перед-бачає:

- модернізацію водозабору з поверхневого джерела;

- реконструкцію станції водопідготовки;

- реконструкцію водопровідних насосних станцій;

- реконструкцію старих та будівництво нових мереж водопостачання з використанням сучасних методів та матеріалів;

- заміна або встановлення сучасної запірної арматури на мережах водопостачання;

- впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами систем водопостачання;

- розвиток сучасної експлуатаційно-ремонтної бази для обслуговування  систем водопостачання.

Розвиток і підвищення надійності роботи систем водовідведення, запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічної безпеки передбачає:

- реконструкцію очисних споруд каналізації;

- реконструкцію каналізаційних насосних станцій;

- реконструкцію старих та будівництва нових мереж водовідведення з використанням сучасних методів та матеріалів;

- впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами систем водовідведення;

- розвиток сучасної експлуатаційно-ремонтної бази для обслуговування  систем водовідведення.

Науково-технічне і проектне забезпечення заходів Програми передбачає:

- підготовку і розроблення технологічних рішень щодо розвитку систем водопостачання і водовідведення;

- розробку проектно-кошторисної документації для будівництва і реконструкції об’єктів водопостачання та водовідведення.

Програма розрахована на 2026-2028 роки.

6. Джерела фінансування Програми.

Для реалізації заходів Програми необхідно 63 500,0 тис.грн. Видатки пов’язані з реалізацією Програми, здійснюються за рахунок виділених у встановленому порядку коштів з бюджетів різних рівнів, коштів підприємств та інших джерел не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| ВСЬОГО: | 63 500,0 | 32 500,0 | 2 700,0 | 28 300,0 |
| Міський бюджет | 51 700,0 | 21 700,0 | 1 700,0 | 28 300,0 |
| Державний бюджет та інші джерела фінансування незаборонені законодавством | 11800,0 | 10800,0 | 1000,0 | 0 |

7. Результативні показники Програми.

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2026 | 2027 | 2028 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показники продукту |
| 1. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водопостачання | шт. | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 2. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання | шт. | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 3. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водовідведення | шт. | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація очисних споруд каналізації | шт. | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 5. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація каналізаційних насосних станцій | шт. | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Показники ефективності |
| 1. | Середня вартість проведення модернізації мереж централізованого водопостачання | тис. грн. | 2466,411 | 2400,0 | 1500,0 | 3614,285 | 3160,000 |
| 2. | Середня вартість проведення модернізації інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання | тис. грн. | 3200,0 | 7100,0 | - | - | 7100,0 |
| 3. | Середня вартість проведення модернізації мереж централізованого водовідведення | тис. грн. | 3850,0 | - | 1200,0 | 3000,0 | 2100,0 |
| 4. | Середня вартість проведення модернізації очисних споруд каналізації | тис. грн. | 5000,0 | 6000,0 | - | - | 6000,0 |
| 5. | Середня вартість проведення модернізації каналізаційних насосних станцій | тис. грн. | 875,042 | 7500,0 | - | - | 7500,0 |
| Показники якості |
| 1. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водопостачання | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання | % | 100 | 100 | - | - | 100 |
| 3. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водовідведення | % | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація очисних споруд каналізації | % | 100 | 100 | - | - | 100 |
| 5. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація каналізаційних насосних станцій | % | 100 | 100 | - | - | 100 |

8. Напрями діяльності і заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. | Модернізація мереж централізованого водопостачання |  | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 1.1 |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Чайковського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 3000,0 | 3000,00 | - | - |  |
| 1.2 |  | Капітальний ремонт дюкерного переходу через річку Південний Буг в районі вул Свято-Троїцька в м.Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1800,0 | 1800,00 | - | - |  |
| 1.3 |  | Капітальний ремонт водогону по вул.Автодромній в м.Хмільнику, Вінницької області обл.(з виготовленням ПКД та проведеннямїї експертизи) | 2027 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1500,0 | - | 1500,0 | - |  |
| 1.4 |  | Капітальний ремонт частини водогону по вул. Чорновола В’ячеслава в м.Хмільнику, Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2028 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 10000,0 | - | - | 10000,0 |  |
| 1.5 |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Левка Лук’яненка в м.Хмільнику, Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведеннямїї експертизи) | 2028 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 2500,0 | - | - | 2500,0 |  |
| 1.6 |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Сидориській в м.Хмільнику, Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведеннямїї експертизи) | 2028 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 2500,0 | - | - | 2500,0 |  |
| 1.7 |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Меморіальна між вулицями Чорноваола В’ячеслава та Північна в м.Хмільнику,Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведеннямїї експертизи) | 2028 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1500,00 | - | - | 1500,0 |  |
| 1.8 |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Небесної Сотні в м.Хмільнику,Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведеннямїї експертизи) | 2028 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 2000,0 | - | - | 2000,0 |  |
| 1.9 |  | Реконструкція системи водопостачання по вул.Пирогова в м.Хмільнику, Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведеннямїї експертизи) | 2028 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 5000,0 | - | - | 5000,0 |  |
| 1.10 |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Староміській в м.Хмільнику, Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведеннямїї експертизи) | 2028 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1800,0 | - | - | 1800,0 |  |
| 2. | Модернізація інженерних споруд для забору води, її очищення та зберігання |  | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 2.1. |  | Технічне переоснащення станції водопідготовки з впровадженням АСУ в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 7000,0 | 7000,0 | - | - |  |
| 2.2 |  | Капітальний ремонт хлораторної та складу хллору на станції водопідготовки в м.Хмільнику, Віннцької обл.( з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 7200,0 | 7200,0 | - | - |  |
| 3. | Модернізація мереж централізованого водовідведення |  | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 3.1. |  | Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції №1 до очисних споруд каналізації в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведеннямїї експертизи) | 2028 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 3000,0 | - | - | 3000,0 |  |
| 3.2. |  | Нове будівництво каналізаційного колектору по вул.Меморіальна між вулицями Чорновола В’ячеслава та Північна в м.Хмільнику, Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведеннямїї експертизи) | 2027 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1200,0 | - | 200,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 1000,0 | - |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
| 4. | Модернізація очисних споруд каналізації |  | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 4.1. |  | Капітальний ремонт метантенків на очисних спорудах каналізації в м.Хмільнику, Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 6000,0 | 1200,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавство |  | 4800,0 | - | - |  |
| 5. | Модернізація каналізаційних насосних станцій |  | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 5.1 |  | Капітальний ремонт КНС-1 з впровадженням АСУ в м.Хмільнику, Вінницької обл.( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2026 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 7500,0 | 1500,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавство |  | 6000,00 | - | - |  |

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на Хмільницьку міську раду – шляхом заслуховування на сесії міської ради інформації  про хід виконання Програми за рік.

Координацію та інформування про хід виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  згідно розподілу обов’язків.

Секретар міської ради                                                                                                                                  Павло КРЕПКИЙ