УКРАЇНА

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### РІШЕННЯ №2220

від 01 грудня 2023 року                                                                                     51 сесія міської ради

8 скликання

Про внесення змін до Програми

утримання дорожнього господарства

на території населених пунктів Хмільницької

міської територіальної громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання

від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)

Враховуючи проєкт проєктно кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Небесної Сотні з двостороннім тротуаром в м.Хмільнику Вінницької обл.», експертний звіт від 09.02.2021 року №05-0027 та службову записку начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради від 23.11.2023 року щодо необхідності внесення змін до  Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами), згідно Порядку  формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), керуючись ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725  (зі змінами), а саме:

1.1. Пункт 7 та пункт 8  розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти в новій редакції:

| 7. | Обсяги фінансування Програми, всього (тис.грн.): | 253 572,003 |
| --- | --- | --- |
| 8. | З них фінансування за рахунок коштів міського бюджету (тис.грн.): | 253 572,003 |

1.2. Таблицю розділу 6 «Ресурсне забезпечення Програми»  викласти в новій  редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування тис. грн. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всього: | 253 572,003 | 57961,227 | 52327,203 | 66575,594 | 66437,979 | 10270,00 |
| Міський бюджет | 253 572,003 | 57961,227 | 52327,203 | 66575,594 | 66437,979 | 10270,00 |
| Інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - |

1.3. У розділ 8 «Показники продукту, ефективності та якості Програми» внести зміни до п.11, п.12 «Показники продукту», п.11, п.12 «Показники ефективності» до п.11, п.12  «Показники  якості» виклавши їх у новій редакції:

8. Показники продукту, ефективності та якості Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показники продукту |
| 11. | Орієнтовна площа відремонтованих доріг (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 43,228 | 10,011 | 7,200 | 33,95 | - | 94,389 |
| 12. | Орієнтовна площа відремонтованих тротуарів (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 2,433 | 0,363 | 0,320 | 15,73 | - | 18,846 |
| Показники ефективності |
| 11. | Середня вартість 1 кв.м. виконаних будівельних робіт на дорогах (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | грн. | - | 1251,32 | 1779,4 | 1200,0 | 2858,39 | - | 1772,28 |
| 12. | Середня вартість 1 кв.м. виконаних будівельних робіт на тротуарах (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | грн. | - | 948,44 | 2760,42 | 1050,0 | 3171,39 | - | 1982,57 |
| Показники якості |
| 11. | Збільшення обсягу відремонтованих доріг (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 43,228 | 10,011 | 7,200 | 33,95 | - | 94,389 |
| 12. | Збільшення обсягу відремонтованих тротуарів (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис.кв.м. | - | 2,433 | 0,363 | 0,320 | 15,73 | - | 18,846 |

1.4. Підпункти 1.14, 2.20, 2.34 пункту 2 розділу 9 «Напрями діяльності та заходи Програми»  викласти  в новій редакції згідно з додатком.

2. Відповідні пункти та таблиці цього рішення в попередній редакції вважати такими, що втратили чинність.

3. Архівному відділу міської ради відобразити відповідні зміни в оригіналі  рішення 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження та з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики.

Міський голова                                                                        Микола ЮРЧИШИН

# Додаток до рішення

# 51 сесії міської ради 8 скликання

# від 01 грудня 2023 року №2220

9. Напрями діяльності та заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Роботи з ремонту та утримання доріг та тротуарів |  | Покращення стану доріг |
| 1.14 |  | Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області | 2022-2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 22820,00 | - | 7600,00 | 10220,00 | 5000,00 | - |  |
| 2. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожнього господарства |  | Покращення стану доріг |
| 2.20 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної Сотні з двосторонім тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 18000,00 | - | - | - | 18000,00 | - |  |
| 2.34 |  | Капітальний ремонт дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021,2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 5866,910 | 4,060 | - | - | 5862,850 | - |  |

Секретар міської ради 	                                                Павло КРЕПКИЙ