УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   №2693

від 27 червня 2024 року                                                             61 сесія міської ради

8  скликання

Про внесення змін до Програми

забезпечення населення Хмільницької

міської територіальної громади

якісною питною водою на

2021-2025 рр., затвердженої рішенням 80 сесії

міської ради 7 скликання

від 31.08.2020 року № 2726  (зі змінами)

Враховуючи лист директора  КП «Хмільникводоканал» від 24.06.2024 року №01-14/133  та службову записку начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради від 24.06.2024 року, щодо необхідності  внесення змін до Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2726 (зі змінами), відповідно до Порядку  формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), керуючись ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року            № 2726 (зі змінами),  а саме:

1.1. Пункт 7 та пункт 8  розділу 1 «Загальна характеристика міської Програми» викласти в новій редакції:

| 7. | Обсяг фінансування Програми, всього (тис.грн.): | 136 167,847 |
| --- | --- | --- |
| 8. | З них фінансування за рахунок міського бюджету (тис.грн.): | 103 872,177 |

1.2. Таблицю «Ресурсне забезпечення Програми» розділу 6 «Джерела фінансування Програми»  викласти в новій  редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ВСЬОГО: | 136 167,847 | 2 542,237 | 26 026,124 | 11082,357 | 27405,910 | 69111,219 |
| Міський бюджет | 103 872,177 | 2 542,237 | 26 026,124 | 11082,357 | 19054,850 | 45166,609 |
| Державний бюджет та інші джерела фінансування незаборонені законодавством | 32 295,670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8351,060 | 23944,610 |

1.3. У розділ 7 «Результативні показники Програми» внести змінити до п.1,п.4 «Показники продукту», п.1, п.4 «Показники ефективності» і викласти їх у наступній редакції:

Результативні показники Програми:

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показники продукту |
| 1. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водопостачання | шт. | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 11 | 35 |
| 4. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водовідведення | шт. | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| Показники ефективності |
| 1. | Середня вартість проведення модернізації мереж централізованого водопостачання | тис. грн. | 0 | 215,804 | 1362,687 | 1183,333 | 943,643 | 2738,256 | 1412,887 |
| 4. | Середня вартість проведення модернізації мереж централізованого водовідведення | тис. грн. | 0 | 50,0 | 250,0 | 850,0 | 1568,402 | 7195,562 | 2049,422 |

1.4. В пункт 1, пункт 4, розділу 7 «Напрями діяльності і заходи Програми» внести зміни до п.п.1.1, .п.1.7, п.п.1.21, п.п.1.27, п.п.4.1, та викласти їх у наступній редакції згідно з додатком.

2. Відповідні пункти та таблиці цього рішення в попередній редакції вважати такими, що втратили чинність.

3. Архівному відділу міської ради відобразити відповідні зміни, та втрату чинності пунктів та таблиць в оригіналі  рішення 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2726 (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження та з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики.

Міський голова                                                                       Микола  ЮРЧИШИН

Додаток

до рішення   61 сесії  міської ради

8 скликання  від 27 червня 2024 року №2693

8. Напрями  діяльності   і  заходи Програми

| - | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація мереж централізованого водопостачання |  | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 1.1. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл.(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 2977,890 | - | - | - | - | 595,580 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  | - | - | - | - | 2382,310 |  |
| 1.7. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Старосидориській в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 |  |
| 1.21 |  | Капітальний ремонт водопроводу по проспекту Свободи (від площі Перемоги до вул.Літописна) в м.Хмільнику, Вінницької області (з корегуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 4157,710 | 50,0 | - | - | - | 4107,710 |  |
| 1.27 |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Михайла Вербицького в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2023-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 5750,329 | - | - | 50,0 | - | 5700,329 |  |
| 4. | Модернізація мереж централізованого водовідведення |  |  |  | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 4.1. |  | Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник,Вінницької області (з корегуванням ПКД та проведення її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Місцевий бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 13886,7 | - | - | - |  | 2777,350 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  | - | - | - |  | 11109,350 |  |

Секретар  міської  ради                                                                                                                                                          Павло КРЕПКИЙ