УКРАЇНА

- ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

- ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

- РІШЕННЯ № 3034

від 27 листопада 2024 року                                                                               67 сесія міської ради

8 скликання

Про внесення змін та доповнень до Програми

утримання дорожнього господарства

на території населених пунктів Хмільницької

міської територіальної громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання

від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)

Враховуючи лист Вінницької обласної військової адміністрації від 31.10.2024 року № 01-02/1305, лист Хмільницької районної військової адміністрації від 22.11.2024 року № 01-01-17-2482, Доручення заступника начальника обласної військової адміністрації від 21.11.2024 року № 01.01-13/9225, службову записку начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради від 12.11.2024 року,  щодо необхідності внесення змін до  Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами), згідно Порядку  формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), керуючись ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725  (зі змінами), а саме:

1.1. Пункт 7 та пункт 8  розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти в новій редакції:

| 7. | Обсяги фінансування Програми, всього (тис.грн.): | 228 704,453 |
| --- | --- | --- |
| 8. | З них фінансування за рахунок коштів Хмільницької міської територіальної громади (тис.грн.): | 228 704,453 |

1.2. Таблицю розділу 6 «Ресурсне забезпечення Програми»  викласти в новій  редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування тис. грн. | В тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всього: | 228 704,453 | 57961,227 | 52327,203 | 57375,020 | 26218,663 | 34822,340 |
| Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 228 704,453 | 57961,227 | 52327,203 | 57375,020 | 26218,663 | 34822,340 |
| Інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - |

1.3. У розділ 8 «Показники продукту, ефективності та якості Програми» внести зміни до п.1,п.2,п.3,п.4,п.5,п.6,п.7,п.8,п.9,п.10,п.11,п.12 «Показники продукту», п.1,п.2,п.3,п.4,п.5,п.6,п.7,п.8,п.9, «Показники ефективності» до п.1,п.2,п.3,п.4,п.5,п.6,п.7,п.8,п.9,п.10,п.11,п.12 «Показники якості», виклавши їх у наступній редакції:

8. Показники продукту, ефективності та якості Програми

| № з/п | Назва показника |  | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг наданих послуг з проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші |  | кв.м. | - | 8856 | 8918 | 8994 | 0 | 8994 | 35762 |
| 2. | Обсяг наданих послуг з проведення робіт по утриманню вулично- шляхової мережі (утримання доріг в експлуатаційному стані, зимове утримання, аварійні роботи, поточний ремонт доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву або щебенево-відсівкової сумішші) |  | кв.м. | - | 7964 | 6737 | 7175 | 2392 | 7175 | 31443 |
| 3. | Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу |  | км. | - | 10 882 | 10 882 | 10 882 | 5658 | 10 882 | 49186 |
| 4. | Обсяг наданих послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій |  | км. | - | 453 | 547 | 547 | 36 | 547 | 2130 |
| 5. | Обсяг наданих послуг зі встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах |  | км. | - | 250 | 218 | 240 | 0 | 240 | 948 |
| 6. | Кількість дощоприймальних решіток, які планується придбати, встановити та замінити |  | шт. | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 |
| 7. | Кількість люків, які планується придбати, встановити та замінити |  | шт. | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 |
| 8. | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг |  | шт. | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 40 |
| 9. | Кількість автобусних зупинок, які планується встановити |  | шт. | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 10. | Кількість виготовлених ПКД на проведення будівельних робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі |  | шт. | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 25 |
| 11. | Орієнтовна кількість відремонтованих доріг (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) |  | шт. | - | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 23 |
| 12. | Орієнтовна кількість відремонтованих тротуарів (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) |  | шт. | - | 1 |  | 1 |  | 4 | 6 |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Середня вартість надання послуг з проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші на 1кв.м. |  | грн. | - | 474,254 | 448,531 | 667,111 | 0 | 667,111 | 564,845 |
| 2. | Середня вартість надання послуг з проведення робіт по утриманню вулично- шляхової мережі (утримання доріг в експлуатаційному стані, зимове утримання, аварійні роботи, поточний ремонт доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву або щебенево-відсівкової сумішші) |  | грн. | - | 100,452 | 225,051 | 209,059 | 209,030 | 564,544 | 266,093 |
| 3. | Середня вартість 1 км. надання послуг з проведення робіт з грейдування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу |  | грн. | - | 119,464 | 183,790 | 229,737 | 229,763 | 464,951 | 247,217 |
| 4. | Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій |  | грн. | - | 441,501 | 457,038 | 548,446 | 555,55 | 548,446 | 502,374 |
| 5. | Середня вартість надання послуг зі встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах |  | грн. | - | 240,0 | 321,101 | 333,333 | - | 333,333 | 305,947 |
| 6. | Середня вартість дощоприймальних решіток, які планується придбати, встановити та замінити |  | грн. | - | 6000 | 7500 | 9000 | - | 10000 | 8125 |
| 7. | Середня вартість люків, які планується придбати, встановити та замінити |  | грн. | - | 8000 | 9500 | 11000 | - | 13940 | 10610 |
| 8. | Середня вартість проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг |  | грн. | - | 10000 | 10000 | 10000 | - | 10000 | 10000 |
| 9. | Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити |  | грн. | - | 40000 | 40000 | 40000 | - | 40000 | 40000 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Збільшення обсягу послуг з проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші | кв.м. | - | 8856 | 8918 | 8994 | 0 | 8994 | 35762 |
| 2. |  | Збільшення обсягу послуг з утримання вулично- шляхової мережі (утримання доріг в експлуатаційному стані, зимове утримання, аварійні роботи, поточний ремонт доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву або щебенево-відсівкової сумішші) | кв.м. | - | 7964 | 6737 | 7175 | 2392 | 7175 | 31443 |
| 3. |  | Збільшення обсягу послуг з проведення робіт з грейдування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу | км. | - | 10 882 | 10 882 | 10 882 | 5658 | 10 882 | 49186 |
| 4. |  | Збільшення обсягу послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій | км. | - | 453 | 547 | 547 | 36 | 547 | 2130 |
| 5. |  | Збільшення обсягу послуг зі встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах | км. | - | 250 | 218 | 240 | 0 | 240 | 948 |
| 6. |  | Збільшення кількості дощоприймальних решіток, які планується придбати, встановити та замінити | шт. | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 |
| 7. |  | Збільшення кількості люків, які планується придбати, встановити та замінити | шт. | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 |
| 8. |  | Збільшення кількості проведеної технічної інвентаризації та паспортизації доріг | шт. | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 40 |
| 9. |  | Збільшення кількості автобусних зупинок, які планується встановити | шт. | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 10. |  | Збільшення кількості виготовлених ПКД на проведення будівельних робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі | шт. | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 25 |
| 11. |  | Збільшення кількості відремонтованих доріг (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | шт. | - | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 23 |
| 12. |  | Збільшення кількості відремонтованих тротуарів (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | шт. | - | 1 |  | 1 |  | 4 | 6 |

1.3. В пункт 1, пункт 2, розділу 9 «Напрями діяльності та заходи Програми» внести зміни до п.п.1.1, п.п.1.2, п.п.1.3, п.п.1.4, п.п.1.5, п.п.1.6, п.п.1.7, п.п.1.8, п.п.1.11, п.п.1.14, п.п.2.1, п.п.2.3, п.п.2.4, п.п.2.9, п.п.2.10, п.п.2.11, п.п.2.12, п.п.2.14, п.п.2.16, п.п.2.17, п.п.2.18, п.п.2.19, п.п.2.20, п.п.2.22, п.п.2.23, п.п.2.24, п.п.2.25, п.п.2.26, п.п.2.28, п.п.2.29, п.п.2.34, п.п.2.41, п.п.2.44, п.п.2.47, п.п.2.49, п.п.2.50, п.п.2.51, п.п.2.52, п.п.2.53, п.п.2.54, п.п.2.55, п.п.2.58 та доповнити пункт 1 п.п.1.15 викласти їх в наступній редакції згідно з додатком.

2. Відповідні пункти та таблиці цього рішення в попередній редакції вважати такими, що втратили чинність.

3. Архівному відділу міської ради відобразити відповідні зміни в оригіналі  рішення 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження та з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики.

Міський голова                                                                        Микола ЮРЧИШИН

# Додаток до рішення

# 67 сесії міської ради 8 скликання

# від 27 листопада 2024 року №3034

9. Напрями діяльності і заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |  |
| 1. | Роботи з ремонту та утримання доріг та тротуарів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану доріг |
| 1.1 |  | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 20200,00 | 4200,0 | 4000,0 | 6000,0 |  | 0,0 | 6000,0 |  |  |
| 1.2 |  | Утримання вулично- шляхової мережі (утримання доріг в експлуатаційному стані, зимове утримання, аварійні роботи, поточний ремонт доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву або щебенево-відсівкової сумішші) | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади, в тому числі цільові фонди | 8366,770 | 800,0 | 1516,170 | 1500,0 |  | 500,0 | 4050,600 |  |  |
| 1.3 |  | Проведення робіт з грейдерування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 12159,600 | 1300,0 | 2000,0 | 2500,0 |  | 1300,0 | 5059,600 |  |  |
| 1.4 |  | Проведення робіт з очистки зливових каналізацій | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1070,00 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |  | 20,0 | 300,0 |  |  |
| 1.5 |  | Встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 290,00 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |  | 0,0 | 80,0 |  |  |
| 1.6 |  | Придбання, встановлення та заміна дощоприймальних решіток та люків | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 494,400 | 70,0 | 85,0 | 100,0 |  | 0,0 | 239,400 |  |  |
| 1.7 |  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 1.8 |  | Придбання, виготовлення, встановлення автобусних зупинок на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 640,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  | 0,0 | 160,0 |  |  |
| 1.11 |  | Механізоване поливання вулиць (доріг) м. Хмільника Вінницької області | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 0,0 | 200,0 |  |  |
| 1.14 |  | Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області | 2022-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 26820,0 | - | 7600,00 | 10220,00 |  | 1000,0 | 8000,0 |  |  |
| 1.15 |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах Хмільницької міської територіальної громади | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 100,000 | - | - | - |  | 100,000 | - |  |  |
| 2. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожнього господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану доріг |
| 2.1 |  | Нове будівництво тротуару з велосипедною доріжкою по вул. Курортна від пам’ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Хмільницька центральна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 50,0 | - | - | - | - |  |  | 50,0 |  |
| 2.3 |  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1002,04 | - | - | - | - |  |  | 1002,04 |  |
| 2.4 |  | Капітальний ремонт тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до вул. Літописна) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 50,0 | - | - | - | - |  |  | 50,0 |  |
| 2.9 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Свято-Троїцька в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.10 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Західна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.11 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Грушевського в с. Соколова Хмільницького р-ну, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.12 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.14 |  | Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1Травня (від вул. Кутузова до вул. Шевченка) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 50,0 | - | 50,0 | - | - |  |  | - |  |
| 2.16 |  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Північна в м.Хмільнику, Вінницької області ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 2.17 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття та частини тротуару по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022,2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 50,0 | - | 50,0 | - | - |  |  | - | - |
| 2.18 |  | Нове будівництво тротуару по вул. Пушкіна від вул. Магістральної до вул. Новоселів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.19 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ринкова з двосторонім тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.20 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної Сотні з двосторонім тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.22 |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Тургенєва (від будинку №77а до будинку №77, від будинку №77а до будинку №77д, від будинку №51 до будинку №37, від будинку №49 до будинку №49б, від будинку №49/5 до будинку №49/10а) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 2.23 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Паркова м. Хмільника Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 2.24 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Коцюбинського м. Хмільника Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 2.25 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Стельмаха м. Хмільника Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 2.26 |  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул. Монастирської до автобусної зупинки «4 школа» в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 2.28 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття заїздів на вул. Володимирівську та вул. Пилипа Орлика з вул. Північної м. Хмільника Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.29 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 276 Стрілецької дивізії в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.34 |  | Капітальний ремонт дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021,2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 5866,910 | 4,060 | - | - | - |  |  | 5862,850 |  |
| 2.41 |  | Нове будівництво тротуару по вулиці Курортна від автобусної Зупинки «Лікарня» до автобусної зупинки «Березовий гай» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.44 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття з тротуаром по вул. О.Кошового в м. Хмільнику Вінницької обл. ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.47 |  | Поточний середній ремонт дорожнього покриття частини вулиці 1 Травня (від вул. 1Травня до багатоквартирного будинку № 56 по вул. 1Травня) в м.Хмільнику, Вінницької області ( з виготовленням ПКД та проведенням експертної оцінки) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.49 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Волочаївська в м.Хмільнику Вінницької області( з виготовленням ПКД та проведенням експертної оцінки) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.50 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Лялі Ратушної (від будинку 1 до будинку 12) в м.Хмільнику Вінницької області( з виготовленням ПКД та проведенням експертної оцінки) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.51 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Чайковського в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.52 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Св’ято-Троїцька (від № 76 до № 96), вулиці Західна (від № 1 до № 19) м.Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.53 |  | Реконструкція дороги від вул.Західна м.Хмільника до вул.Гагаріна с.Соколова в межах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.54 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Гагаріна (від № 143 до № 127) та вул. Грушевського (від № 55 до № 42) в с.Соколова Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). | 2024 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 2.55 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Старосидориська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 50,0 | - | - | - | - |  |  | 50,0 |  |
| 2.58 |  | Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул.Шевченка, та частини дороги по вул.Сиротюка в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2023-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 2 700,0 | - | - | 200,0 | - |  |  | 2 500,0 |  |

Секретар міської ради 	                                                Павло КРЕПКИЙ