проєкт

УКРАЇНА

- ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

- ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

- РІШЕННЯ № _____

від _____2025 року                                                                                              __ сесія міської ради

_ скликання

Про внесення змін до Програми

утримання дорожнього господарства

на території населених пунктів Хмільницької

міської територіальної громади на 2026-2030 роки,

затвердженої рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання

від 06.10.2023 року № 2060 (зі змінами)

Враховуючи службову записку начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради від 30.07.2025 року,  щодо необхідності внесення змін до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2030 роки громади, затвердженої рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023 року №2060 (зі змінами), згідно Порядку  формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), керуючись ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести наступні зміни до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2030 роки, затвердженої рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023 року № 2060 (зі змінами) , а саме:

  - Пункт 7 та пункт 8  розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти в новій редакції:

| 7. | Обсяги фінансування Програми, всього (тис.грн.): | 295 253, 600 |
| --- | --- | --- |
| 8. | З них фінансування за рахунок коштів бюджету громади (тис.грн.): | 295 253, 600 |

  - Таблицю розділу 6 «Ресурсне забезпечення Програми»  викласти в новій  редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування тис. грн. | В тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Всього: | 295 253, 600 | 52 494,200 | 59 626, 700 | 144 632,700 | 19 250,000 | 19 250,000 |
| Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 295 253, 600 | 52 494,200 | 59 626, 700 | 144 632,700 | 19 250,000 | 19 250,000 |
| Інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - |

1.3. В пункт 1, пункт 2, розділу 9 «Напрями діяльності та заходи Програми» внести зміни до п.п.1.10, п.п.2.6 та  викласти їх в наступній редакції згідно з додатком.

2. Відповідні пункти та таблиці цього рішення в попередній редакції вважати такими, що втратили чинність.

3. Організаційному відділу міської ради відобразити відповідні зміни в оригіналі  рішення 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023 року № 2060 (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження та з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики.

Міський голова                                                                        Микола ЮРЧИШИН

# Додаток до рішення

# __ сесії міської ради __ скликання

# від ________2025 року №______

| 9. Напрями діяльності та заходи Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Всього | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  | В тому числі за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Роботи з ремонту та утримання доріг та тротуарів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану доріг |
| 1.10 |  | Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області | 2026-2030 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 84889,000 | 3000,000 | 12500,000 | 59389,000 | 5000,000 | 5000,000 |  |
| 2. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожнього господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану доріг |
| 2.6 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття з двостороннім тротуаром по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької обл. ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2028 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 70000,000 | - | - | 70000,000 | - | - |  |

Секретар міської ради 	                                                Павло КРЕПКИЙ