 ****

**УКРАЇНА**

**ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**Вінницької області**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025р. №\_\_\_\_

***Про затвердження Середньострокового плану***

***пріоритетних публічних інвестицій***

***Хмільницької міської територіальної***

***громади на 2026–2028 роки***

З метою забезпечення прозорого, ефективного та збалансованого процесу реформування управління публічними інвестиціями в Хмільницькій міській територіальній громаді, враховуючи протокольне рішення Місцевої інвестиційної ради у Хмільницькій міській територіальній громаді від 25.07.2025 року, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 року №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», від 09.08.2024 №903 «Деякі питання підготовки, подання, оцінки та критеріїв пріоритезації концепцій публічних інвестиційних проектів на 2025 рік», від 28.05.2025 року №232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», Плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024–2028 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 року № 588-р, ст. 75-2 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В :**

1. Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Хмільницької міської територіальної громади на 2026–2028 роки (Додаток).

2. Управлінню агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради спільно з виконавчими органами Хмільницької міської ради, відповідальними за формування, оцінку та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях, забезпечити формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Хмільницької міської територіальної громади з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами у встановлений законодавством термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сергія РЕДЧИКА.

**Міський голова Микола ЮРЧИШИН**

*Додаток*

*до рішення виконкому міської ради*

*від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025р. №\_\_\_\_\_*

**Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Хмільницької міської територіальної громади на 2026–2028 роки**

**Загальна частина**

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Середньостроковий план) розроблено відповідно до статті 75**2** Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, а також на основі Стратегії розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

**Описова частина**

Середньостроковий план розроблено на підставі пропозицій виконавчих органів Хмільницької міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року, затвердженою рішенням 76 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18 липня 2025 року №3606, з урахуванням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026-2028 роки, доведеного фінансовим управлінням Хмільницької міської ради, та схвалений Місцевою інвестиційною радою Хмільницької міської територіальної громади.

**Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування**

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані, є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період. Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів. До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

* Громадська безпека
* Охорона здоров’я
* Освіта і наука
* Транспорт
* Муніципальна інфраструктура та послуги
* Житло
* Соціальна сфера
* Культура та інформація
* Довкілля

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років, середньостроковим планом пропонується визначити 9 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

**Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування**

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів. У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій. Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації Стратегії розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

**Основні напрями публічного інвестування**

Основні напрями публічного інвестування відповідають завданням Стратегії розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року, а також узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій виконавчих органів Хмільницької міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.

**Фінансова структура публічних інвестицій**

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026 - 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

(тис.грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Орієнтовні граничні показники** | **2026 рік (план)** | **2027 рік (план)** | **2028 рік (план)** |
| Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок: | 0 | 0 | 0 |
| коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 5 900,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм | 0 | 0 | 0 |
| міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 0 | 0 | 0 |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | 0 | 0 | 0 |
| місцевих запозичень | 0 | 0 | 0 |
| інших джерел | 0 | 0 | 0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Хмільницької міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

**Граничний розподіл публічних інвестицій**

**тис.грн**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Галузь (сектор)/**  **підсектор** | **Граничний розподіл на 2026 рік (станом на 01.08.2025 року)** | **Граничний розподіл на 2027 рік (станом на 01.08.2025 року)** | **Граничний розподіл на 2028 рік (станом на 01.08.2025 року)** | **Граничний розподіл на середньостроковий період**  **(станом на 01.08.2025 року)** |
| Громадська безпека:  - цивільний захист | 290,00 | 200,00 | 200,00 | 690,00 |
| Транспорт:  -автомобільний транспорт і дорожнє господарство |  |  | 5200,00 | 5200,00 |
| Муніципальна інфраструктура, в т.ч.:   * водопостачання та водовідведення * містобудування, благоустрій * теплопостачання | 400,00  200,00  200,00 |  |  | 400,00 |
| Охорона здоров’я, в т.ч:   * -первинна медицина * - реабілітація | 5210,00  4000,00  1210,00 | 5200,00  5200,00 |  | 10410,00 |
| Освіта і наука |  |  |  |  |
| Культура та інформація |  |  |  |  |
| Соціальна сфера |  |  |  |  |
| Довкілля |  |  |  |  |
| **Загальний результат** | 5900,00 | 5400,00 | 5400,00 | 16700,00 |

**Основні джерела**:

* + Місцевий бюджет;
  + Державний фонд регіонального розвитку;
  + Субвенції з державного та обласного бюджетів;
  + Міжнародна технічна допомога;
  + Співфінансування з боку партнерів (громадських організацій, бізнесу).

**Підсумки та перспективи**

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Хмільницькій міській територіальній громаді. Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, узгодження з Стратегією розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року, продовження та завершення розпочатих проєктів, а також закріплення основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів). Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

**Додаток № 1 до Середньострокового плану пріоритетних**

**публічних інвестицій Хмільницької міської територіальної громади на 2026–2028 роки**

**Основні напрями публічного інвестування**

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Громадська безпека**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Виконавчий комітет Хмільницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) – 690,00 тис.грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 21 890,00 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Підвищення рівня безпеки в громаді  *Завдання.*  *Удосконалити систему цивільного захисту та громадської безпеки* | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведенням її експертизи) | Цивільний захист | Кількість збудованих місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | 0 | 1 | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Охорона здоров’я**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) - 10 410 тис.грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 56 353,347 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Розбудова мережі реабілітаційних послуг  *Завдання.**Покращити якість та доступність послуг з реабілітації та психосоціальної підтримки населення* | Реконструкція першого поверху будівлі «А» приміщення педіатричного корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради, за адресою: 22000, м. Хмільник, вул. Монастирська, 71, Вінницька область | Реабілітація | Збільшення кількості пацієнтів, які отримали реабілітаційні послуги | 20% | 90% | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |
|  | Кількість придбаних функціональних ліжок для реабілітаційного відділення | 0 | 12 |
| Облаштування комфортних та безпечних умов у закладах охорони здоров’я  *Завдання. Оновити матеріально-технічну базу комунальних медичних закладів* | Капітальний ремонт лікарняного ліфта №497 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Спеціалізована медична допомога | Кількість відремонтованих ліфтів у комунальних закладах охорони здоров’я | 0 | 3 |
| Капітальний ремонт лікарняного ліфта №498 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |
| Капітальний ремонт лікарняного ліфта №2085 в будівлі «В» приміщення терапевтичного корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |
| Придбання обладнання та інвентаря в харчоблок КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради |  | Кількість придбаного обладнання та інвентаря для харчоблоку | 0 | 12 |  |
| Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ у сільській місцевості,а саме АЗПСМ с.Широка Гребля вул. Першотравнева,буд.80Б(в т.ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) | Первинна медична допомога | Кількість термомодернізованих закладів охорони здоров’я | 0 | 3 |
|  | Первинна медична допомога | Кількість реконструйованих систем газопостачання | 0 | 1 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Освіта і наука**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Управління освіти Хмільницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) - 0

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 171 000,00 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Реконструкція та модернізація закладів загальної середньої освіти  *Завдання.*  *Покращення матеріально-технічної*  *бази закладів освіти та культури.*  *Доступність освітніх послуг та всебічне охоплення освітою* |  | Шкільна освіта | Кількість навчальних закладів, у яких проведено модернізацію об’єктів | 0 | 3 | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |
| Частка навчальних закладів, у яких проведено реконструкцію об’єктів (% від загальної кількості) | 0 | 30% |
| Створення сучасного освітнього простору  *Завдання.*  *Покращення матеріально-технічної*  *бази закладів освіти та культури.*  *Доступність освітніх послуг та всебічне охоплення освітою* | Кількість навчальних закладів, у яких створено сучасне освітнє середовище | 1 | 3 |
| Частка оснащених сучасним мультимедійним обладнанням кабінетів | 35% | 50% |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)  *Завдання.*  *Покращення матеріально-технічної*  *бази закладів освіти та культури* | Кількість дітей, які отримують доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках) закладів освіти | 538 | 1100 |
| Частка закладів із оновленими харчоблоками | 20% | 50% |
| Кількість закладів освіти, де оновлено матеріально-технічну базу харчоблоку (котли, печі, холодильники, витяжки тощо) | 3 | 6 |
| Безперешкодний доступ до якісної освіти-шкільні автобуси  *Завдання.*  *Покращення матеріально-технічної*  *бази закладів освіти та культури* | Безперешкодний доступ до якісної освіти-шкільні автобуси | Частка учнів, які забезпечені підвезенням з тих, які потребують підвезення | 30% | 45% |
|  | Кількість придбаних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями) | 3 | 6 |
| Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист)  *Завдання.*  *Удосконалити систему цивільного захисту та громадської безпеки* |  | Частка закладів освіти, що відповідають вимогам пожежної безпеки | 30% | 50% |
| Кількість закладів освіти, обладнаних новим протипожежним обладнанням | 0 | 3 |
| Кількість закладів освіти, де здійснено вогнезахисне обробляння конструкцій та обладнано блискавкозахист, встановлено систему оповіщення , встановлено систему відеоспостереження або проведено відповідний ремонт | 4 | 7 |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти  *Завдання.*  *Удосконалити систему цивільного захисту та громадської безпеки* |  | Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти, які будуть облаштовані | 1 | 4 |
| Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 20% | 60% |
| Кількість укриттів, обладнаних відповідно до санітарно-побутових вимог | 1 | 4 |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа”  *Завдання.*  *Покращення матеріально-технічної*  *бази закладів освіти та культури* | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | Шкільна освіта | Частка навчальних кабінетів, які забезпечено сучасним освітнім навчальним обладнанням для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти | 15% | 57% |
| Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти | 10 | 38 |
| Забезпечення належного розвитку спортивної галузі  *Завдання. Розбудова (реконструкція) спортивної інфраструктури* | Реконструкція стадіону (2-х трибун, футбольного поля, л/а доріжок) по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику Вінницької області» Хмільницькій дитячо-юнацькій школі Хмільницької міської ради Вінницької області | Позашкільна освіта | Кількість охоплених дітей та молоді, які систематично займаються спортом | 300 | 500 |
| Кількість спортивних заходів, проведених на стадіоні | 150 | 220 |
| Рівень готовності об'єкта до експлуатації (відсоток реалізації проєкту) | 2% | 100% |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Транспорт**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) – 5200,00 тис.грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 93 544,100 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Відновлення інфраструктури автомобільних доріг  *Завдання.**Провести заходи з ремонту, реконструкції та будівництва доріг* |  | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Протяжність доріг, що планується відновити | 0 | 5,6 км | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування –**Муніципальна інфраструктура** **та послуги**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) – 200,00 тис.грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 72 402,477 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії  *Завдання.*  *Провести реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення* |  | Водопостачання та водовідведення | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водопостачання | 0 | 4 | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |
| Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання | 0 | 3 |
| Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація насосних станції ІІ та ІІІ підйомів | 0 | 3 |
| Кількість новозбудованих об’єктів мереж централізованого водовідведення | 0 | 4 |
| Кількість систем, що забезпечують енергонезалежність об’єкта водопостачання та водовідведення | 0 | 1 |
| Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання | 0 | 1 |
| Створення ефективної системи поводження з побутовими відходами  *Завдання.*  *Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя* |  | Управління побутовими відходами | Кількість відремонтованих контейнерних майданчиків для збору ПВ | 0 | 1 |
| Кількість придбаних та встановлених євроконтейнерів | 0 | 100 |
| Протяжність встановленого захисного екрану (погонних метрів) | 0 | 600 |
| Приведення у відповідність чинному законодавству містобудівної документації  *Завдання. Актуалізація містобудівної діяльності* | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Хмільницької міської територіальної громади | Містобудування, благоустрій | Кількість розроблених комплексних планів просторового розвитку | 0 | 1 | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |
|  |  | Кількість побудованих скверів | 0 | 1 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Житло**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) – 0

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – визначається донором

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення  *Завдання. Будівництво нових або реконструкція наявних приміщень під соціальне житло для вразливих категорій населення* | Будівництво 7-поверхового житлового будинку за адресою м. Хмільник, вул. Владислава Українця в рамках в реалізації проєкту МОМ «Поліпшення житлових умов для внутрішньо переміщених осіб на сході України», що фінансується Урядом Федератив-ної Республіки Німеччина через Німецький банк розвитку (KfW) | Житлові рішення | Кількість збудованих об’єктів соціального житла | 0 | 1 | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Соціальна сфера**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Управління праці і соціального захисту населення Хмільницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) - 0

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 36 000,00 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Удосконалення мережі якісних муніципальних і соціальних послуг  *Завдання.**Забезпечення надання якісних соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їх потреб, вжиття заходів щодо розширення кола соціальних послуг, що надаються особам/сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах* |  | Соціальні послуги | Кількість реконструйованих будівель для надання соціальних послуг | 0 | 2 | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |
| Кількість придбаних автомобілів для забезпечення перевезення маломобільних груп населення | 1 | 3 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Культура та інформація**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) - 0

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 1 120,00 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Відродження та популяризація історичної спадщини  *Завдання. Збереження та реставрація пам ’яток матеріальної історико-культурної спадщини* |  | Культурна спадщина та національна пам ’ять | Кількість розроблених ПКД на реставрацію елементів ансамблю "Садиба 16 ст. – першої половини 20 ст." в м. Хмільник Вінницької області | 0 | 3 | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування –**Довкілля**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) - 0

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 60 000,00 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Покращення екологічного стану водойм громади  *Завдання. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя* |  | Охорона вод, розвитку водного господарства, протипаводкового захисту, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Протяжність розчищеного русла річки П.Буг в межах громади | 0 | 7,3 км | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |

**Додаток № 2 до Середньострокового плану пріоритетних**

**публічних інвестицій Хмільницької міської територіальної громади на 2026–2028 роки**

**Напрями публічного інвестування**

Галузь (сектор) для публічного інвестування –**Муніципальна інфраструктура** **та послуги**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Виконавчий комітет Хмільницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) – 200,00 тис.грн

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 600,0 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Термомодернізація громадських будівель  *Завдання. Здійснити комплекс заходів з енергомодернізації будівель комунальної форми власності* |  | Теплопостачання | Кількість реконструкцій (приєднань) систем газопостачання | 0 | 4 | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Енергетика**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Відділ культури та туризму Хмільницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) - 0

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 3 000,00 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Модернізація мереж вуличного освітлення із залученням новітніх технологій  *Завдання.*  *Провести енергомодернізацію мереж вуличного освітлення у населених пунктах громади* |  | Електроенергетика | Кількість виготовлених ПКД для реконструкції | 0 | 2 | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |
| Кількість реконструйованих електричних мереж | 0 | 1 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Соціальна сфера**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Управління праці і соціального захисту населення Хмільницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.08.2025 року) - 0

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 450,00 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Удосконалення мережі якісних муніципальних і соціальних послуг  *Завдання.**Забезпечення надання якісних соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їх потреб, вжиття заходів щодо розширення кола соціальних послуг, що надаються особам/сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах* |  | Соціальна підтримка | Кількість звернень щодо будівництва надмогильної споруди на могилі загиблого/померлого захисника/захисниці | 0 | 6 | Стратегія розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2031 року |

**Керуючий справами виконкому Сергій МАТАШ**