УКРАЇНА

- ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА	проєкт

- ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

- РІШЕННЯ №______

від _______ 2025 року                                                                                    __ сесія міської ради

_ скликання

Про внесення змін до Програми

утримання дорожнього господарства

на території населених пунктів Хмільницької

міської територіальної громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання

від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)

Враховуючи службову записку начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  щодо необхідності внесення змін до  Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами), згідно Порядку  формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), керуючись ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725  (зі змінами), а саме:

1.1. Пункт 7 та пункт 8  розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти в новій редакції:

| 7. | Обсяги фінансування Програми, всього (тис.грн.): | 261 256,385 |
| --- | --- | --- |
| 8. | З них фінансування за рахунок коштів Хмільницької міської територіальної громади (тис.грн.): | 261 256,385 |

1.2. Таблицю розділу 6 «Ресурсне забезпечення Програми»  викласти в новій  редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування тис. грн. | В тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всього: | 259 669,785 | 57961,227 | 52327,203 | 54961,652 | 26218,663 | 69787,640 |
| Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 259 669,785 | 57961,227 | 52327,203 | 54961,652 | 26218,663 | 69787,640 |
| Інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - |

1.3. В пункт 2 розділу 9 «Напрями діяльності та заходи Програми» внести зміни до п.п.2.5, п.п.2.59 та викласти їх в наступній редакції згідно з додатком.

2. Відповідні пункти та таблиці цього рішення в попередній редакції вважати такими, що втратили чинність.

3. Архівному відділу міської ради відобразити відповідні зміни в оригіналі  рішення 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження та з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики.

Міський голова                                                                        Микола ЮРЧИШИН

# Додаток до рішення

# __сесії міської ради __ скликання

# від ___________ 2025 року №_______

9. Напрями діяльності і заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 2. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожнього господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану доріг |
| 2.5 |  | Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику, Вінницької області ( з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021-2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 3078,961 | 28,961 | - | 50,000 | - | 3000,00 |  |
| 2.59 |  | Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Слобідська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи; коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 2000,000 | - | - | - | - | 2000,000 |  |

Секретар міської ради 	                                                Павло КРЕПКИЙ