[image: image1.png]


                                                   
УКРАЇНА


ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №4224
Від 27 лютого 2026  року                                                                               87 сесія міської ради
       8 скликання
Про хід виконання Програми
забезпечення населення Хмільницької
міської територіальної громади

якісною питною водою на 

2021-2025 рр., затвердженої рішенням 80 сесії

міської ради 7 скликання

від 31.08.2020 року № 2726  (зі змінами)

       Заслухавши інформацію в.о. начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Олександра ШМВЛЯ, у якій інформується, що виконавцями Програми проведено роботу щодо виконання заходів програми, які спрямованні на створення умов для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталий розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами.
Зважаючи на вищевикладене, керуючись Порядком формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про стан виконання у 2025 році Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року  № 2726  (зі змінами)  взяти до відома.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження та з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики.
      Міський голова                                                  Микола ЮРЧИШИН
 [image: image2.emf] 


УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
22000 м. Хмільник, Вінницької обл., вул. Столярчука, 10, тел-факс 2-02-78

e-mail: hmilnuk.ugkgtakv@ukr.net
Заключний звіт

про хід виконання 

Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на  2021-2025 рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2726  (зі змінами)

(назва програми)

      На території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади послуги з централізованого водопостачання та водовідведення надаються комунальним підприємством «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради з 1970 року. 

Станція водопідготовки комунального підприємства має потужність 13,5 тис. м. куб./добу. Підприємство використовує поверхневий водозабір з річки Південний Буг. 

Метою Програми є створення умов для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталий розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення негативного впливу стічних вод на природні водні джерела.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води та вдосконалення систем водопостачання та водовідведення на території громади. 

	№ з/п
	Захід
	Відповідальний виконавець, термін виконання
	Планові обсяги фінансування (тис.грн)
	Фактичні обсяги фінансування (тис.грн)

	
	
	
	Всього:
	в тому числі
	Всього:
	в тому числі

	
	
	
	
	бюджет Хмільницької міської ТГ
	інші джерела
	
	бюджет Хмільницької міської ТГ
	інші джерела

	1. 
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл.(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	2977,8900
	595,580
	2382,310
	-
	-
	-

	2. 
	Нове будівництво системи контролю гідравлічних режимів на водопровідних мережах КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	1332,350
	1332,350
	-
	-
	-
	-

	3. 
	Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням  запірної арматури в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням  ПКД та проведенням її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводока
нал»
	1872,000
	1872,000
	-
	-
	-
	-

	4. 
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Старосидориській в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводока

нал»
	70,000
	70,000
	-
	-
	-
	-

	5. 
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Вугринівській в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводока

нал»
	3000,000
	3000,000
	-
	-
	-
	-

	6. 
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводока

нал»
	605,160
	605,160
	-
	-
	-
	-

	7. 
	Капітальний ремонт водопроводу по проспекту Свободи (від площі Перемоги до вул.Літописна) в м.Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводока

нал»
	4107,710
	4107,710
	-
	-
	-
	-

	8. 
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Київська (від вул.Соборності до вул.В.Порика) в м.Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводока

нал»
	3984,910
	3984,910
	-
	-
	-
	-

	9. 
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. 1 Травня  (від вул.Монастирська до вул.Курортна) в м.Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	6410,480
	6410,480
	-
	-
	-
	-

	10. 
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Староміській в м.Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	60,000
	60,000
	-
	-
	-
	-

	11. 
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Михайла Вербицького  в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД  та проведенням   її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	5700,329
	5700,329
	-
	-
	-
	-

	12. 
	Капітальний ремонт огорожі 1-го поясу зон санітарної охорони поверхневого водозабору КП «Хмільникводоканал» у м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	1200,000
	1200,000
	-
	-
	-
	-

	13. 
	Капітальний ремонт хлораторної та складу хллору на станції водопідготовки в м.Хмільнику, Віннцької обл.( з  виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	5200,000
	5200,000
	-
	-
	-
	-

	14. 
	Реконструкція коагуляторної насосної станції водопідготовки в м.Хмільнику Вінницької області (з  виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	5128,640
	1025,730
	4102,910
	-
	-
	-

	15. 
	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник,Вінницької області
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	13886,700
	2777,350
	11109,350
	-
	-
	-

	16. 
	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній  у м.Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД  та проведенням   її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	2200,000
	550,000
	1650,000
	-
	-
	-

	17. 
	Нове будівництво зливової станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд  в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД  та проведенням   її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	5500,000
	5500,000
	-
	-
	-
	-

	18. 
	Капітальний ремонт метантенків на очисних спорудах каналізації в м.Хмільнику, Вінницької області (з коригуванням  ПКД та проведенням її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	5000,000
	1000,000
	4000,000
	-
	-
	-

	19. 
	Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням його експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	875,050
	175,010
	700,040
	-
	-
	-

	20. 
	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	1000,000
	1000,000
	-
	999,158
	999,158
	

	21. 
	Реконструкція системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради на станції водопідготовки за адресою: Вінницька область, Хмільницький район(за межами населеного пункту) реалізація другої черги(ІІ-й пусковий комплекс)будівництва.
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	225,300
	225,300
	-
	221,800
	221,800
	-

	22. 
	Реконструкція електричної мережі 0,4 кВ  у частині впровадження наземної мережевої сонячної електростанції на  власні потреби очисних споруд каналізації в систему електропостачання КП «Хмільникводоканал» 

за адресою: Вінницька область, м.Хмільник, вул.Вугринівська,130 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	100,000
	100,000
	-
	98,000
	98,000
	-

	23. 
	Придбання насосного обладнання, шаф керування насосами на базі перетворювачів частоти з сенсорними панелями управління в комплекті з датчиками тиску
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал»
	1500,000
	1500,000
	-
	-
	-
	-


ІІІ. Оцінка ефективності виконання 


Аналіз Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на  2021-2025 рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2726  (зі змінами) показав, що Програма  на 2025 рік складалась з 23 заходів, які мали бути виконані протягом   року за наявного фінансування.


У 2025 році виконано 3 заходи, освоєно коштів в розмірі 1318,958  тис.грн. Інші заходи не були виконані у зв’язку з відсутністю фінансування в умовах воєного стану.
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок дії Програми
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Всього на період дії Програми

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показники продукту

	 1.
	Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водопостачання
	шт.
	0
	13
	19
	1
	6
	11
	50

	2.
	Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання
	шт.
	0
	2
	5
	-
	-
	2
	9

	3.
	Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація насосних станції ІІ та ІІІ підйомів
	шт.
	0
	-
	2
	-
	1
	1
	4

	4.
	Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водовідведення
	шт.
	0
	4
	10
	1
	3
	3
	21

	5.
	Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація очисних споруд каналізації 
	шт.
	0
	2
	2
	-
	1
	1
	6

	6.
	Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація каналізаційних насосних станцій
	шт.
	0
	-
	1
	-
	1
	1
	3

	7
	Кількість заходів з поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою
	шт.
	_
	1
	-
	1
	1
	1
	4

	8.
	Нове будівництво  сонячної електростанції 
	шт.
	_
	-
	-
	1
	-
	
	1

	Показники ефективності

	1.
	Середня вартість проведення модернізації мереж централізованого водопостачання
	тис.

грн.
	0
	553,583
	1780,445
	49,842
	943,643
	2738,258
	1537,152

	2.
	Середня вартість проведення модернізації інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання
	тис.

грн.
	0
	1775,000
	1960,0
	-
	-
	3200,000
	2194,445

	3.
	Середня вартість проведення модернізації насосних станції ІІ та ІІІ підйомів
	тис.

грн.
	0
	-
	2589,314
	-
	6000,000
	5128,628
	4076,814

	4.
	Середня вартість проведення модернізації мереж централізованого водовідведення
	тис.

грн.
	0
	3273,782
	2313,667
	49,840
	1568,402
	7195,562
	2979,692

	5.
	Середня вартість проведення модернізації очисних споруд каналізації
	тис.

грн.
	0
	2769,409
	2769,409
	-
	3938,817
	5000,000
	3336,076

	6.
	Середня вартість проведення модернізації каналізаційних насосних станцій
	тис.

грн.
	0
	-
	875,042
	-
	6500,000
	875,042
	2750,028

	7.


	Середня вартість проведення заходів з поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою 
	тис.

грн.
	_
	500,000
	-
	2683,249
	600,000
	1000,000
	1195,813

	8.
	Середня вартість будівництва сонячної електростанції (виготовлення ПКД)
	тис.

грн.
	_
	-
	-
	2750,00
	-
	-
	2750,000

	Показники якості

	1.
	Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водопостачання
	%
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання
	%
	0
	100
	100
	-
	-
	100
	100

	3.
	Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація насосних станції ІІ та ІІІ підйомів
	%
	0
	-
	100
	-
	100
	100
	100

	4.
	Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водовідведення
	%
	0
	100
	100
	-
	100
	100
	100

	5.
	Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація очисних споруд каналізації
	%
	0
	100
	100
	-
	100
	100
	100

	6.
	Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація каналізаційних насосних станцій
	%
	0
	-
	100
	-
	100
	100
	100

	7.
	Зменшення витрат на електроенергію 

при будівництві  сонячної електростанції
	відсотки
	-
	-
	-
	70
	-
	-
	70


IV. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми 
Заходи Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2726  (зі змінами), які не були реалізовані у 2021-2025 роках є актуальними та повинні реалізовуватися в 2026 році.
    В.о. начальника Управління                                                             Олександр ШМАЛЬ
