 ****

**У К Р А Ї Н А**

**м. Хмільник Вінницької області**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**М І С Ь К О Г О Г О Л О В И**

**16. 03. 2023 року № 138 -р**

**Про організацію «Щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади»**

Відповідно до наказу начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія БОРЗОВА від 07 березня 2023 року №381 «Про організацію щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів області», з метою поліпшення санітарного та естетичного стану території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади після зимового періоду експлуатації, покращення благоустрою та озеленення території, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести протягом квітня-травня 2023 року щорічну акцію з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади, в ході якої виконати роботи з впорядкування власних і закріплених територій, висаджування дерев, кущів, квітів та багаторічних трав, розбивки клумб, впорядкування місць захоронень та братських могил, пам’ятників та меморіальних знаків, ліквідації стихійних сміттєзвалищ.

2. Провести прибирання території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади **04 квітня 2023 року** - в рамках щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою у 2023 році.

3. Створити комісію для координації робіт з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади згідно з додатком 1.

4. Засідання комісії проводити щовівторка о 10.00 год. до 15 та 30 числа звітного місяця.

5. Затвердити заходи з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади згідно з додатком 2.

6. Рекомендувати керівникам служб, установ, організацій та підприємств населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування з настанням сприятливих погодних умов розпочати виконання робіт із озеленення, впорядкування та благоустрою власних та прилеглих територій:

6.1. в період проведення щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади, залучити до виконання заходів з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади працівників підприємств, установ та організацій, жителів населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади.

6.2. Рекомендувати КП «Хмільниккомунсервіс» (Прокоповичу Ю.І.) безкоштовно проводити прийняття та утилізацію сміття на міському сміттєзвалищі від жителів населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади протягом проведення весняної акції з благоустрою.

6.3. Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради (Оліху В.В.), директору ДНЗ «ПЛСП м. Хмільник» (Коломійцю М.П.), директору ДПТНЗ «Хмільницький АЦ ПТО» (Баранюку І.Г.) провести в період з квітня по травень акцію «Посади дерево та збережи його» та просвітницькі заходи щодо популяризації благоустрою та охорони навколишнього середовища території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади.

7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 06 квітня 2022 року №146.

8. Загальному відділу міської ради (Прокопович О.Д.) у документах постійного зберігання зазначити факт та підставу втрати чинності розпорядження міського голови від

06 квітня 2022 року №146.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Редчика С.Б.

**Міський голова Микола ЮРЧИШИН**

Сергій МАТАШ

Сергій РЕДЧИК

Галина КИЄНКО

Надія БУЛИКОВА

Віктор ЗАБАРСЬКИЙ

Віталій ОЛІХ

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**№ 138-р від 16 .03.2023 року**

**Комісія**

**з координації робіт в період проведення щорічної акції з благоустрою**

**та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади**

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова комісії :** | **Займана посада** |
| Сергій РЕДЧИК | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| **Заступник голови комісії:** | |
| Галина КИЄНКО | начальник Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради |
| **Секретар комісії:** | |
| В’ячеслав МОЖАРОВСЬКИЙ | головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради |
| **Члени комісії :** |  |
| Андрій СТАШКО | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| Андрій ТИТУЛА | староста Соколівського старостинського округу |
| Микола СУХИЙ | староста Широкогребельського старостинського округу |
| Ганна БИЧОК | Староста Лозівського старостинського округу |
| Світлана ОСТАПЧУК | староста Кожухівського старостинського округу |
| Тетяна ШКАТЮК | староста Великомитницького старостинського округу |
| Дмитро БАДАН | Староста Кривошиївського старостинського округу |
| Валентина МАЛІНОВСЬКА | староста Порицького старостинського округу |
| Юрій ПРОКОПОВИЧ | начальник КП «Хмільниккомунсервіс» |
| Володимир КОЗУБСЬКИЙ | в.о. директора КП «Хмільникводоканал» |
| Юрій ПІДВАЛЬНЮК | начальник управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради |
| Олександр ОЛІЙНИК | начальник управління містобудування та архітектури Хмільницької міської ради, -головний архітектор |
| Віталій ОЛІХ | начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради |
| Василь ГРУШКО | начальник Хмільницького управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій обл. (за згодою) |
| Ірина ТИМОШЕНКО | начальник Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради |
| Віталій ПАЧЕВСЬКИЙ | начальник відділу молоді і спорту Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради |

**Міський голова Микола ЮРЧИШИН** **Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**№ 138-р від 16.03. 2023року**

**ЗАХОДИ**

**по благоустрою та санітарній очистці території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходів | Виконавці | Термін виконання |
| 1. | Проведення щоп’ятниці на території Хмільницької міської територіальної громади «Санітарного дня» | Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, підприємства, установи, організації Хмільницької міської ТГ | постійно |
| 2. | Впорядкування підпорядкованих, закріплених та прилеглих територій та інших територій загального користування | Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, підприємства, установи, організації, вуличні та  будинкові комітети | постійно |
| 3. | Очищення доріг Хмільницької міської територіальної громади після осінньо-зимового періоду від посипочного матеріалу та бруду | КП «Хмільниккомунсервіс», балансоутримувачі | до  01.05.2023 р. |
| 4. | Впорядкування придорожніх смуг | КП «Хмільниккомунсервіс», балансоутримувачі доріг | постійно |
| 5. | Упорядкування газонів, квітників | Надавач послуги з озеленення території населених пунктів (догляд за квітниками) визначений за результатами проведення відкритих торгів через систему електронних закупівель «ProZorro», підприємства, установи, організації Хмільницької міської ТГ, балансоутримувачі | квітень – травень 2023р. |
| 6. | Створення нових зелених зон, висаджування саджанців дерев і кущів | КП «Хмільниккомунсервіс» за участю підприємств, установ, організацій Хмільницької міської ТГ | квітень – травень 2023р. |
| 7. | Проведення щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, підприємства, установи, організації,  вуличні та будинкові комітети Хмільницької міської ТГ | 26.04. 2023 р. |
| 8. | Впорядкування меморіалів, пам’ятників братських могил населених пунктів території Хмільницької міської територіальної громади | КП «Хмільниккомунсервіс» | до 12.04 2023р. |
| 9. | Впорядкування кладовищ | КП «Хмільниккомунсервіс» із залученням громадськості | До 16.04.2023р. |
| 10. | Впорядкування міського сміттєзвалища, виявлення та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | КП «Хмільниккомунсервіс», управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради | постійно |
| 11. | Укладання договорів з приватним сектором на вивезення ТПВ | КП «Хмільниккомунсервіс» | постійно |
| 12. | Упорядкування берегів річок Південний Буг та Хвоса | Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс», підприємства, установи, організації та громадськість Хмільницької міської ТГ | квітень – травень 2023р. |
| 13. | Впорядкування прилеглих та закріплених територій до торгівельних закладів населених пунктів території Хмільницької міської територіальної громади | Відділ розвитку підприємництва, сфери послуг та енергоменеджменту управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради та суб’єкти підприємницької діяльності Хмільницької міської ТГ,  управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | постійно |
| 14. | Залучення учнівської, студентської молоді та педагогічних колективів до участі в щорічній всеукраїнська акції з благоустрою та санітарній очистці території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | Виконком Хмільницької міської ради, управління  освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради  управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради | квітень – травень  2023р. |
| 15. | Проведення інформаційно–просвітницької кампанії щодо щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади | Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради | квітень – травень 2023р. |

**Міський голова Микола ЮРЧИШИН**