|  |
| --- |
| **Обґрунтування до закупівлі: «Послуги з очищення доріг від снігу в населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади та посипання доріг протиожеледною сумішшю» технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Послуги з очищення доріг від снігу в населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади та посипання доріг протиожеледною сумішшю»За кодом ДК 021: 021:2015: 90620000-9 — Послуги з прибирання снігу (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-01-28-017521-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якість робіт з прибирання територій повинна відповідати вимогам діючого законодавства у частині санітарних вимог. Послуги по очистці снігу надаються по мірі необхідності (відповідно до погодних умов (випадання снігу), протягом 2025 року. У разі необхідності термінового виконання робіт із очистки доріг від снігу та посипання доріг протиожеледною сумішшю надавач послуги зобов’язаний в телефонному режимі протягом 1 години до початку надання послуги повідомити Замовника про початок робіт. Послуга надається по 31.12.2025р. Відповідно до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів снігоочищення проїзної частини розпочинається не пізніше, ніж через 0,5 години після початку снігопаду і повторюють через кожні 1,5 - 2 години в міру накопичення снігу. Після закінчення снігопаду виконують завершальні роботи - сніг згрібають та підмітають.Механізоване очищення проїзної частини повинно починатися при висоті пухкого снігу на дорожній полотнині 2,5-3 см, що відповідає 5 см свіжого не ущільненого снігу.У першу чергу очищаються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту, вулиці які ведуть до об’єктів соціальної сфери. Роботи проводяться відповідно до графіку. Після завершення надання послуг згідно зазначеного графіку подальші послуги надаються за попередньою заявкою замовника. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість складає 813 048,08 грн. Розрахунок очікуваної вартості зазначених робіт було складено в межах передбачених коштів на 2025 рік з метою реалізації заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021- 2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами) та використовуючи метод порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації (Інтернет). |

**СУПРОВОДЖУВАЛЬНИЙ ЛИСТ**

**до інформаційних матеріалів, що оприлюднюються**

 **на офіційному веб-сайті міської ради**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва виконавчого органу – розробника документа | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради   |
| Назва типу документа (новина, анонс тощо) | Обґрунтування до публічної закупівлі |
| Назва розділу веб-сайту, на якому пропонується оприлюднити інформацію  | Відкрита громада/ Публічні закупівлі |
| Заголовок інформації  | **Послуги з очищення доріг від снігу в населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади та посипання доріг протиожеледною сумішшю** |
| Текст інформації  | Додаток на 1 аркуші в одному екземплярі |
| Фото (зазначити кількість фото) |  |
| ПОГОДЖЕННЯ |
|  |  Посада  | Підпис | Прізвище  | Дата  |
| Керівник | Начальник Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради   |  | І.С. Литвиненко | 29.01.2025 |
| Розробник  | Головний спеціаліст з організації та проведення закупівель Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради   |  | Г.В.Блажей | 29.01.2025 |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Куратор галузі (заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Хмільницької міської ради) | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Хмільницької міської ради |  | С.Б. Редчик | 29.01.2025 |