**Інформація про виконання робіт з ремонту доріг, замовником по яких є КП «Хмільниккомунсервіс», станом на 30.07.2019р.**

1. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (завершення робіт, розпочатих у 2018 році:

- проїзна частина: розр. ширин. 5,5 м.п., розширення - 310 м2; товщина влаштованого дорожнього покриття = 6 см.; матеріал – гарячі асфальтобетонні суміші; площа влаштованого покриття = 3390,0 м2;

- проїзна частина: розр. ширин. 5,5 м.п., розширення перехрестя - 30 м2; товщина влаштованого дорожнього покриття = 6 см.; матеріал – гарячі асфальтобетонні суміші; площа влаштованого покриття = 233,5 м2;

- бортові камені: встановлення бетонних поребриків на бетонну основу: 8 м. п.;

- тротуар протяжністю 556 м.п., розрах. шириною 1,5 м.п.: товщина влаштованого дорожнього покриття = 3,5 см.; матеріал – дрібнозернисті асфальтобетонні суміші; площа влаштованого покриття = 26,0 м2;

- присипне узбіччя по 0,35 м. п.: укріплення узбіччя щебеневою сумішшю товщиною 10 см.; площа покриття = 194,6 м2;

вартість виконаних у 2019 році робіт становить 1421009,10 грн.