**Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів, замовником по яких є КП «Хмільниккомунсервіс», станом на 30.07.2019р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва проекту | Сума використаних коштів, грн. | Хід виконання проекту |
| 1 | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1 Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 8640,00 | Відкориговано ПКД. Двічі проведено через систему «Прозоро» відкриті торги з пошуку виконавця робіт. Визначено переможця.Триває процедура оскарження в Антимонопольному комітеті.  |
| 2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)» | 1439126,54 | Завершення робіт з капітального ремонту, розпочатих у 2018 році.Проект завершено.  |
| 3 | Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 0,00 | Двічі проведено через систему «Прозоро» відкриті торги з пошуку виконавця робіт. Визначено переможця.Триває процедура оскарження в Антимонопольному комітеті. |