



 **УКРАЇНА**

**ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

 **ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Виконавчий комітет**

**Рішення**

від 22 червня 2017р. № 225

Про підготовку житлово-комунального

господарства та об’єктів соціальної

сфери міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2017-2018рр.

 З метою забезпечення надійного функціонування інфраструктури міста в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років, попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, на виконання розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 18 квітня 2017року № 276 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018років», керуючись частиною 1 ст. 30, частиною 1 ст. 52 і частиною 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Заступнику міського голови з питань діяльності міської ради Загіці В.М, начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Сташку І.Г. до 01.07.2017 проаналізувати підсумки та недоліки минулого опалювального сезону та вжити заходів щодо їх усунення.

2. Створити оперативний штаб з підготовки житлово-комунального господарства, підприємств, організацій та установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. і затвердити його склад (додаток 1).

3. Затвердити основні заходи з підготовки підприємств та організацій житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018рр. та чітко дотримуватися розроблених та затверджених заходів (Додатки 2,3,4).

4. Покласти персональну відповідальність за здійснення комплексу заходів, щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період підприємств, організацій, бюджетних установ, інших господарюючих суб’єктів безпосередньо на їх керівників.

 5. Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності (Сташку І.Г.):

 5.1. Організувати та взяти на контроль виконання підприємствами і організаціями житлово-комунального господарства, та установами міста запланованих заходів,визначених п.3 цього рішення щодо забезпечення безперебійної роботи в осінньо-зимовому періоді 2017-2018 рр.

 5.2. Скласти перелік прибиральної техніки підприємств та організацій, закріпити її за вулицями міста для прибирання їх від снігу та ожеледиці на випадок сильних снігопадів.

 6. КП «Хмільниккомунсервіс» (Полонський С.Б.) до 01.10.2017року забезпечити необхідний запас протиожеледних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів та підготовку спеціальної техніки для прибирання снігу, автотранспорту для виконання робіт з утримання автомобільних доріг, вулиць та тротуарів в осінньо-зимовий період.

 7. КП «Хмільницька ЖЕК» (Прокопович Ю. І.) до 15.09.2017року забезпечити підготовку житла до зими, в першу чергу покрівель житлових будинків, належний технічний стан внутрішньобудинкових інженерних мереж та систем, перевірити димовентиляційні канали квартир житлових будинків для забезпечення надійності та безпечної експлуатації індивідуального опалення, заміну та ремонт запірної арматури, частин трубопроводів, засклення вікон та ремонт вхідних дверей будинків, заготовити запаси запірної арматури, труб, скла, шиферу, руберойду на випадок непередбачених та аварійних ситуацій для виконання робіт з ремонту та утримання житлового фонду.

8. КП “Хмільникводоканал” (Загородній П.Л.) до 01.10.2017року забезпечити виконання намічених заходів, щодо підготовки водопровідних станцій І-ІІІ підйомів, очисних споруд каналізації та каналізаційних насосних станцій, насосного обладнання, закритих трансформаторних підстанцій, інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період в повному обсязі, відновити покриття на місцях пошкодження вулично-дорожньої полотна під час виконання ремонтних робіт та інженерних мереж.

9. Управлінню освіти Хмільницької міської ради намітити заходи, щодо забезпечення безперебійної роботи навчально-виховних закладів в осінньо-зимовому періоді 2017-2018рр., взяти на контроль їх виконання.

10. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій із громадкістю опублікувати постановчу частину рішення в засобах масової інформації та офіційному веб-сайті міста.

11. Рекомендувати керівникам комунальних підприємств житлово-комунального господарства, начальнику управління освіти міської ради підготувати на затвердження основні заходи з підготовки підприємств та організацій житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018рр.

12. КП «Хмільницька ЖЕК», КП «Хмільниккомунсервіс», КП «Хмільникводоканал», Управлінню освіти міської ради забезпечити звітування управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради до 05 та 15 числа починаючи з 01.07.2017р. про хід виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018рр.

13. Розглянути питання про стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери міста в осінньо-зимовий період 2017-2018рр. на засіданні виконкому Хмільницької міської ради.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів міської ради В. М. Загіку.

**Міський голова С. Б. Редчик**

Додаток №1

до рішення

виконавчого комітету міської ради

від 22.06.2017р. №225

Склад

міського оперативного штабу по підготовці житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018рр.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова оперативного штабу** | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради – В.М. Загіка |
| **Заступник голови оперативного штабу** | начальник управління ЖКГ та КВ міської ради – І.Г. Сташок; |
| **Члени оперативного штабу:** |   |
|  | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради – А.В. Сташко |
|  | Начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради – І.Я.Тимошенко; |
|   |  Начальник управління освіти міської ради – Г.І. Коведа; |
|  | Старший інспектор відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради – В.П.Коломійчук; |
|   | Начальник Хмільницького УЕГГ ПАТ «Вінницягаз» - І.Р.Квік; |
|  | Начальник КП «Хмільницька ЖЕК»- Ю.І.Прокопович; |
|  | В.о.директора КП «Хмільникводоканал» - П.Л.Загородній; |
|  | Начальник КП «Хмільниккомунсервіс»- С.Б.Полонський; |
|  |  Заступник начальника управління держпродспоживслужби в Хмільницькому районі- В.В.Грушко(за згодою); |
|   | Директор СО «Хмільницькі ЕМ»- О.В.Плотиця(за згодою); |
|  | Старший інспектор державної інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області – Ю.М. Канарчік (0679798254)(за згодою); |
|  | Старший інспектор державної інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області – Є.Г.Голєв(за згодою) (0982577851). |
|  |

**Міський голова С.Б.Редчик**

Додаток №2 до рішення

виконавчого комітету міської ради

від22.06.2017р. №225

**ОСНОВНІ ЗАХОДИ**

з підготовки КП «Хмільникводоканал» до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018рр.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування заходів  | Адреса об’єкту  | Од. вимір | К-ть | Термін виконання | Примітка |
| Початок | завершення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Водопровідні станції І-ІІІ підйомів
 |
| 1 | Побілка приміщення і фарбування обладнання |  | кв.м | 50 | квітень | травень | Поліщук |
| **НАСОСНА СТАНЦІЯ І ПІДЙОМУ** |
| 1 | Введення в дію частотного регулятора  |  | шт. | 1 | червень | липень | Косенко |
| 2 | Заміна віконних блоків |  | шт. | 4 | липень | серпень | Поліщук |
| **ХЛОРАТОРНА** |
| 1 | Утеплення стелі мінватою |  | кв.м | 50 | серпень | вересень | Поліщук |
| 2 | Фарбування обладнання |  | кв.м | 90 | травень | червень | Поліщук |
| **склад хлору** |
| 1 | Заміна віконних блоків |  | шт. | 6 | вересень | жовтень | Поліщук |
| **II підйому** |
| 1 | Заміна віконних блоків |  | шт. | 5 | серпень | вересень | Поліщук |
| 2 | Виготовлення та утеплення брами вкоагуляторній |  | шт. | 1 | серпень | вересень | Поліщук |
| 3 | Утеплення дверного блоку |  | шт. | 1 | вересень | жовтень | Поліщук |
| **ФІЛЬТРОВАЛЬНИЙ ЗАЛ (СТАРИЙ БЛОК)** |
| 1 | Ремонт панелей перекриття, несучих частин балок |  | кв.м | 400 | червень | липень | Поліщук |
| 2 | Фарбування металоконструкцій |  | кв.м | 500 | липень | серпень | Поліщук |
| 3 | Виготовлення ПКД для реконструкції ліній обв’язки освітлювачів, фільтрів та змішувача (заміна на поліетилен) |  | шт. | 1 | листопад | грудень | Гол.інженер |
| **НОВИЙ БЛОК** |
| 1 | Заміна віконних блоків над майстернею |  | шт. | 4 | липень | серпень | Поліщук |
| 2 | Фарбування металоконструкцій та обладнання |  |  |  | травень | червень | Поліщук |
| 3 | Заготівля дров для опалення |  | куб.м | 20 | серпень | вересень | Поліщук |
| **ВНС ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ** |
| 1 | Утеплення дверного блоку |  |  |  | вересень | жовтень | Бур |
| **ЛІНІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ** |
| 1 | Заміна стальної труби Ø50мм на п/е Ø90мм з улаштуванням колодязя Ø1500мм між вул.Котляревського-Горького  |  | м/п | 90 | серпень | вересень | Квятковський |
| 2 | ремонт колодязя Ø1500мм вул Вугринівська-Тичини(плита перекриття з люком) |  | шт. | 1 | травень | червень | Квятковський |
| 3 | ремонт колодязя Ø1500мм вул.Монастирська-Гоголя(плита перекриття з люком)  |  | шт. | 1 | травень | червень | Квятковський |
| 4 | Заміна двох стальних труб Ø32мм на п/е Ø50ммпо вул. Коцюбинського від буд.№48 до №80 |  | м/п | 290 | травень | червень | Квятковський |
| 5 | Заміна стальної труби Ø100мм на п/е Ø90мм по вул.Чайковського від буд№5 |  | м/п | 150 | вересень | жовтень | Квятковський |
| 6 | Заміна стальної труби Ø50мм на п/е Ø50мм по 2 пров.І.Богуна |  | м/п | 340 | вересень | жовтень | Квятковський |
| 7 | Заміна стальної труби Ø250мм, демонтаж колодязя Ø1000мм та улаштування колодязя Ø1500мм з встановленням засувки Ø100мм по вул. Героїв Небесної сотні-Літописна |  |  |  | вересень | жовтень | Квятковський |
| 8 | Заміна стальної труби на п/е Ø90мм по вул.Вугринівська(3 пров.Фрунзе-Тичини) з виготовленням ПКД |  | м/п | 380 | серпень | вересень | Квятковський |
| 9 | Влаштування водопровідної мережі по вул.Лялі Ратушної з п/е труб Ø63мм  |  | м/п | 100 | серпень | вересень | Квятковський |  |
| 10 | Влаштування водопровідної мережі в сан.МВД |  | м/п | 60 | липень | серпень | Квятковський |  |
| 11 | Водопровід по вул.Свято-Покровська з виготовленням ПКД |  |  |  | липень | серпень | Квятковський |  |
| **КНС1** |
| 1 | Реконструкція системи вентиляції з виготовленням ПКД |  | шт. | 1 | листопад | грудень | Бойко |
| 2 | Ремонт туалета |  | шт. | 1 | листопад | грудень | Бойко |
| **КНС3** |
| 1 | Облицювання фундаменту з утепленням |  | кв.м | 50 | серпень | вересень | Бойко |
| 2 | Ремонт відмостки |  | кв.м | 50 | серпень | вересень | Бойко |
| **ОСК** |
| 1 | Побілка коридора першого поверху адмінбудівлі |  | кв.м | 250 | лютий | березень | Бойко |
| 2 | Ремонт фундаменту адмінбудівлі |  | кв.м | 30 | квітень | травень | Бойко |
| 3 | Ремонт подаючих лотків(первинне блоки, аеротенк) |  |  |  | серпень | вересень | Бойко |
| 4 | Вивезення мулу |  |  |  | серпень | вересень | Бойко |
| 5 | Заміна гідроелеватора на пісковловлювач №1 |  |  |  | червень | липень | Бойко |
| 6 | Відновлення системи вентиляції в машзалі ОСК |  |  |  | жовтень | листопад | Бойко |
| 7 | Реконструкція системи аерацій контактних резервуарів |  |  |  | вересень | жовтень | Бойко |
| 8 | Виготовлення ПКД для реконструкції аеротенка |  |  |  | квітень | травень | Бойко |
| **МЕРЕЖА КАНАЛІЗАЦІЇ** |
| 1 | Ремонт колодязя з монтажем п/е люка легкого типу по вул.Старосидориська |  | шт. | 2 | травень | червень | Квятковський |
| 2 | Монтаж п/е люка легкого типу на колодязі біля КНС-4 по вул.Пирогова |  | шт. | 1 | червень | липень | Квятковський |
| 3 | Ремонт колодязя із заміною плити перекриття по вул.Свято-Троїцька |  | шт. | 1 | вересень | жовтень | Квятковський |
| 4 | Ремонт колодязя з монтажем п/е люка середнього типу по вул.Свято-Троїцька |  | шт. | 1 | серпень | вересень | Квятковський |
| 5 | Ремонт колодязя з монтажем п/е люка типу по вул.Лисенка,17 |  | шт. | 2 | жовтень | листопад | Квятковський |
| 6 | Ремонт колодязя з монтажем п/е люка типу по вул.Лисенка,212 |  | шт. | 2 | жовтень | листопад | Квятковський |
| 7 | Ремонт колодязя з монтажем п/е люка посиленого типу по пров.Слобідському,4 |  | шт. | 1 | вересень | жовтень | Квятковський |
| 8 | Ремонт колодязя з монтажем п/е люка легкого типу по вул.Володимира Івасюка |  | шт. | 1 | вересень | жовтень | Квятковський |
| 9 | Ремонт колодязя із заміною п/п з люком легкого типу по вул.Леніна,6 |  | шт. | 1 | вересень | жовтень | Квятковський |
| 10 | Пошук та ремонт колодязя з монтажем люка посиленого типу по вул.Столярчука №33 |  | шт. | 1 | липень | червень | Квятковський |
| 11 | Промивка самоплинних колекторів по місту |  |  |  | серпень | вересень | Квятковський |
| 12 | Будівництво напірного колектора Ø360мм від КНС №3 до ОСК |  |  |  | серпень | вересень | Квятковський |
| **АВТОТРАНСПОРТ** |
| 1 | Побудова накриття для зберігання техніки |  | шт. | 1 | липень | червень | Степанюк |
| 2 | Заміна шин і акумуляторних батарей на автотранспорті |  |  |  | жовтень | листопад | Степанюк |
| 3 | ремонт віконних блоків |  | шт. | 4 | вересень | жовтень | Степанюк |
| 4 | Відновлення освітлення в гаражах |  | шт. | 2 | жовтень | листопад | Степанюк |
| 5 | Встановити компресор потужністю 10 птс/кв.см в гаражі №1(для накачування шин) |  |  |  | листопад | грудень | Степанюк |
| 6 | Ремонт двигуна гідро молота Е/21ВЗ автомобіля УАЗ 451,екскаватора Е026/21 автомобіля КАМАЗ 355-II |  |  |  | липень | серпень | Степанюк |

**Міський голова С.Б.Редчик**

Додаток №3 до рішення

виконавчого комітету міської ради

від 22.06.2017р. №225

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

Поточного ремонту з підготовки житлового фонду КП «Хмільницька ЖЕК» до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018рр.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса будинку | Поточ. ремонт м’якої покрівлі,м2 | Поточ. ремонт шиферн. покрівлі,м2(парапетів) | Скліннявікон сход. клітин,м2 | Ремонт та заміна трубопр.холод.водоп.,м.п. | Каналізація ремонт та заміна ділянок трубопроводу, м.п.(лівнева каналізація) | Заміназапірноїарматури,шт. | Ремонт, електро щитових шт | Інше |
| 1 Травня 56 | - | - | 4 | 12 | 6 | 2 | 8 | - |
| С.Муравського,7 | - | ринви | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | - |
| 1 Травня,40 | - | 10 | 3 | 20 | 6 | 4 | 2 | - |
| 1 Травня,17 | 38 | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - |
| 1 Травня,15 | 12 | 16(п.) | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| 1 Травня,66 | 14 | 4(п) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| 1 Травня,54 | - | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
| Проспект Свободи,13 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Проспект Свободи,9 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
| Пушкіна,4 | - | 14 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 1 Травня,11 | 65 | - | - | 6 | 8 | 2 | 3 | - |
| пр.Пушкіна4 | - | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Кутузова,5 | 34 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| Декабристів,15 | 42 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| Декабристів,13 | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Столярчука,29 | 32 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Слобідська,12 | 12 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| 1Травня,9 | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | - |
| С.Муравського,9 | - | - | - | 23 | 4 | 2 | 1 | - |
| Монастирська,1 | - | 32(п) | - | 12 | - | 2 | 1 | - |
| Північна,3 | - | 14(п) | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

Капітального ремонту об’єктів КП «Хмільницька ЖЕК» з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018рр.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Вид робіт**  | **Одиниці виміру**  | **Обсяги**  | **Термін виконання**  | **Відповідальний**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1  | Капітальний ремонт м’якої покрівлі  | **кв.м.**  | - | - | - |
| 2  | Капітальний ремонт шиферної покрівлі  | **кв.м.**  | - | - | - |
| 3  | Капітальний ремонт фасадів з утепленням  | **кв.м.**  | - | - | - |
| 4  | Капітальний ремонт інженерних мереж  | **п.м.**  | - | - | - |
| 5  | Капітальний ремонт віконних прорізів  | **кв.м.**  | - | - | - |
| 6  | Капітальний ремонт електрощитових  | **шт.**  | - | - | - |
| 7  | Загальнобудівельні роботи  | **шт. (буд.)**  | - | - | - |

**Міський голова С.Б.Редчик**

Додаток №4 до рішення

виконавчого комітету міської ради

від 22.06.2017р.\_№225

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки КП «Хмільниккомунсервіс» до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Найменування заходів  | Одиниця виміру  | Кількість  | Термін виконання  | Виконавець  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1  | Промивка мереж зливової каналізації  | вулиці  | ПушкінаМеморіальнаЛітописнаПр СвободиСлобідська | Серпень-листопад | КП «Хмільниккомунсервіс» |
| 2 **Забезпечити заготівлю:** |
| - піско-соляна суміш  | тон  | 500 | Серпень-листопад | Майстер Поліщук В.Г. |
| - сіль технічна  | тон  | 40 | Серпень-листопад | Майстер Поліщук В.Г. |
| **3.** **Підготувати автомобільну та спеціальну техніку до зими(8 од.):**  |
| Автогрейдер ДЗ-180  | шт.  | 1 | відремонтований | Головний інженер Белза В.М. |
| Трактор МТЗ-82.1 | шт.  | 1 | відремонтований | Головний інженер Белза В.М. |
| Трактор КИЙ-14102м | шт.  | 1 | відремонтований | Головний інженер Белза В.М. |
| Трактор «Беларус-320,4» | шт.  | 1 | відремонтований | Головний інженер Белза В.М. |
| Автом.Маз-5550в2 | шт.  | 1 | відремонтований | Головний інженер Белза В.М. |
| Автомобіль ММЗ-4502(зіл -130) | шт.  | 1 | відремонтований | Головний інженер Белза В.М. |
| Автомобіль ГАЗ-Саз | шт.  | 1 | відремонтований | Головний інженер Белза В.М. |
| Екскаватор»Борекс-2101» | шт.  | 1 | відремонтований | Головний інженер Белза В.М. |

**Міський голова С.Б.Редчик**