УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   № 1252

Від 08.12.2017 року                                                                      45 сесія міської ради

7  скликання

Про внесення змін до Програми забезпечення

населення міста якісною питною водою на

2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії

міської ради 6 скликання

від 21.12.2012 року № 979  (зі змінами)

Враховуючи   необхідність  внесення змін  до Програми «Забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020роки»,  відповідно до Порядку  формування,  фінансування  та  моніторингу  виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755, керуючись ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (далі - Програма), затвердженої рішенням 34  сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня  2012 р. № 979 (зі змінами):

1.1. Пункт 7 та пункт 8  розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти в новій редакції:

| 7. | Обсяг фінансування Програми, всього (тис. грн.): | 58034,388 |
| --- | --- | --- |
| 8. | З них фінансування за рахунок міського бюджету (тис. грн.): | 25988,352 |

1.2. Таблицю «Ресурсне забезпечення Програми» розділу 6 «Джерела фінансування Програми»  викласти в новій  редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всього: | 58034,388 | 4363,3 | 4170,0 | 3615,0 | 17418,4 | 8103,562 | 14948,126 | 2858,0 | 2558,0 |
| Міський бюджет | 25988,352 | 323,3 | 420,0 | 240,0 | 7870,7 | 4959,226 | 11755,126 | 250,0 | 150,0 |
| Державний бюджет та інші джерела | 32046,036 | 4040,0 | 3750,0 | 3375,0 | 9547,7 | 3144,336 | 3173,0 | 2608,0 | 2408,0 |

1.3. Таблицю «Показники продукту та ефективності Програми» розділу 6 «Джерела фінансування Програми» викласти в редакції згідно додатку 1.

1.4. Доповнити розділ 7 «Напрями діяльності і заходи Програми» п.36, п.37, п.38, п. 39, п.40, п.41, п.42, п.43, п.44, п.45, п.46, п.47, п.48, п.49, п. 50, п.51, п. 52, п.53 та внести зміни у п.29, п.32 і викласти  в  редакції згідно додатку2.

2. Відділу організаційно-кадрової роботи та архівному відділу міської ради відповідні зміни відобразити в оригіналі рішення 34 сесії міської  ради 6 скликання від 21.12.2012р. №979( зі змінами).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань планування бюджету, економічного розвитку та підприємництва (Кондратовець Ю.Г.)

Міський голова                                                                                   С.Б. Редчик

Додаток 1

до  рішення 45 сесії міської ради

7 скликання  від 08.12.2017р.  №1252

Показники продукту та ефективності  Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок Програми | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | кількість заходів | од. | - | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 24 | 9 | 6 | 53 |
| 2. | кількість об’єктів водопостачання, на яких планується проведення пото-чного / капітального ремонту | од. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 20 |
| 3. | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн. | 903,0 | 218,2 | 278,0 | 328,6 | 2903,1 | 624,8 | 622,838 | 317,555 | 426,333 | 1094,988 |

Секретар  міської   ради                                                                                          П.В.Крепкий

Додаток 2

до рішення  45 сесії  міської ради

7 скликання  від 08.12.2017року №1252

7. Напрями  діяльності   і  заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 29. | Проведення робіт на мережі водопроводу | Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник,Вінницької області | 2017-2018 | КП«Хмільник водоканал» Хмільницької міської ради, Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 12445,126 - | - - | - - | - - | - - | 1650,0 - | 10795,126 - | - | - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення. Підвищення надійності технологічного процесу, покращення якості пинтої води |
| 32. | Проведення робіт на мережі водопроводу | Реконструкція водогону по вул. Сиротюка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та проведенням його експертизи) | 2018 | Управління ЖКГ та КВ міської ради КП«Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради, | Міський бюджет | 90,00 - | - - | - - | - - | - - | - - | 90,0 - | - - | - - | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 36. | Будівництво мережі водопостачання та водовідведення | Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул.Соборності у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільник водоканал» Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 20,0 - | - - | - - | - - | - - | - - | 20,0 - | - - | - - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення . Підвищення надійності технологічного процесу. |
| 37. |  | Будівництво водогону по вул.1Травня (від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5) в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП«Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 50,0 - | - - | - - | - - | - - | - - | 50,0 - | - - | - - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення. Підвищення надійності технологічного процесу, покращення якості пинтої води |
| 38. |  | Будівництво самоплинного каналізаційного колектору по вул.1Травня (від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5) в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП«Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 20,0 - | - - | - - | - - | - - | - - | 20,0 - | - - | - - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення. Підвищення надійності технологічного процесу. |
| 39. |  | Будівництво нової високотехнологічної станції водопідготовки з поверхневим водозабором в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи) | 2018 р. | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | Підвищення надійності технологічного процесу, покращення якості пинтої води |
| 40. |  | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Парковій в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення. Підвищення надійності технологічного процесу. |
| 41. | Модернізація та оптимізація станції водопідготовки | Реконструкція хлораторної та складу хлору на станції водопідготовки з придбанням та встановленням обладнання для знезараження води в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи) | 2018 р. | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | Підвищення надійності технологічного процесу, покращення якості пинтої води |
| 42. |  | Реконструкція коагуляторної на станції водопідготовки, придбання та встановленням дозувального обладнання з системою автоматизованого управління в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи) | 2018 р. | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | Підвищення надійності технологічного процесу, покращення якості пинтої води, зменшення споживання електоенергії |
| 43. |  | РеконструкціюВНС з передбаченим будівництвом резервуара чистої води 300 куб.м. на вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 44. |  | Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2018 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 45. |  | Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2018 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 46. |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Володимира Івасюка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2018 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення . |
| 47. | Розвиток мережі централізованого питного водопостачання | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Маліновського в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2018 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 48. | Впровадження системи децентралізованого водопостачання з підземними водозабором, встановлення систем доочищення води, покращення якості води в колодязях міста | Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання групи багатоповерхових житлових будинків по просп. Свободи та вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2018 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | Покращення якості пинтої води . |
| 49. |  | Встановлення станцій доочищення води у системах централізованого питного водопостачання дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Хмільника Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2018-2020р.р. | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | Впровадження станцій доочищення води у системах централізованого питного водопостачання, для створення умов поліпшення здоров'я дітей та молоді, охоплення дітей та молоді рухом за здоровий спосіб життя |
| 50. |  | Надання органам самоорганізації населення фінансової підтримки на збереження та благоустрій колодязів | 2018-2020р.р. | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, Органи самооргінізіції населення | Міський бюджет | 90,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Отримання мешканцями міста якісної води із колодязів розташованих на загальноміській території |
| 51. | Модернізація ОСК та КНС, розвиток мережі централізованого водовідведення | Реконструкція системи аерації на очисних споруд каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2018 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | Підвищення надійності технологічного процесу. Забезпечення безаварійної роботи комплексу споруд ОСК |
| 52. | Розвитку сучасної експлуатаційно-ремонтної бази для обслуговування систем водопостачання та водовідведення | Придбання інвентарних ремонтних комплектів | 2018 | КП «Хмільникводоканал» | Інші джерела фінансування незабороненні законодавством (співфінансування мешканців) | 120,00 | - | - | - | - | - | 120,00 | - | - | Покращення якості локалізації аварійних ситуацій |
| 53. |  | Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2019 | КП «Хмільникводоканал» | Інші джерела фінансування незабороненні законодавством (співфінансування мешканців) | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - | Покращення якості локалізації аварійних ситуацій |

Секретар  міської  ради                                                                                          П.В.Крепкий