****

**УКРАЇНА**

**ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Р І Ш Е Н Н Я № 1256**

**Від 08.12. 2017 року 45 сесія міської ради**

 **7 скликання**

**Про затвердження Програми**

**утримання дорожнього господарства**

**міста Хмільника на 2018-2020 роки**

 З метою забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста Хмільника, враховуючи Стратегію стійкого розвитку міста Хмільника до 2020року, затверджену рішенням 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 року № 1858, керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити Програму утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2018-2020роки (далі-Програма ) (додається).

2. Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем Програми, затвердженої в п.1 цього рішення, управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічного розвитку та підприємництва (голова комісії Кондратовець Ю.Г.).

**Міський голова С.Б. Редчик**

# Додаток до рішення

# 45 сесії міської ради 7 скликання

#  від 08.12.2017 року №1256

# Програми утримання дорожнього господарства міста Хмільника

# на 2018-2020роки

# 1. Загальна характеристика Програми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ініціатор розроблення Програми:** | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради |
| **2.** | **Розробник Програми** | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради |
| **3.** | **Співрозробники Програми** | КП «Хмільницька ЖЕК»КП «Хмільниккомунсервіс»  |
| **4.** | **Відповідальний виконавець Програми** | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради |
| **5.** | **Співвиконавці** | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради,КП «Хмільниккомунсервіс» |
| **6.** | **Терміни виконання Програми** | 2018-2020роки |
| **7.** | **Обсяги фінансування Програми, всього (тис. грн.):** | **77 929,620**  |
| **8.** | **з них фінансування за рахунок коштів міського бюджету (тис. грн.)**  | **77 929,620**  |
| **9.** | **Основні джерела фінансування Програми** | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |

 **2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма**

Значне збільшення кількості автомобілів протягом останнього десятиліття у місті призвело до погіршення стану безпеки дорожнього руху на всіх категоріях автомобільних доріг та вулиць, техніко – експлуатаційні показники яких потребують покращення шляхом впровадження заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Потік автомобілів, який рухається щоденно автомобільними дорогами та вулицями міста створює велике навантаження на міську інфраструктуру та призводить до погіршення дорожньої ситуації, яка характеризується виникненням аварійно небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо – транспортних пригод, в яких травмуються водії транспортних засобів і пішоходи. Затори на окремих ділянках автодоріг та вулиць міста в час пік створюють умови для підвищення рівня шкідливих речовин та забруднення довкілля, що також негативно впливає, як на безпеку життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху зокрема, так і на безпеку дорожнього руху взагалі.

Тому розв’язання цих проблем потребує здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення загального рівня безпеки дорожнього руху та безпеки всіх категорій користувачів міської дорожньої мережі, зокрема водіїв, велосипедистів, пішоходів серед яких люди похилого віку, інваліди, школярі, діти та інші.

**3. Мета Програми**

Метою Програми є забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста Хмільник шляхом:

* проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів;
* нанесення дорожньої розмітки;
* обслуговування світлофорів;
* встановлення дорожніх знаків;
* проведення робіт з розчищення зливової каналізації.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та джерела фінансування Програми**

Основна проблема полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури не забезпечує швидкого, комфортного, економічного і безпечного перевезення пасажирів та вантажів, а отже, прискореного соціально-економічного, екологічно збалансованого розвитку міста та безпеки руху транспорту і пішоходів.

*Розв’язання цієї проблеми здійснюватиметься за такими напрямами:*

* розвиток мережі автомобільних доріг;
* поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг;
* підвищення безпеки дорожнього руху;
* розвиток дорожньої інфраструктури та поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;
* делегування повноважень виконкому міської ради щодо оперативного щорічного затвердження переліку об’єктів благоустрою, що плануються до проведення робіт з їх ремонту на наступний рік.

 Програма розрахована на 2018 – 2020 роки. Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей.

 **5. Ресурсне забезпечення Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | В тому числі за роками |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| Всього: | **77 929,620** | **17 271,540** | **33 326,540** | **27 331,540** |
| Міський бюджет | **77 929,620** | **17 271,540** | **33 326,540** | **27 331,540** |
|  Інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - | - | - | - |

**6 . Перелік завдань і заходів Програми**

*Програмою визначено такі основні завдання:*

* розвиток мережі автомобільних доріг міста, які належать до міської комунальної власності;
* збереження мережі автомобільних доріг та забезпечення їх ефективного функціонування;
* підвищення рівня безпеки дорожнього руху за допомогою спеціального та інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху.

Розвиток мережі автомобільних доріг передбачає будівництво нових, реконструкцію і капітальний ремонт існуючих автомобільних доріг із твердим покриттям.

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху здійснюватиметься на основі виконання у необхідному обсязі робіт з облаштування автомобільних доріг високоякісними технічними засобами організації дорожнього руху відповідно до затверджених проектів, постійного моніторингу рівня аварійності для оперативного виявлення ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод та виконання комплексних заходів із забезпечення дорожніх умов на них, поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху.

Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху здійснюватиметься на основі:

* улаштування дорожньої розмітки, дорожніх знаків, зокрема маршрутного орієнтування та іншого інформаційного облаштування доріг;
* організації робіт з оперативного реагування на стан автомобільних доріг, погодні умови, надзвичайні ситуації та рівень аварійності на них.

 7. **Показники продукту, ефективності та якості Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії Програми** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всього на період дії Програми** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Показники продукту** |
| **1.** | Обсяг виконаних робіт з ямкового ремонту покриття доріг шляхом укладення асфальтобетонної суміші | кв. м | 5100 | 4950 | 4950 | 4950 | 13800 |
| **2.** | Обсяг виконаних робіт з ремонту дорожнього покриття шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші  | кв. м |  3 500 | 3500 | 913,8 | 913,8 | 5327,6 |
| **3.** | Встановлення нових дорожніх знаків | шт. | 59 | 59 | 59 | 59 | 177 |
| **4.** | Протяжність нанесеної дорожньої розмітки | км. | 25,0 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| **5.** | Кількість світлофорів, які розташовані на території міста і утримуються за бюджетні кошти | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Показники ефективності** |
| **1.** | Середня вартість асфальтування 1 кв.м покриття | грн. | 297,75 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 |
| **2.** | Середня вартість ремонту 1 кв.м покриття шляхом укладення щебенево-відівкової суміші  | грн. | 51,66 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| **3.** | Середня вартість закупки та встановлення одного дорожнього знака  | грн. | 874,58 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 |
| **4.** | Середня вартість нанесення 1 км дорожньої розмітки |  грн. | 5600,0 | 6133,0 | 6133,0 | 6133,0 | 6133,0 |
| **5.** | Середня вартість утримання одного світлофора на рік | грн. | 18200,0 | 27250 | 27250 | 27250 | 27250 |
| **Показники якості** |
| 1. | Збільшення обсягу робіт з ямкового ремонту покриття доріг шляхом укладення асфальтобетонної суміші | кв.м. | 5 100 | 4950 | 4950 | 4950 | 14850 |
| 2. | Збільшення обсягу виконаних робіт з ремонту дорожнього покриття шляхом укладення щебнево-відсівкової суміші | кв.м. |  3 600 | 3500 | 913,8 | 913,8 | 5327,6 |
| 3. | Збільшення кількості встановлених дорожніх знаків | шт. | 59 | 59 | 59 | 59 | 177 |
| 4. | Збільшення протяжності нанесеної дорожньої розмітки | км | 25,0 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 5. | Збільшення кількості світлофорів, які розташовані на території міста і утримуються за бюджетні кошти | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

|  |
| --- |
| **8. Напрями діяльності та заходи Програми** |
| **№ п/п** | **Назва напрями діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Всього** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | **Очікуваний результат** |
| **В тому числі за роками** |  |
| **2018** | **2019** | **2020** |  |
| **1.** | **Роботи з ремонту та утримання доріг та тротуарів** |  |  |  |  |  |  |  | **Покращення стану доріг в місті** |
| 1.
 |  | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші  | **2018-2020** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 4528,32 | 1509,44 | 1509,44 | 1509,44 |  |
|  |  | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші  | **2018-2020** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 618,0 | 406,0 | 106,0 | 106,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з грейдування доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу  | **2018-2020** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 443,4 | 147,8 | 147,8 | 147,8 |  |
|  |  | Проведення робіт з очистки зливових каналізацій  | **2018-2020** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 420,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
|  |  | Встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника | **2018-2020** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 114,3 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |  |
|  |  | Придбання, встановлення та заміна дощоприймальних решіток та люків | **2018-2020** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 36,3 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  |
|  |  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.1 Травня та вул.Монастирська (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
|  |  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля костелу Пресвятої Трійці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)  | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
|  |  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Лізи Чайкіної (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
|  |  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Олега Кошового (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
| **2.** |  **Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожнього господарства**  |  |  |  |  |  |  |  | **Покращення стану доріг в місті** |
|  |  | Будівництво частини тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької області ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 200,0 | 200,0 | - | - |  |
|  |  | Реконструкція дороги та будівництво двостороннього тротуару по вул. Паркова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2020** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 30,0 | - | - | 30,0 |  |
|  |  | Будівництво тротуару з велосипедною доріжкою по вул. Курортна від пам’ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2019** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 1000,0 | - | 1000,0 | - |  |
|  |  | Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)  | **2019** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 15000,0 | - | 15000,0 | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Північна з тротуаром від вул. Небесної Сотні до вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)  | **2020** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 18000,0 | - | - | 18000,0 |  |
|  |  | Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)  | **2019** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 3000,0 | - | 3000,0 | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна,27) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2019** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 6000,0 | - | 6000,0 | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2019** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 3000,0 | - | 3000,0 | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул.1Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та виготовленням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 2000,0 | 2000,0 | - | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 4000,0 | 4000,0 | - | - |  |
|  |  | Реконструкція дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області  | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 1500,0 | 1500,0 | - | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 3000,0 | 3000,0 | - | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги по вул. М.Вовчка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) | **2019** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 1500,0 | - | 1500,0 | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам’ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 1000,0 | 1000,0 | - | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Чайковського в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) | **2020** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 7000,0 | - | - | 7000,0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 600,0 | 600,0 | - | - |  |
| Інші джерела фінансування не забо-ронені законодав-ством (співфінан-сування мешканців) | - | - | - | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська,1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 1000,0 | 1000,0 | - | - |   |
|  |  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул.Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 600,0 | 600,0 | - | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1Травня (від вул.Кутузова до вул.Шевченка) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2019** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 1500,0 |  | 1500,0 | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги по вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) | **2019** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 25,0 | - | 25,0 | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)  | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 500,0 | 500,0 | - | - |  |
|  |  | Будівництво тротуару по вул.Пвнічна від вул.Пирогова до в’їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 15,0 | 15,0 | - | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 15,0 | 15,0 | - | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Володарського в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | **2018** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Інші джерела фінансування не забо-ронені законодав-ством (співфінан-сування мешканців) | - | - |  |  |  |
| **3.** | **Безпека дорожнього руху** |  |  |  |  |  |  |  | **Підвищення безпеки дорожнього руху** |
|  |  | Виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях міста, табличок графіку руху пасажирського транспорту | **2018-2020** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 165,3 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |   |
|  |  | Виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки  | **2018-2020** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 552,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 |   |
|  |  | Утримання, технічне обслуговування світлофорів, електроенергія світлофорів | **2018-2020** | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 327,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 |   |

**9. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Управління виконанням Програми та контроль за її виконанням покладається на міську раду – шляхом заслуховування на сесії міської ради інформації про хід виконання Програми за рік.

Координацію та інформування про хід виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Загіка В.М.

Секретар міської ради П.В. Крепкий