УКРАЇНА

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### Р І Ш Е Н Н Я № 1773

Від  23 жовтня 2018 року                                                                     53 сесія міської ради

7  скликання

Про внесення змін  до Програми

утримання дорожнього господарства

міста Хмільника на 2018-2020 рр., затвердженої

рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання

від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами)

Враховуючи лист КП «Хмільниккомунсервіс» від 16.08.2018 року №394, з метою внесення змін до міської Програми  утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2018-2020 рр., затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами), керуючись Порядком формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755, ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2018-2020 рр. (далі – Програма), затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами):

1.1. Пункт 7 та пункт  8 розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти в  новій  редакції:

| 7. | Обсяги фінансування Програми, всього (тис. грн.): | 91 734,626 |
| --- | --- | --- |
| 8. | з них фінансування за рахунок коштів міського бюджету (тис. грн.) | 91 734,626 |

1.2. Розділ 5 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн.. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всього: | 91 734,626 | 29 941,324 | 34 461,762 | 27 331,540 |
| Міський бюджет | 91 734,626 | 29 941,324 | 34 461,762 | 27 331,540 |
| Інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - | - | - | - |

1.3. Розділ 7 «Показники продукту, ефективності та якості Програми» змінити, а саме п.1, п.10, п.11 «Показники продукту», п.1, п.10 «Показники ефективності», п.1 «Показники  якості» викласти у наступній редакції:

Показники продукту, ефективності та якості Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2018 | 2019 | 2020 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показники продукту |
| 1. | Обсяг виконаних робіт з ямкового ремонту покриття доріг шляхом укладення асфальтобетонної суміші | кв. м | 5100 | 5751 | 4950 | 4950 | 15651 |
| 10. | Протяжність автомобільної дороги Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області, на якій буде проведено поточний середній ремонт | км. | - | 5,6 | - | - | 5,6 |
| 11. | Кількість автобусних зупинок, які планується встановити | шт. | - | 4 | 3 | - | 7 |
| Показники ефективності |
| 1. | Середня вартість асфальтування 1 кв.м покриття | грн. | 297,75 | 336,0 | 304,0 | 304,0 | 314,67 |
| 10. | Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити | тис.грн. | - | 46,25 | 60,0 | - | 52,142 |
| Показники якості |
| 1. | Збільшення обсягу робіт з ямкового ремонту покриття доріг шляхом укладення асфальтобетонної суміші | кв.м. | 5 100 | 5 751 | 4950 | 4950 | 15651 |

1.4. Розділ  8  «Напрямки діяльності та заходи Програми» доповнити  п.п.1.15, п.п. 2.51, п.п. 2.52 та внести зміни до п.п.1.1, п.п.1.8, п.п. 1.13, п.п. 2.10, п.п. 2.21 та п.п. 2.50 виклавши в редакції,  згідно з додатком.

2. Відділу організаційно–кадрової  роботи  міської ради відповідні зміни  відобразити в оригіналі  рішення, а саме: рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань комплексного розвитку міста, регулювання комунальної власності і земельних відносин (Прокопович Ю.І.) та  з питань планування, бюджету, економічного розвитку та підприємництва (Кондратовець   Ю.Г.).

Міський голова                                                                С.Б. Редчик

| 8. Напрями діяльності та заходи Програми |
| --- |
| № п/п | Назва напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Всього | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Роботи з ремонту та утримання доріг та тротуарів |  | Покращення стану доріг в місті |
|  |  | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші | 2018-2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 4951,543 | 1932,663 | 1509,44 | 1509,44 |  |
| 1.8 |  | Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля костелу Пресвятої Трійці в м. Хмільник Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 88,028 | 8,028 | 80,0 | - |  |
| 1.13 |  | Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області | 2018 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 35,0 | 35,0 | - | - |  |
| 1.15 |  | Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Пушкіна, 51 в м. Хмільник Вінницької області | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 50,0 | - | 50,0 | - |  |
| 2. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожнього господарства |  | Покращення стану доріг в місті |
| 2.10 |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 6479,541 | 6479,541 | - | - |  |
| 2.21 |  | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 589,170 | 13,948 | 575,222 | - |  |
| 2.50 |  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 48+092 до км 53+592 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області Державного агентства автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР) | Міський бюджет | 195,0 | 195,0 | - | - |  |
| 2.51 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Дачна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 30,0 | - | 30,0 | - |  |
| 2.52 |  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 53+592 до км 56+833 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області Державного агентства автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР) | Міський бюджет | 103,0 | 103,0 | - | - |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                    П.В. Крепкий

# Text boxes

Додаток до рішення 53 сесії

міської ради 7 скликання

від 23.10.2018р. №1773