УКРАЇНА

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### Р І Ш Е Н Н Я № 1855

Від 12.12.2018 року                                                                                57 сесія міської ради

7  скликання

Про внесення змін  до Програми

утримання дорожнього господарства

міста Хмільника на 2018-2020 рр., затвердженої

рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання

від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами)

Враховуючи листи КП «Хмільниккомунсервіс» від 16.10.2018 року №466 та від 28.11.2018р. №528 та рішення позачергової  55 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №1789 від 20.11.2018 року "Про добровільне приєднання Соколівської сільської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області до територіальної громади міста обласного значення Хмільник Вінницької області" та рішення позачергової  55 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №1792 від 20.11.2018 року "Про утворення  Соколівського старостинського округу", з метою внесення змін до міської Програми  утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2018-2020 рр., затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами), керуючись Порядком формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755, ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2018-2020 рр. (далі – Програма), затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами):

1.1. З 01.01.2019 року по тексту відповідного рішення та розділів 1-9 Програми слова " м. Хмільника", «міста Хмільника» та «міста» замінити на словосполучення "Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади".

1.2. З 01.01.2019 року по тексту відповідного рішення та розділів 1-9 Програми слова «Міського бюджету», «Міський бюджет» замінити на словосполучення "місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади".

1.3. Пункт 7 та пункт  8 розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти в  новій  редакції:

| 7. | Обсяги фінансування Програми, всього (тис. грн.): | 96 631,763 |
| --- | --- | --- |
| 8. | з них фінансування за рахунок коштів міського бюджету (тис. грн.) | 96 631,763 |

1.4. Розділ 5 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн.. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всього: | 96 631,763 | 24 760,285 | 40 299,938 | 31 571,540 |
| Міський бюджет | 96 631,763 | 24 760,285 | 40 299,938 | 31 571,540 |
| Інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - | - | - | - |

1.5. Розділ 7 «Показники продукту, ефективності та якості Програми» доповнити п.12 «Показники продукту», п.11 «Показники ефективності» та внести змінити у п.2, п.3, п.7 «Показники продукту», п.2, п.3, п.6 «Показники ефективності», п.2, п.3 «Показники  якості» виклавши усе в наступній редакції:

Показники продукту, ефективності та якості Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2018 | 2019 | 2020 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показники продукту |
| 2. | Обсяг виконаних робіт з ремонту дорожнього покриття шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші | кв. м | 3 500 | 3500 | 4310,35 | 913,8 | 5327,6 |
| 3. | Встановлення нових дорожніх знаків | шт. | 59 | 112 | 214 | 59 | 385 |
| 7. | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг | шт. | - | 34 | 34 | 34 | 102 |
| 12. | Кількість засобів примусового зниження швидкості | шт. | - | - | 666 | 666 | 1332 |
| Показники ефективності |
| 2. | Середня вартість ремонту 1 кв.м покриття шляхом укладення щебенево-відівкової суміші | грн. | 51,66 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| 3. | Середня вартість закупки та встановлення одного дорожнього знака | грн. | 874,58 | 938,392 | 933,0 | 933,0 | 933,0 |
| 6. | Середня вартість проведення однієї технічної інвентаризації та паспортизації дороги | грн. | - | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| 11. | Середня вартість засобів примусового зниження швидкості | грн. | - | 60,0 | 60,0 | - | 60,0 |
| Показники якості |
| 2. | Збільшення обсягу виконаних робіт з ремонту дорожнього покриття шляхом укладення щебнево-відсівкової суміші | кв.м. | 3 600 | 3500 | 4310,35 | 913,8 | 5327,6 |
| 3. | Збільшення кількості встановлених дорожніх знаків | шт. | 59 | 112 | 59 | 59 | 177 |

1.6. Розділ 8 «Напрямки діяльності та заходи Програми» доповнити  п.п.1.16, п.п. 2.53, п.п. 3.5  та внести зміни до п.п. 1.1, п.п. 1.2, п.п. 1.3, п.п. 1.4, п.п. 1.6, п.п.1.11, п.п. 1.16, п.п. 2.10, п.п.2.13, п.п. 2.18, п.п. 2.19, п.п. 2.20, п.п. 2.25, п.п. 2.27, п.п. 2.39, п.п. 2.40, п.п. 2.41, п.п. 3.1, п.п. 3.2, п.п.3.3 виклавши в редакції, згідно з додатком.

2. Відділу організаційно–кадрової  роботи  міської ради відповідні зміни  відобразити в оригіналі  рішення, а саме: рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань комплексного розвитку міста, регулювання комунальної власності і земельних відносин (Прокопович Ю.І.) та  з питань планування, бюджету, економічного розвитку та підприємництва (Кондратовець   Ю.Г.).

Міський голова                                                                С.Б. Редчик

| 8. Напрями діяльності та заходи Програми |
| --- |
| № п/п | Назва напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Всього | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Роботи з ремонту та утримання доріг та тротуарів |  | Покращення стану доріг в місті |
|  |  | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші | 2018-2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 4940,900 | 1922,02 | 1509,44 | 1509,44 |  |
| 1.2 |  | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші | 2018-2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 1012,0 | 406,0 | 500,0 | 106,0 |  |
| 1.3 |  | Проведення робіт з грейдування доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу | 2018-2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 454,16 | 158,56 | 147,8 | 147,8 |  |
| 1.4 |  | Проведення робіт з очистки зливових каналізацій | 2018-2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 419,883 | 139,883 | 140,0 | 140,0 |  |
| 1.6 |  | Придбання, встановлення та заміна дощоприймальних решіток та люків | 2018-2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 74,200 | 12,1 | 50,0 | 12,1 |  |
| 1.11 |  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 2018-2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Міський бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 1.16 |  | Придбання, виготовлення, встановлення автобусних зупинок для встановлення на території м. Хмільника Вінницької області | 2019-2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Міський бюджет | 2000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 2. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожнього господарства |  | Покращення стану доріг в місті |
| 2.10 |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 6479,541 | 3479,541 | 3000,0 | - |  |
| 2.13 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. М.Вовчка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) | 2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 1500,0 | - | - | 1500,0 |  |
| 2.18 |  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул.Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 737,980 | 14,50 | 723,48 | - |  |
| 2.19 |  | Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1Травня (від вул.Кутузова до вул.Шевченка) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 1500,0 | - | - | 1500,0 |  |
| 2.20 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 50,0 | - | 50,0 | - |  |
| 2.25 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Староміська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 1903,237 | 20,0 | 1883,237 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансування не забо-ронені законодав-ством (співфінан-сування мешканців) | - | - |  |  |  |
| 2.27 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 50,0 | - | 50,0 |  |  |
| 2.39 |  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 50,0 | - | 50,0 | - |  |
| 2.40 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття та частини тротуару по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 50,0 | - | 50,0 | - |  |
| 2.41 |  | Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 1307,559 | - | 1307,559 | - |  |
| 2.53 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Нахімова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 50,0 | - | 50,0 | - |  |
| 3. | Безпека дорожнього руху |  | Підвищення безпеки дорожнього руху |
|  |  | Виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях міста, табличок графіку руху пасажирського транспорту | 2018-2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 215,3 | 105,1 | 55,1 | 55,1 |  |
|  |  | Виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки | 2018-2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 518,0 | 134,0 | 200,0 | 184,0 |  |
|  |  | Утримання, технічне обслуговування світлофорів, електроенергія світлофорів | 2018-2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 327,0 | 109,0 | 120,0 | 109,0 |  |
| 3.5 |  | Придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості | 2019-2020 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 80,0 | - | 40,0 | 40,0 |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                    П.В. Крепкий

# Text boxes

Додаток до рішення 57 сесії

міської ради 7 скликання

від 12.12.2018р. №1855