УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   № 1856

Від 12.12.2018 року                                                                      57 сесія міської ради

7  скликання

Про внесення змін до міської Програми забезпечення

населення міста якісною питною водою на

2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії

міської ради 6 скликання

від 21.12.2012 року № 979  (зі змінами)

Враховуючи лист КП «Хмільникводоканал» від 09.11.2018р. №411, щодо необхідності  внесення змін  до Програми «Забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020роки», рішення позачергової  55 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №1789 від 20.11.2018 року "Про добровільне приєднання Соколівської сільської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області до територіальної громади міста обласного значення Хмільник Вінницької області" та рішення позачергової  55 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №1792 від 20.11.2018 року " Про утворення  Соколівського старостинського округу", відповідно до Порядку  формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755, керуючись ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до міської Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (далі – Програма), затвердженої рішенням 34  сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня  2012 р. № 979 (зі змінами):

1.1. З 01.01.2019 року по тексту відповідного рішення та в Програмі слова «м. Хмільника», «міста Хмільника» та «міста» замінити на словосполучення "Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади".

1.2. З 01.01.2019 року по тексту відповідного рішення та в Програмі слова «Міського бюджету», «Міський бюджет» замінити на словосполучення "місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади".

1.3. Пункт 7 та пункт 8  розділу 1 «Загальна характеристика міської Програми» викласти в новій редакції:

| 7. | Обсяг фінансування Програми, всього (тис. грн.): | 98216,742 |
| --- | --- | --- |
| 8. | З них фінансування за рахунок міського бюджету (тис. грн.): | 65410,706 |

1.4. Таблицю «Ресурсне забезпечення Програми» розділу 6 «Джерела фінансування Програми»  викласти в новій  редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всього: | 98116,742 | 4363,3 | 4170,0 | 3615,0 | 17418,4 | 7096,841 | 15292,807 | 38652,394 | 7608,0 |
| Міський бюджет | 65310,706 | 323,3 | 420,0 | 240,0 | 7870,7 | 3952,505 | 12119,807 | 35284,394 | 5200,0 |
| Державний бюджет та інші джерела фінансування незабороненні законодавством | 32806,036 | 4040,0 | 3750,0 | 3375,0 | 9547,7 | 3144,336 | 3173,0 | 3368,0 | 2408,0 |

1.5. Таблицю «Показники продукту та ефективності Програми» розділу 6 «Джерела фінансування Програми» викласти в редакції згідно додатку 1.

1.6. Доповнити розділ 7 «Напрями діяльності і заходи Програми» п. 72, п.73, п.74 та внести зміни у п.29, п.36, п.38, п.42, п.44, п.45, п.46, п.47, п.48, п.49, п.51, п.52, п.53, п.55, п.56, п.59, п.60, п.61, п.64, п.65, п.66, п.68, п.70 і викласти в  редакції згідно додатку 2.

2. Відділу організаційно-кадрової роботи та архівному відділу міської ради відповідні зміни відобразити в оригіналі рішення 34 сесії міської  ради 6 скликання від 21.12.2012р. №979( зі змінами).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань комплексного розвитку міста, регулювання комунальної власності і земельних відносин (Прокопович Ю.І.) та з  питань планування бюджету, економічного розвитку та підприємництва (Кондратовець Ю.Г.)

Міський голова                                                                                   С.Б. Редчик

Додаток 1

до  рішення  57 сесії міської ради

7 скликання  від 12.12.2018р.  №1856

Показники продукту та ефективності  Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок Програми | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | кількість заходів | од. | - | 20 | 15 | 11 | 11 | 11 | 25 | 38 | 8 | 72 |
| 2. | кількість об’єктів водопостачання, на яких планується проведення пото-чного / капітального ремонту | од. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 2 | 32 |
| 3. | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн. | 903,0 | 218,2 | 278,0 | 328,6 | 2903,1 | 679,712 | 611,712 | 1014,536 | 951,0 | 1362,732 |

Секретар  міської   ради                                                                                          П.В.Крепкий

Додаток 2

до рішення  57 сесії  міської ради

7 скликання  від 12.12.2018 року № 1856

7. Напрями  діяльності   і  заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 29. | Проведення робіт на мережі водопроводу | Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник,Вінницької області | 2017-2019 | КП«Хмільник водоканал» Хмільницької міської ради, Управління ЖКГ та КВ міської ради | Міський бюджет | 12445,126 | - | - | - | - | 1650,0 | - | 10795,126 |  | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення. Підвищення надійності технологічного процесу, покращення якості пинтої води |
| 36. | Будівництво мережі водопостачання та водовідведення | Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул.Соборності у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільник водоканал» Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 2615,175 | - | - | - | - | - | 20,0 | 2595,175 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення . Підвищення надійності технологічного процесу. |
| 38. | Будівництво мережі водопостачання та водовідведення | Нове будівництво каналізаційної мережі житлового масиву розташованого в Південно-Західній частині міста Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП«Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради | Міський бюджет | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | 1000,0 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення. Підвищення надійності технологічного процесу. |
| 42. | Модернізація та оптимізація станції водопідготовки | Реконструкція коагуляторної на станції водопідготовки, в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи) | 2018-2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 1650,0 | - | - | - | - | - | 50,0 | 1600,0 | - | Підвищення надійності технологічного процесу, покращення якості пинтої води, зменшення споживання електоенергії |
| 44. |  | Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 1441,856 | - | - | - | - | - | 30,00 | 1411,856 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 45. |  | Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 875,042 | - | - | - | - | - | 50,00 | 825,042 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 46. |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Володимира Івасюка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2020 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення . |
| 47. | Розвиток мережі централізованого питного водопостачання | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Маліновського в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 30,00 | - | - | - | - | - | - | 30,00 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 48. | Впровадження системи децентралізованого водопостачання з підземними водозабором, встановлення систем доочищення води, покращення якості води в колодязях міста | Нове будівництво артезіанської свердловини для водопостачання групи багатоповерхових житлових будинків по просп. Свободи та вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | - | Покращення якості пинтої води . |
| 49. | Впровадження системи децентралізованого водопостачання з підземними водозабором, встановлення систем доочищення води, покращення якості води в колодязях міста | Нове будівництво станцій доочищення води у системах централізованого питного водопостачання дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Хмільника Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 -2020р.р. | Управління освіти міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | - | Впровадження станцій доочищення води у системах централізованого питного водопостачання, для створення умов поліпшення здоров’я дітей та молоді, охоплення дітей та молоді рухом за здоровий спосіб життя |
| 51. | Модернізація ОСК та КНС, розвиток мережі централізованого водовідведення | Капітальний ремонт системи аерації на очисних спорудах каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 3988,818 | - | - | - | - | - | 50,00 | 3938,818 | - | Підвищення надійності технологічного процесу. Забезпечення безаварійної роботи комплексу споруд ОСК |
| 52. | Розвитку сучасної експлуатаційно-ремонтної бази для обслуговування систем водопостачання та водовідведення | Придбання інвентарних ремонтних комплектів | 2019 | КП «Хмільникводоканал» | Інші джерела фінансування незабороненні законодавством (співфінансування мешканців) | 120,00 | - | - | - | - | - | - | 120,00 | - | Покращення якості локалізації аварійних ситуацій |
| 53. | Розвиток сучасної експлуатаційно-ремонтної бази для обслуговування систем водопостачання та водовідведення | Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 1550,00 | - | - | - | - | - | 50,0 | 1500,0 | - | Покращення якості локалізації аварійних ситуацій |
| 55. | Розвиток мережі централізованого питного водопостачання та водовідведення | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 2050,00 | - | - | - | - | - | 50,0 | 2000,00 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 56. | Розвиток мережі централізованого питного водопостачання та водовідведення | Нове будівництво каналізаційного колектору по вул. Меморіальна між вулицями Пушкіна та Північна в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 59. | Розвиток і підвищення надійності роботи систем водопостачання | Проведення пошукових робіт для вивчення запасів артезіанської води | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, | Міський бюджет | 500,00 | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | Підвищення надійності технологічного процесу, покращення якості пинтої води |
| 60. |  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації систем та споруд питного водопостачання і централізованого водовідведення | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради | Міський бюджет | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - | Підвищення надійності технологічного процесу, покращення якості пинтої води |
| 61. | Розвиток і підвищення надійності роботи систем водопостачання | Нове будівництво системи контролю гідравлічних режимів на водопровідних мережах КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 941,0 | - | - | - | - | - | 50,0 | 891,0 | - | Підвищення надійності технологічного процесу, покращення якості пинтої води |
| 64. | Розвиток мережі централізованого питного водопостачання та водовідведення | Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 2250,00 | - | - | - | - | - | 50,0 | 2200,00 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 65. | Розвиток мережі централізованого питного водопостачання та водовідведення | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Меморіальна між вулицями Пушкіна та Північна в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 66. | Розвиток мережі централізованого питного водопостачання та водовідведення | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 579,246 | - | - | - | - | - | 50,00 | 529,246 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 68. | Розвиток мережі централізованого питного водопостачання | Капітальний ремонт, з заміною обладнання, насосної станції 3-го підйому по проспекту Свободи у м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,0 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 70. | Розвиток мережі централізованого питного водопостачання | Топогеодезична зйомка місцевості водозабору в м. Хмільнику Вінницької обл. | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 140,0 | - | - | - | - | - | - | 140,0 | - | Забезпечення надання послуг з водопостачання з відкритого джерела |
| 72. | Розвиток мережі централізованого питного водопостачання | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Староміській в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 73. | Розвиток мережі централізованого питного водопостачання | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Нахімова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 74. | Розвиток мережі централізованого водовідведення | Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Нахімова у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |

Секретар  міської  ради                                                                                          П.В.Крепкий