УКРАЇНА

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### РІШЕННЯ № 1857

від 12.12.2018 року                                                                                                   57 сесія міської ради

7  скликання

Про внесення змін до Програми

розвитку житлово-комунального господарства

та благоустрою міста Хмільника на 2019-2021 роки,

затвердженої рішенням 53 сесії міської ради

7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі  змінами)

Враховуючи лист КП «Хмільниккомунсервіс» від 12.11.2018р. №509, рішення позачергової  55 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №1789 від 20.11.2018 року "Про добровільне приєднання Соколівської сільської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області до територіальної громади міста обласного значення Хмільник Вінницької області", рішення позачергової  55 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №1792 від 20.11.2018 року " Про утворення  Соколівського старостинського округу" та виготовлену проектно-кошторисну документацію, з метою внесення змін до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693, відповідно до Порядку формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755, керуючись ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни  до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі змінами):

1.1.	По тексту відповідного рішення та розділів 1-8 Програми слова " м. Хмільника", «міста Хмільника» та «міста» замінити на словосполучення "Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади".

1.2. По тексту відповідного рішення та розділів 1-8 Програми слова «Міського бюджету», «Міський бюджет» замінити на словосполучення "місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади".

1.3. Пункт 7 та пункт 8 розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти в новій редакції:

| 7. | Обсяги фінансування Програми, всього (тис. грн.): | 45 839,386 |
| --- | --- | --- |
| 8. | з них фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади (тис. грн.) | 45 839,386 |

1.4. Таблицю «Результативні показники Програми» розділу 6 «Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники» доповнити п.9, п.14, п.15, п.16 «Показники продукту»,  п.14, п.15, п.16 «Показники ефективності» та змінити п.13 «Показники Продукту», п.13 «Показники ефективності» виклавши  їх  у наступній редакції:

Результативні показники Програми:

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2019 | 2020 | 2021 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показники продукту |
| 9. | Кількість виготовлених ПКД нове будівництво лінії зовнішнього освітлення | шт. | - | 3 | - | - | 3 |
| 13. | Кількість новозбудованих ліній зовнішнього освітлення | шт. | - | 3 | - | - | 3 |
| 14. | Кількість алей в міському парку грн. Т.Г. Шевченка, що підлягають облаштуванню | од. | - | 1 | - | - | - |
| 15. | Кількість пасажирських ліфтів, які потребують виготовлення ПКД | од. | - | 3 | - | - | - |
| 16. | Кількість відкоригованих Схем санітарної очистки Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | од. | - | 1 | - | - | - |
| Показники ефективності |
| 13. | Середня вартість нового будівництва лінії зовнішнього освітлення | тис.грн. | - | 388,282 | - | - | 388,282 |
| 14. | Середня вартість проведення капітального ремонту алей в міському парку грн.. Т.Г. Шевченка | тис.грн. | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 |
| 15. | Середня вартість виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів по вул. Ватутіна, 14 | тис.грн. | - | 30,0 | - | - | 30,0 |
| 16. | Середня вартість проведення коригування Схем санітарної очистки Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | тис.грн. | - | 100,0 | - | - | 100,0 |

1.5.	Таблицю «Ресурсне забезпечення Програми»  розділу 5 викласти в новій редакції:

Ресурсне забезпечення Програми

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всього: | 45 839,386 | 22 049,386 | 11 464,700 | 12 325,30 |
| Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 45 839,386 | 22 049,386 | 11 464,700 | 12 325,30 |
| Інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - | - | - | - |

1.6. Розділ  7 «Напрями діяльності та заходи Програми» доповнити п.п.1.8, п.п. 2.6, п.п. 2.7, п.п. 2.8,  п.п. 3.11, п.п. 3.12, п.п. 3.13, п.п. 3.14, п.п. 3.15, п.п. 3.16 п.п. 11.1 та внести зміни до п.п. 1.3, п.п. 6.3., п.п.8.1. згідно з додатком.

2.  Відділу організаційно-кадрової роботи міської ради відобразити відповідні зміни в  оригіналі  рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1693.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань комплексного розвитку міста, регулювання комунальної власності і земельних відносин (Прокопович Ю.І.) та з питань планування, бюджету, економічного розвитку та підприємництва (Кондратовець Ю.Г.).

Міський голова                                                                 	С.Б.Редчик

# Додаток до рішення

# 57 сесії міської ради 7 скликання

# від 12.12.2018 року №1857

- Напрямки діяльності та заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Всього | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Санітарне утримання території Хмільницької міської об’єднаної м.юріальної громади |  |  |  |  |  |  | Покращення благоустрою території міста |
| 1.3 |  | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту): - місячник (двомісячник) – протягом березня - травня; - декадник з благоустрою та санітарної очистки Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади – серпень; - щотижневий загальноміський санітарний день – п’ятниця | 2019-2021 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Місцевий бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | 346,0 | 141,8 | 100,1 | 104,1 |  |
| 1.8 |  | Коригування Схеми санітарного очищення Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
| 2. | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста |  |  |  |  |  |  |  |  | Якісне освітлення на території міста |
| 2.6 |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Висоцького в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
| 2.7 |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 в м. Хмільнику, Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | 352,219 | 352,219 |  |  |  |
| 2.8 |  | Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська (з виготовленням проектної документації) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
| 3. | Створення сприятливого естетичного середовища на території міста |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення естетичного стану міста |
| 3.11 |  | Капітальний ремонт майдану Свободи у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
| 3.12 |  | Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |
| 3.13 |  | Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Місцевий бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| 3.14 |  | Капітальний ремонт м.ювавльного майданчика в міському парку ім.. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 3.15 |  | Охорона та благоустрій території міського парку м.. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Місцевий бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | 353,782 | 353,782 |  |  |  |
| 3.16 |  | Нове будівництво липневої каналізації по вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Місцевий бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
| 6. | Озеленення міста Хмільника |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста |
| 6.3 |  | Придбання, посів та вирощування розсади однорічних квітів, підготовка ґрунту та висаджування квітів на клумби, висаджування зелених насаджень і догляд за ними, збір насіння квітів | 2019-2021 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 3286,800 | 1079,8 | 1080,5 | 1126,5 |  |
| 8. | Утримання в належному санітарному стані міських кладовищ |  | Покращення благоустрою територій кладовищ |
|  |  | Проведення робіт з благоустрою та утримання кладовищ та місць інших поховань Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади (із залученням громадськості до виконання робіт) | 2019-2021 | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 11. | Створення сприятливих умов проживання в багатоквартирних будинках |  | Покращення умов проживання в багатоквартирних будинках |
| 11.1 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт трьох пасажирських ліфтів по вул.. Ватутіна, 14 в м. Хмільнику Вінницької обл., з проведенням її експертизи | 2019 | КП «Хмільницька ЖЕК» | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 90,0 | 90,0 | - | - |  |

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Управління виконанням Програми та контроль за її виконанням покладається:

●	на міську раду – шляхом заслуховування на сесії міської ради інформації про хід виконання Програми за рік;

●	виконкомом міської ради – шляхом оперативного контролю використання коштів.

Координацію та інформування про хід виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Загіка В.М.

Секретар міської ради                                                       П.В. Крепкий