УКРАЇНА

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### Р І Ш Е Н Н Я №1980

«19» лютого 2019 року                                                                        60 сесія міської ради

7  скликання

Про внесення змін  до Програми

утримання дорожнього господарства

Хмільницької міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020 рр., затвердженої

рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання

від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами)

Враховуючи листи КП «Хмільниккомунсервіс» від 04 січня 2019 року №1, з метою внесення змін до міської Програми  утримання дорожнього господарства Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр., затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами), керуючись Порядком формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755, ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми утримання дорожнього господарства Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр. (далі – Програма), затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами):

1.1. Пункт 7 та пункт  8 розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти в  новій  редакції:

| 7. | Обсяги фінансування Програми, всього (тис. грн.): | 97 012,581 |
| --- | --- | --- |
| 8. | з них фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади (тис. грн.) | 97 012,581 |

1.2. Розділ 5 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн.. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всього: | 97 012,581 | 18 361,131 | 47 079,910 | 31 571,540 |
| Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 97 012,581 | 18 361,131 | 47 079,910 | 31 571,540 |
| Інші джерела фінансування не заборонені законодавством | - | - | - | - |

1.3. Розділ 7 «Показники продукту, ефективності та якості Програми» змінити, а саме п.6, п.9, п.11 «Показники продукту», п.7, п.8, п.10 «Показники ефективності» викласти у наступній редакції:

Показники продукту, ефективності та якості Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2018 | 2019 | 2020 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показники продукту |
| 6. | Орієнтовна площа відремонтованих доріг (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | тис. м2 | - | 17 897,17 | 14 989,0 | - | 32886,16 |
| 9. | Отримання сертифікату при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта | шт. | - | - | 1 | - | 1 |
| 11. | Кількість автобусних зупинок, які планується встановити | шт. | - | 4 | 4 | - | 8 |
| Показники ефективності |
| 7. | Середня вартість 1 кв.м виконаних робіт з (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) доріг | грн. | - | 528,856 | 843,616 | - | 686,236 |
| 8. | Середня вартість отримання сертифікату при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта | тис.грн. | - | - | 20,0 | - | 20,0 |
| 10. | Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити | тис.грн. | - | 50,0 | 46,250 | - | 48.125 |

1.4. У розділ 8 «Напрямки діяльності та заходи Програми» внести зміни до п.п. 1.12, п.п. 1.13, п.п. 2.8, п.п. 2.10, п.п. 2.14, п.п. 2.16, п.п. 2.22, п.п. 2.23, п.п.2.24 виклавши в редакції, згідно з додатком.

2. Відділу організаційно–кадрової  роботи  міської ради відповідні зміни  відобразити в оригіналі  рішення, а саме: рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань комплексного розвитку міста, регулювання комунальної власності і земельних відносин (Прокопович Ю.І.) та  з питань планування, бюджету, економічного розвитку та підприємництва (Кондратовець   Ю.Г.).

Міський голова                                                                С.Б. Редчик

| 8. Напрями діяльності та заходи Програми |
| --- |
| № п/п | Назва напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Всього | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Роботи з ремонту та утримання доріг та тротуарів |  | Покращення стану доріг в Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді |
| 1.12 |  | Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.» | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 20,0 | - | 20,0 | - |  |
| 1.13 |  | Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 35,0 | - | 35,0 | - |  |
| 2. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожнього господарства |  | Покращення стану доріг в Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді |
| 2.8 |  | Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 3337,821 | 50,0 | 3287,821 | - |  |
| 2.10 |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 6479,542 | 10,642 | 6468,900 | - |  |
| 2.14 |  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам’ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 1816,797 | 1722,191 | 94,606 | - |  |
| 2.16 2.16 |  | Капітальний ремонт тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 1020,030 | 17,996 | 1002,034 | - |  |
| 2.22 |  | Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в’їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 1211,921 | 882,285 | 329,636 | - |  |
| 2.23 |  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 30,0 | - | 30,0 | - |  |
| 2.24 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2018-2019 | Управління ЖКГ та КВ міської ради | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 2977,486 | 1515,511 | 1461,975 |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                    П.В. Крепкий

# Text boxes

Додаток до рішення 60 сесії

міської ради 7 скликання

19 лютого 2019р. №1980