УКРАЇНА

Хмільницька  міська  рада

Вінницької  області                    проект

# Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   №_____

Від ___________2019 р.                                               ________сесії

міської ради  7  скликання

Про хід виконання у 2018 році  міської Програми

розвитку фізичної культури і спорту в  м. Хмільнику

на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням  03 сесії міської

ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №28 (зі змінами)

Заслухавши інформацію начальника відділу з питань фізичної культури і спорту міської ради  Пачевського В.Г., щодо виконання у 2018 році  міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в  м. Хмільнику  на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням 03 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №28 (зі змінами), відповідно до рішення 25 сесії міської ради 6 скликання №755 від 05 липня 2012 року «Про порядок формування фінансування та моніторингу  виконання міських цільових програм» та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста,

міська рада відзначає, що виконавцем програми проводиться відповідна робота щодо виконання заходів програми, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід  виконання у 2018 році міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в  м. Хмільнику  на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням  03 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №28 (зі змінами), взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії: з питань  духовного відродження, освіти, культури, молодіжної політики і спорту (Шаталова Л.Ю.), з питань планування бюджету, економічного розвитку та підприємництва (Кондратовець Ю.Г.).

Міський голова                                                                      С.Б.Редчик

## УКРАЇНА

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22000 м. Хмільник, Вінницької обл., вул. Столярчука, 10, тел.: 2-22-86, факс.: 2-24-22 http://www.hmilnyk.osp.info. E-mail: miskrada_hm@ukr.net

Від 26.02.2019 р. № 02-09/05

Надаю інформацію про стан виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Хмільнику на 2016-2018 р. , відповідно до рішення 25 сесії міської ради 6 скликання  №755 від 05.07.2012 р., за формою відповідно до додатку 5 (шорічний звіт) та 6 (заключний звіт, що надається після закінчення терміну виконання Програми).

Начальник відділу                                                 В.Г.Пачевський

Додаток №5

Формування  фінансування та моніторингу

виконання міських цільових Програм

Щорічний (проміжний)

Звіт про хід виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту  у   місті Хмільнику на 2016-2018 роки» за 2018 рік

І. Основні дані:

Метою Програми є:

- залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації;

- максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та виховання її в дусі олімпінізму;

- створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для розвитку фізичної культури і спорту у місті;

- отримання гармонійно розвинених мешканців міста засобами фізичної культури і спорту.

«Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки» затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання  04 грудня 2015р за №28

ІІ. Виконання завдань та заходів за 2018 рік:

| Захід | Відповідальний виконавець, термін виконання | Планові обсяги фінансування (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього: | в тому числі | Всього: | в тому числі |
|  |  |  | міський бюджет | інші джерела |  | міський бюджет | інші джерела |
| Спортивно-масова робота (код КПКВК 0215011): Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту. | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 23,00 | 23,00 |  | 8,208 | 8,208 |  |
| Закупка спортивних нагород та інвентаря |  | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 |  |
| Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 69,00 | 69,00 |  | 58,414 | 58,414 |  |
| Спортивно-масова робота (код КПКВК 0215012): Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 45,00 | 45,00 |  | 35,86 | 35,86 |  |
| Проведення спортивно-масових заходів із стронгмену по програмі «Богатирських ігор» за участі найсильніших богатирів України, Європи та світу до Дня міста Хмільника | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 |  |
| Проведення спортивно-масової роботи (код КПКВК 0315062): Нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, визначеного рейтингу участі спортсменів у змаганнях, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 14,00 | 14,00 |  | 29,00 | 29,00 |  |
| Разом: | по відділу | 326,00 | 326,00 |  | 291,482 | 291,482 |  |
| Фінансове забезпечення Хмільницької ДЮСШ: Спортивна навчально-тренувальна робота Хмільницької ДЮСШ (код 0215031) | Хмільницька ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Заробітна плата (з нарахуваннями),в т.ч. | ДЮСШ | 1445,0 | 1445,0 |  | 1443,7 | 1443,7 |  |
| 2.Навчально-спортивно-робота | ДЮСШ | 140 | 100 | 40 | 59,5 | 59,5 |  |
| 3.Придбання спортивного обладнання та інвентаря | ДЮСШ | 65 | 30 | 35 | 45,3 |  | 45,3 |
| 4.Утримання власних спортивних споруд | ДЮСШ | 272,6 | 241,7 | 30,9 | 224,3 | 211,9 | 12,4 |
| Разом: |  | 1922,6 | 1816,7 | 105,9 | 1772,8 | 1715,1 | 57,7 |
| (Код КПКВК- 0217325) Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста (капітальний ремонт та реконструкція) | ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Виготовлення ПКД «Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику» (із проведенням її експертизи) коригування | ДЮСШ 2018 р. | 47,2 | 47,2 |  | 47,2 | 47,2 |  |
| 2. Капітальний ремонт частини приміщень Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | ДЮСШ 2018 р. | 450,0 | 450,0 |  | 386,4 | 386,4 |  |
| 3. Будівництво сучасного спортивного майданчика в ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 в м. Хмільник Вінницької області | Управління освіти | 603,86 | 353,86 | 250,0 | 555,94 | 305,94 | 250,0 |
| 4.Будівництво футбольного майданчика зі штучним покритям 42х22м.в ЗОШ І-ІІІст. №4 по вул.І-го Травня, 39 в м. Хмільник Вінницької обл | Управління освіти | 1500,0 | 700,0 | 800,0 | 760,53 | 17,7 | 742,83 |
|  | по ДЮСШ | 2419,8 | 2313,9 | 105,9 | 2206,4 | 2148,7 | 57,7 |
|  | по управ. освіти | 2103,9 | 1053,9 | 1050,0 | 1316,47 | 323,65 | 992,83 |
| ВСЬГО по програмі: |  | 4849,7 | 3693,8 | 1155,9 | 3814,4 | 2763,8 | 1050,6 |

Відповідальний виконавець Програми

начальник відділу з питань фізичної

культури і спорту міської ради                                              Пачевський В.Г.

Додаток 6 до Порядку  формування

фінансування та моніторингу

виконання міських цільових Програм

Заключний  звіт

про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки

(назва програми)

І. Основні дані:

Метою Програми є:

- залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації;

- максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та виховання її в дусі олімпінізму;

- створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для розвитку фізичної культури і спорту у місті;

- отримання гармонійно розвинених мешканців міста засобами фізичної культури і спорту.

«Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки» затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання  04 грудня 2015р за №28

ІІ. Виконання завдань та заходів:

| Захід | Відповідальний виконавець, термін виконання | Планові обсяги фінансування (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього: | в тому числі | Всього: | в тому числі |
|  |  |  | міський бюджет | інші джерела |  | міський бюджет | інші джерела |
| Спортивно-масова робота (код КПКВК 1315011): Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту. | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради 2016-208 | 80,00 | 80,00 |  | 49,54 | 49,54 |  |
| Закупка спортивних нагород та інвентара |  | 30,00 | 30,00 |  | 35,86 | 35,86 |  |
| Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради 2016-2018 р. | 139,00 | 139,00 |  | 143,16 | 143,16 |  |
| Спортивно-масова робота ( код КПКВК 0215012): Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради 2016-2018 р. | 45,00 | 45,00 |  | 35,86 | 35,86 |  |
| Проведення спортивно-масових заходів із стронгмену по програмі «Богатирських ігор» за участі найсильніших богатирів України, Європи та світу до Дня міста Хмільника | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 |  |
| Проведення спортивно-масової роботи (код КПКВК 1315062): Нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, визначеного рейтингу участі спортсменів у змаганнях, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради 2016-2018 р. | 60,00 | 60,00 |  | 59,90 | 59,90 |  |
| Разом: | по відділу | 504,00 | 504,00 |  | 474,32 | 474,32 |  |
| Фінансове забезпечення Хмільницької ДЮСШ: Спортивна навчально-тренувальна робота Хмільницької ДЮСШ (код 0215031) | Хмільницька ДЮСШ 2016-2018 р. |  |  |  |  |  |  |
| 1.Заробітна плата (в т.ч. з нарахуваннями) | ДЮСШ | 3408,0 | 3408,0 |  | 3403,7 | 3402,4 | 1,3 |
| 2.Навчально-спортивно-робота | ДЮСШ | 360,0 | 265,0 | 95,0 | 252,4 | 252,4 |  |
| 3.Придбання спортивного обладнання та інвентаря | ДЮСШ | 180,0 | 90,0 | 90,0 | 176,2 | 110,0 | 66,2 |
| 4.Утримання власних спортивних споруд | ДЮСШ | 805,4 | 719,5 | 85,9 | 738,7 | 665,4 | 73,3 |
| Разом: | ДЮСШ | 4753,4 | 4482,5 | 270,9 | 4571,0 | 4430,2 | 140,8 |
| (Код КПКВК 0217325) Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста (капітальний ремонт та реконструкція) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкція спортивного майданчику для ігрових видів спорту та міні-футболу із заміною асфальтового покриття на штучне Хмільницької ДЮСШ по вул.. Столярчука, 23 в м. Хмільнику Вінницької області. | ДЮСШ 2016 р. | 946,0 | 946,0 |  | 419,5 | 419,5 |  |
| 2. ПКД «Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику» (із проведенням її експертизи) | ДЮСШ 2016 р. | 58,2 | 58,2 |  | 58,2 | 58,2 |  |
| 3.Капітальний ремонт каналізаційної системи у приміщенні Хмільницької ДЮСШ по вул.. Столярчука, 23 в м. Хмільнику (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | ДЮСШ 2017 р. | 100,0 | 100,0 |  | 92,464 | 92,464 |  |
| 4.Реконструкція спортивного майданчика ігрових видів спорту та міні-футболу із заміною асфальтового покриття на штучне Хмільницької ДЮСШ | ДЮСШ 2017 р. | 526,4 | 526,4 |  | 509,449 | 509,449 |  |
| 5. Виготовлення ПКД «Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику» (із проведенням її експертизи) коригування | ДЮСШ 2018 р. | 47,2 | 47,2 |  | 47,2 | 47,2 |  |
| 6. Капітальний ремонт частини приміщень Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | ДЮСШ 2018 р. | 450,0 | 450,0 |  | 386,4 | 386,4 |  |
| 7. Будівництво сучасного спортивного майданчика в ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 в м. Хмільник Вінницької області | Управління освіти 2018 | 603,86 | 353,86 | 250,0 | 555,94 | 305,94 | 250,0 |
| 8.Будівництво футбольного майданчика зі штучним покритям 42х22м.в ЗОШ І-ІІІст. №4 по вул.І-го Травня, 39 в м. Хмільник Вінницької обл | Управління освіти 2018 | 1500,0 | 700,0 | 800,0 | 760,53 | 17,7 | 742,83 |
| Разом: |  | 4231,7 | 3181,7 | 1050,0 | 2829,68 | 1836,85 | 992,83 |
| ВСЬОГО по програмі: |  | 9489.1 | 8168,2 | 1320,9 | 7875,0 | 6741,38 | 1133,62 |

ІІІ. Оцінка ефективності виконання.

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у звітному році, дається оцінка ефективності виконання Програми.

| Показники очікуваних результатів | Одиниця виміру | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Економічні: |  |  |  |  |
| Обсяг фінансування на реалізацію Програми (заагальний фонд) із них: | тис. грн.. |  |  | 2436,95 |
| -Фінансування спортивно-масової роботи (відділ фізичної культури і спорту) | тис. грн. | 94,29 | 88,22 | 288,25 |
| -Фінансове забезпечення Хмільницької ДЮСШ | тис грн. | 1124,7 | 1578,5 | 1772,8 |
| 2. Соціальні: |  |  |  |  |
| - кількість проведених спортивних заходів | од. | 63 | 57 | 67 |
| - прийняло участь у спортивних заходах | од. | 1660 | 1397 | 2405 |
| - кількість дітей які навчаються в ДЮСШ | од. | 417 | 342 | 390 |
| - кількість спортивних груп у ДЮСШ | Од. | 26 | 22 | 28 |
| - кількість тренерських ставок | Од. | 8 | 8 | 10 |
| - кількість відділень за видами спорту у ДЮСШ | Од. | 4 | 4 | 5 |
| - кількість дітей які навчаються у ЗОШ міста | од. | 2901 | 2945 | 3030 |
| 3. Ефективність: |  |  |  |  |
| Вартість витрат у розрахунку на 1 одного учасника спортивного заходу в рік | тис. грн. | 0,057 | 0,063 | 0,12 |
| - вартість витрат у розрахунку на 1 одного вихованця ДЮСШ в рік | тис.грн. | 2,70 | 4,62 | 4,55 |
| 4. Якість: |  |  |  |  |
| % охоплення дітей міста спортивно-оздоровчими заходами | % | 14,37 | 11,61 | 12,9 |

Відповідальний виконавець Програми

начальник відділу з питань фізичної

культури і спорту міської ради                                                    Пачевський В.Г.