УКРАЇНА

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### РІШЕННЯ № 2001

Від 16 квітня 2019 року                                                                                           61 сесія міської ради

7  скликання

Про виконання міської Програми забезпечення

населення міста якісною питною водою на

2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії

міської ради 6 скликання

від 21.12.2012 року № 979 (зі змінами)

Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Сташка І.Г. у якій інформується , що виконавцями Програми проведено відповідну роботу щодо виконання заходів програми, які спрямованні на створення умов для забезпечення споживачів міста достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталий розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення негативного впливу стічних вод на природні водні джерела..

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про стан виконання міської Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року № 979 (зі змінами) взяти до відома.

Міський голова                                                                                              С.Б. Редчик

УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

22000 м. Хмільник, Вінницької обл., вул. Столярчука, 10, тел-факс 2-02-78

e-mail: hmilnuk.ugkgtakv@ukr.net

Щорічний звіт

про хід виконання у 2018 році

Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на

2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання

від 21.12.2012 року № 979  (зі змінами)

(назва програми)

Метою Програми є покращення  забезпечення  населення  міста питною  водою  нормативної  якості  в  межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної  мережі,  підвищення  ефективності  та надійності її  функціонування;  поліпшення  на  цій  основі  стану здоров'я  населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води та вдосконалення систем водопостачання та водовідведення в місті. Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр., затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року № 979  (зі змінами).

ІІ. Виконання завдань та заходів:

| № з/п | Захід | Відповідальний виконавець, термін виконання | Планові обсяги фінансування (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього: | в тому числі | Всього: | в тому числі |
|  |  |  |  | міський бюджет | інші джерела |  | міський бюджет | інші джерела |
| ' | Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров. Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та прорведенням її експертизи) | КП«Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2017-2018 р. | 270,751 | 246,721 | 24,030 | 246,7 | 246,7 |  |
|  | Реконструкція водогону по вул. Сиротюка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та проведенням його експертизи) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 2018-2019 | 122,657 | 122,657 | - | 4,526 | 4,526 | - |
|  | Будівництво водогону по вул. Шевченка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | КП«Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2017-2018 р. | 703,634 | 703,634 | - | 60,095 | 60,095 | - |
|  | Нове будівництво водогону по вул.1Травня (від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5) в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності, КП«Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2018 р. | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |
|  | Реконструкція коагуляторної на станції водопідготовки, в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності, КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2018-2019 р. | 50,0 | 50,0 | - | 49,664 | 49,664 | - |
|  | Надання органам самоорганізації населення фінансової підтримки на збереження та благоустрій колодязів | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, Органи самооргінізіції населення 2018-2020 р. | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
|  | Капітальний ремонт системи аерації на очисних спорудах каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності, КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2018-2019 р. | 50,0 | 50,0 | - | 49,861 | 49,861 | - |
|  | Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності, КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2018-2019 р. | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |
|  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності, КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2018 р. | 888,857 | 888,857 | - | 775,155 | 775,155 | - |
|  | Нове будівництво системи контролю гідравлічних режимів на водопровідних мережах КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності, КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2018-2019 р. | 50,0 | 50,0 | - | 15,0 | 15,0 | - |
|  | Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності, КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2018 р. | 794,677 | 794,677 | - | 650,0 | 650,0 | - |
|  | Нове будівництво каналізаційного колектора по вул.Луговій у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникводоканал» 2018 р. | 1949,486 | 1949,486 | - | 1065,707 | 1065,707 | - |
|  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності, КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2018-2019 р. | 50,0 | 50,0 | - | 37,215 | 37,215 | - |
|  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності, КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2018-2019 . | 50,0 | 50,0 | - | 15,0 | 15,0 | - |
|  | Реконструкція системи знезараження води змішаними оксидантами на станції водопідготовки КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільник Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності, КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2018 р. | 6835,540 | 6835,540 | - | 1626,996 | 1626,996 |  |
|  | Топогеодезична зйомка місцевості в межах вулиць Меліоративна, Левадна, Паркова та межі міста Хмільника Вінницької обл. | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності, КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 2018 р. | 350,0 | 350,0 | - | 346,382 | 346,382 | - |