УКРАЇНА

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### РІШЕННЯ № 2002

Від  16 квітня 2019 року                                                                                         61 сесія міської ради

7  скликання

Про виконання Програми

утримання дорожнього господарства

міста Хмільника на 2018-2020 рр., затвердженої

рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання

від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами)

Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Сташка І.Г. у якій інформується, що виконавцями Програми проведено відповідну роботу щодо виконання заходів програми, які спрямованні на покращення дорожньої інфраструктури, забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста Хмільник шляхом проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів, нанесення дорожньої розмітки, обслуговування світлофорів, встановлення дорожніх знаків, проведення робіт з розчищення зливової каналізації.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про стан виконання Програми утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2018-2020 рр., затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами) взяти до відома.

Міський голова                                                                                              С.Б. Редчик

УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

22000 м. Хмільник, Вінницької обл., вул. Столярчука, 10, тел-факс 2-02-78

e-mail: hmilnuk.ugkgtakv@ukr.net

Щорічний звіт

про хід виконання у 2018 році

Програми утримання дорожнього господарства міста Хмільника на

2018-2020 рр., затвердженої  рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання

від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами)

(назва програми)

Метою Програми є забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста Хмільник шляхом:

- проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів;

- нанесення дорожньої розмітки;

- обслуговування світлофорів;

- встановлення дорожніх знаків;

- проведення робіт з розчищення зливової каналізації.

Основна проблема полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури не забезпечує швидкого, комфортного, економічного і безпечного перевезення пасажирів та вантажів, а отже, прискореного соціально-економічного, екологічно збалансованого розвитку міста та безпеки руху транспорту і пішоходів.

Розв’язання цієї проблеми здійснювалося за такими напрямами:

- розвиток мережі автомобільних доріг;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг;

- підвищення безпеки дорожнього руху;

- розвиток дорожньої інфраструктури та поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;

- делегування повноважень виконкому міської ради  щодо оперативного щорічного затвердження переліку об’єктів благоустрою, що плануються  до проведення робіт з їх ремонту на наступний рік.

Програма утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2018-2020 рр., затвердженої  рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами)

| № з/п | Захід | Відповідальний виконавець, термін виконання | Планові обсяги фінансування (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього: | в тому числі | Всього: | в тому числі |
|  |  |  |  | міський бюджет | інші джерела |  | міський бюджет | інші джерела |
|  | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1922,02 | 1922,02 | - | 1921,020 | 1921,020 | - |
|  | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 406,0 | 406,0 | - | 406,0 | 406,0 | - |
|  | Проведення робіт з грейдування доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 158,56 | 158,56 | - | 158,397 | 158,397 | - |
|  | Проведення робіт з очистки зливових каналізацій | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 139,883 | 139,883 | - | 139,883 | 139,883 | - |
|  | Встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 38,1 | 38,1 | - | 22,155 | 22,155 | - |
|  | Придбання, встановлення та заміна дощоприймальних решіток та люків | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 12,1 | 12,1 | - | 12,098 | 12,098 | - |
|  | Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.1 Травня та вул. Монастирська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 | - | 47,03235 | 47,03235 | - |
|  | Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Лізи Чайкіної в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 | - | 47,03235 | 47,03235 | - |
|  | Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Олега Кошового в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 | - | 47,81128 | 47,81128 | - |
|  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | 200,0 | 200,0 | - | 27,639 | 27,639 | - |
|  | Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.» | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
|  | Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - |
|  | Нове будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна (від вул. Сидориська до вул. Івана Богуна) в м. Хмільник Вінницької області ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 308,510 | 308,510 | - | 266, 90746 | 266, 90746 | - |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 50,0 | 50,0 | - | 9,72053 | 9,72053 | - |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул.1Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та виготовленням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 2000,0 | 2000,0 | - | 1594, 84627 | 989, 60327 | 605, 24300 |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 3479,541 | 3479,541 | - | 10,6411 | 10,6411 | - |
|  | Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1019,146 | 1019,146 | - | 938, 18246 | 938, 18246 | - |
|  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1813,844 | 1813,844 | - | 1597, 72191 | 969, 73691 | 627, 98500 |
|  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам’ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1816,797 | 1816,797 | - | 1612, 602,95 | 1612, 602,95 | - |
|  | Капітальний ремонт тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1002,034 | 1002,034 | - | 17, 99594 | 17, 99594 | - |
|  | Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська,1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1000,0 | 1000,0 | - | 721,529 | 721,529 | - |
|  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул.Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 14,50 | 14,50 | - | 14,500 | 14,500 | - |
|  | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 13,948 | 13,948 | - | 13,948 | 13,948 | - |
|  | Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в’їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1211,921 | 1211,921 | - | 829, 93291 | 829, 93291 | - |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 2977,486 | 2977,486 | - | 1373, 02402 | 1373, 02402 | - |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Староміська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 20,0 | 20,0 | - | 12,690 | 12,690 | - |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Тургєнєва (від ПК3+90 до пішохідного містка через річку Південний Буг в районі МРЦ «Південний Буг») в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1175,259 | 1175,259 | - | 1074, 38083 | 1074, 38083 | - |
|  | Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул.1Травня до ДНЗ №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 668,491 | 668,491 | - | 653, 946,32 | 653, 946,32 | - |
|  | Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 576,395 | 576,395 | - | 572, 93281 | 572, 93281 | - |
|  | Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 81,326 | 81,326 | - | 51,86214 | 51,86214 | - |
|  | Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 82,639 | 82,639 | - | 81, 829 | 81, 829 | - |
|  | Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 518,242 | 518,242 | - | 518, 24166 | 518, 24166 | - |
|  | Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 12,112 | 12,112 | - | 1,020 | 1,020 | - |
|  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 550,954 | 550,954 | - | 508, 91969 | 508, 91969 | - |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 59,175 | 59,175 | - | 43,05109 | 43,05109 | - |
|  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул.Тургенєва в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 91,267 | 91,267 | - | 88,36404 | 88,36404 | - |
|  | Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам’ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 89,843 | 89,843 | - | 89,84172 | 89,84172 | - |
|  | Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 101,405 | 101,405 | - | 101, 40333 | 101, 40333 | - |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 48+092 до км 53+592 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області Державного агентства автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР) | 195,0 | 195,0 | - | 195,0 | 195,0 | - |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 53+592 до км 56+833 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області Державного агентства автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР) | 103,0 | 103,0 | - | 103,0 | 103,0 | - |
|  | Виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях міста, табличок графіку руху пасажирського транспорту | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 105,1 | 105,1 | - | 72,898 | 72,898 | - |
|  | Виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 134,0 | 134,0 | - | 133,988 | 133,988360 | - |
|  | Утримання, технічне обслуговування світлофорів, електроенергія світлофорів | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 109,0 | 109,0 | - | 101,470 | 101,470 | - |
|  | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовлення. ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 234,659 | 234,659 | - | 225, 52907 | 225, 52907 | - |