УКРАЇНА

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### РІШЕННЯ № 2003

Від 16 квітня 2019 року                                                                                           61 сесія міської ради

7  скликання

Про виконання міської Програми

розвитку житлово-комунального господарства

та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік,

затвердженої рішенням 45 сесії міської ради

7 скликання від 08 грудня 2017 року № 1254 (зі  змінами)

Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Сташка І.Г. у якій інформується , що виконавцями Програми проведено відповідну роботу щодо виконання заходів Програми, які спрямованні на підвищення рівня благоустрою міста, покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, озеленення міста, забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про стан виконання міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08 грудня 2017 року № 1254 (зі  змінами) взяти до відома.

Міський голова                                                                                              С.Б. Редчик

УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

22000 м. Хмільник, Вінницької обл., вул. Столярчука, 10, тел-факс 2-02-78

e-mail: hmilnuk.ugkgtakv@ukr.net

Щорічний звіт

про хід виконання у 2018 році Програми

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради

7 скликання від 08 грудня 2017 року № 1254 (зі  змінами)

(назва програми)

І. Основні дані:

Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста, покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, озеленення міста,  забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

Для досягнення цієї мети необхідно організувати ефективне управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг, забезпечити беззбиткове  функціонування підприємств житлово-комунального господарства, розробити та впровадити новітні технології і обладнання, спрямованих на технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів, покращити благоустрій міста та поліпшити  санітарний стан міських територій за рахунок виконання плану заходів із благоустрою комунальними підприємствами, господарюючими суб’єктами за якими закріплені вулиці, тротуари, майданчики та території міста для підтримання належного санітарного стану, розчистки від снігових заметів  та боротьби з ожеледицею.   Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08 грудня 2017 року № 1254 (зі  змінами)

ІІ. Виконання завдань та заходів:

| № п/п | Захід | Відповідальний виконавець, термін виконання | Планові обсяги фінансування (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього: | в тому числі | Всього: | в тому числі |
|  |  |  |  | міський бюджет | інші джерела |  | міський бюджет | інші джерела |
|  | Санітарна очистка та прибирання вулиць міста: - ручне та механізоване прибирання вулиць; - механізоване вивезення сміття; - придбання та приготування протиожеледної суміші. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 3955,700 | 3955,700 | - | 3940,880 | 3940,880 |  |
|  | Проведення робіт з ремонту і утримання об’єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 39,2 | 39,2 | - | 39,195 | 39,195 |  |
|  | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту): - місячник (двомісячник) – протягом березня - травня 2018 року; - декадник з благоустрою та санітарної очистки міста – серпень 2018 року; - щотижневий загальноміський санітарний день – п’ятниця. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 38,9 | 38,9 | - | 38,887 | 38,887 |  |
|  | Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 43,3 | 43,3 | - | 43,272 | 43,272 |  |
|  | Придбання збірно-розбірного ангару для обслуговування полігону твердих побутових відходів м. Хмільника. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | - | - | - | - | - |  |
|  | Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів у м. Хмільнику Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради | - | - | - | - | - |  |
|  | Нове будівництво трубчатого колодязя для технічного водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВміської ради | 330,0 | 330,0 | - | 309,852 | 309,852 |  |
|  | Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 175,800 | 175,800 | - | 175,800 | 175,800 |  |
|  | Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 2280,0 | 2280,0 | - | 2280,0 | 2280,0 |  |
|  | Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл.. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | 4735,504 | 4735,504 | - | 1019,952 | 1019,952 |  |
|  | Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 100,0 | 100,0 | - | 31,362 | 31,362 |  |
|  | Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1130,500 | 1130,500 | - | - | - |  |
|  | Проект «Відходи в доходи» | Виконавчий комітет міської ради, управління ЖКГ та КВ міської ради | 150,00 | 150,00 | - | 139,2 | 139,2 |  |
|  | Нове будівництво електричних мереж для здійснення електропостачання місця видалення відходів (смітєзвалища) м. Хмільник Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 370,00 | 370,00 | - | 343,356 | 343,356 |  |
|  | Утримання мереж зовнішнього освітлення (в тому числі витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста, витрати на ремонт). | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 2130,4 | 2130,4 | - | 2130,297 | 2130,297 |  |
|  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 168,005 | 134,404 | 33,601 | 142,957 | 130,957 | 12,0 |
|  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам’ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 980,564 | 980,564 | - | 845,274 | 845,274 |  |
|  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Меліоративна в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 220,505 | 220,505 | - | 203,356 | 203,356 |  |
|  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 352,219 | 352,219 | - | 11,268 | 11,268 |  |
|  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 10,765 | 10,765 | - | 10,764 | 10,764 |  |
|  | Нове будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки до перехрестя вул. Пушкіна з вул. Новоселів в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 510,5 | 510,5 | - | 400,854 | 400,854 |  |
|  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Коцюбинського в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 10,765 | 10,765 | - | 10,764 | 10,764 |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 54,340 | 54,340 | - | 36,371 | 36,371 |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 96,717 | 96,717 | - | 65,586 | 65,586 |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 11,769 | 11,769 | - | 11,768 | 11,768 |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по провулку Івана Франка в м. Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 14,172 | 14,172 | - | 14,172 | 14,172 |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Абрикосова від зупинки маршруту №5 до закінчення меж міста біля с.Лелітка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 22,385 | 22,385 | - | 22,385 | 22,385 |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 10,572 | 10,572 | - | 10,572 | 10,572 |  |
|  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Крутнівська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 300,0 | 300,0 | - | 220,959 | 220,959 |  |
|  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. 50-річчя Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 100,0 | 100,0 | - | 72,735 | 72,735 |  |
|  | Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста та в’їзних знаків. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 30,0 | 30,0 | - | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 250,0 | 250,0 | - | 8,268 | 8,268 |  |
|  | Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул.С.Муравського у м.Хмільнику Вінницької області. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 62,0 | 50,0 | 12,0 | 58,140 | 50,0 | 8,140 |
|  | Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Північна у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 248,554 | 248,554 | - | 242,925 | 242,925 |  |
|  | Нове будівництво спортивного майданчика з WORKOUT комплексом та іншим спортивним обладнанням по Проспекту Свободи 13,15 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 226,567 | 226,567 | - | 186,749 | 186,749 |  |
|  | Нове будівництво ігрово-спортивного майданчика по вул. Монастирська, 56 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 276,156 | 276,156 | - | 268,468 | 268,468 |  |
|  | Нове будівництво поля для гри в міні-футбол по вул. Монастирська, 1 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 233,765 | 233,765 | - | 223,098 | 223,098 |  |
|  | Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Пушкіна 131-г у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 131,806 | 131,806 | - | 127,310 | 127,310 |  |
|  | Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 67,500 | 67,500 | - | 6,9 | 6,9 |  |
|  | Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім. Т.Г.Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1338,734 | 1338,734 | - | 712,272 | 712,272 |  |
|  | Капітальний ремонт емонт сходового маршу від вул.Новоміська до буд.21 по вул.Літописна з водовідведенням (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 30,0 | 30,0 | - | 23,517 | 23,517 |  |
|  | Придбання смітників бетонних з їх встановленням. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 15,0 | 15,0 | - | - | - |  |
|  | Нове будівництво скверу по вул. Слобідській біля Української православної церкви Київського патріархату Петра і Павла у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 20,0 | 20,0 | - | 17,550 | 17,550 |  |
|  | Придбання контейнерів для піску | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 170,0 | 170,0 | - | - | - |  |
|  | Придбання та встановлення малих архітектурних форм (вуличні вази-кулі, декоративні скульптури, пам’ятні знаки тощо) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 350,0 | 350,0 | - | - | - |  |
|  | Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика на території по вул. Слобідська, 20, в м. Хмільнику, Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 124,269 | 124,269 | - | 84,999 | 84,999 |  |
|  | Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул. Вузькоколійна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 48,974 | 48,974 | - | 27,193 | 27,193 |  |
|  | Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих в 2016р.) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 4,709 | 4,709 | - | - | - |  |
|  | Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім.Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) | КП «Хмільниккомунсервіс» | 37,00 | 37,00 | - | 37,00 | 37,00 |  |
|  | Облаштування з благоустроєм «Альпійської гірки» на території міського парку ім. Т.Г. Шевченка, в м. Хмільнику, Вінницької обл., (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | - | - | - | - | - |  |
|  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Голодьки (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 20,0 | 20,0 | - | 3,8 | 3,8 |  |
|  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Вербівка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 20,0 | 20,0 | - | 3,8 | 3,8 |  |
|  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Війтівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 20,0 | 20,0 | - | 3,8 | 3,8 |  |
|  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Лелітка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 20,0 | 20,0 | - | 3,8 | 3,8 |  |
|  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Куманівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 20,0 | 20,0 | - | 3,8 | 3,8 |  |
|  | Будівництво скверу по вул. Михайла Рачка з встановленням вказівника | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 1057,345 | 1057,345 | - | - | - |  |
|  | Придбання та встановлення символіки міста Хмільника Вінницької області з світлодіодною ілюмінацією | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 200,00 | 200,00 | - | - | - |  |
|  | Капітальний ремонт площі біля пам’ятки історії місцевого значення «Пам’ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах ІІ світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 859,708 | 859,708 | - | 74,025 | 74,025 |  |
|  | Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 6803,092 | 6803,092 | - | 1460,275 | 1460,275 |  |
|  | Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | 1000,0 | 1000,0 | - | 729,342 | 729,342 |  |
|  | Придбання, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 100,0 | 100,0 | - | 44,350 | 44,350 |  |
|  | Проведення конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник-наш дім». | Управління ЖКГ та КВ, виконком міської ради | 10,0 | 10,0 | - | 8,0 | 8,0 |  |
|  | Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 280,1 | 280,1 | - | 203,652 | 203,652 |  |
|  | Проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування). | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 162,6 | 162,6 | - | 96,588 | 96,588 |  |
|  | Посів та вирощування розсади однорічних квітів, підготовка ґрунту та висаджування квітів на клумби, висаджування зелених насаджень і догляд за ними, збір насіння квітів. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 305,3 | 305,3 | - | 304,998 | 304,998 |  |
|  | Проведення робіт з посіву газонної трави на зелених зонах міста, викошування газонів, трав та бур’янів за допомогою газонокосарок та кущорізів. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 130,2 | 130,2 | - | 130,175 | 130,175 |  |
|  | Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 83,0 | 83,0 | - | 53,950 | 53,950 |  |
|  | Проведення робіт з благоустрою та утримання міських кладовищ та місць інших поховань (із залученням громадськості до виконання робіт) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 10,0 | 10,0 | - | 5,987 | 5,987 |  |
|  | Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок, буклетів, брошур для мешканців міста щодо нормативно-правових актів. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 10,0 | 10,0 | - | - | - |  |
|  | Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою: м. Хмільник, вул. Ватутіна,14 | КП «Хмільницька ЖЕК» | 18,741 | 18,741 | - | 13,482 | 13,482 |  |
|  | Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою: м. Хмільник, вул. 1 Травня, 9 ; м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11; м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11а; м. Хмільник, проспект Свободи, 7; м. Хмільник, вул. Декабристів, 13 ; | КП «Хмільницька ЖЕК» | 62,470 | 62,470 | - | 44,940 | 44,940 |  |