ПРОЄКТ

УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   № _____

Від ___.____.2020 року                                                              ___ сесія міської ради

7  скликання

Про внесення змін та доповнень

до Програми забезпечення

населення Хмільницької міської об'єднаної

територіальної громади якісною питною водою на

2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії

міської ради 6 скликання

від 21.12.2012 року № 979  (зі змінами)

Враховуючи листи  КП «Хмільникводоканал» від 27.01.2020р. №01-14/22 та від 07.04.2020р. №92, щодо необхідності  внесення змін до Програми забезпечення населення Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2013-2020роки, відповідно до Порядку  формування,  фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), керуючись ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни та доповнення до Програми забезпечення населення Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2013-2020 рр. (далі – Програма), затвердженої рішенням 34  сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня  2012 р. № 979 (зі змінами):

1.1. Пункт 7 та пункт 8  розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти в новій редакції:

| 7. | Обсяг фінансування Програми, всього (тис. грн.): | 107 247,609 |
| --- | --- | --- |
| 8. | З них фінансування за рахунок місцевого бюджету Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади (тис. грн.): | 44 757,628 |

1.2. Таблицю «Ресурсне забезпечення Програми» розділу 6 «Джерела фінансування Програми»  викласти в новій  редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всього: | 107 247,6 | 4363,3 | 4170,0 | 3615,0 | 17418,4 | 7096,841 | 14 150,650 | 13 692,234 | 42 741,184 |
| Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 44 757,628 | 323,3 | 420,0 | 240,0 | 7870,7 | 3952,505 | 10977,65 | 10 324,234 | 10 649,239 |
| Державний бюджет та інші джерела фінансування незабороненні законодавством | 62 489,981 | 4040,0 | 3750,0 | 3375,0 | 9547,7 | 3144,336 | 3173,0 | 3368,0 | 32 091,945 |

1.3. Таблицю «Показники продукту та ефективності Програми» розділу 6 «Джерела фінансування Програми» викласти в новій редакції згідно додатку 1.

1.4. Розділ 7 «Напрями діяльності і заходи Програми» доповнити п.78, п.79, п.80 та внести зміни до п. 1.2. і  викласти в  редакції згідно додатку 2.

2. Архівному відділу міської ради відобразити відповідні зміни в оригіналі  рішення 34 сесії міської  ради 6 скликання від 21.12.2012р. №979( зі змінами).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань комплексного розвитку міста, регулювання комунальної власності і земельних відносин (Прокопович Ю.І.) та з  питань планування бюджету, економічного розвитку та підприємництва (Кондратовець Ю.Г.)

Міський голова                                                                                   С.Б. Редчик

Додаток 1

до  рішення  ___сесії міської ради

7 скликання  від __.___.2020р.  №____

Показники продукту та ефективності  Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок Програми | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | кількість заходів | од. | - | 20 | 15 | 11 | 11 | 11 | 25 | 31 | 26 | 82 |
| 2. | кількість об’єктів водопостачання, на яких планується проведення пото-чного / капітального ремонту | од. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 32 |
| 3. | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн. | 903,0 | 218,2 | 278,0 | 328,6 | 2903,1 | 679,712 | 566,026 | 441,684 | 1643,89 | 1307,89 |

Секретар  міської   ради                                                                                          П.В.Крепкий

Додаток 2

до рішення  __сесії  міської ради

7 скликання  від __.__.2020 року № _____

7. Напрями  діяльності   і  заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1.2 | Водопостачання та водовідведення | Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою | 2016-2020 | КП «Хмільник водоканал» | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 3938,4 | - | - | - | 2438,4 | 815,0 | - | - | 800,0 | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 78. | Забезпечення санітарної та екологічної безпеки джерела водопостачання м. Хмільника | Виготовлення проєкту «Проєкт зон санітарної охорони поверхневого водозабору КП «Хмільникводоканал» у м. Хмільнику, Вінницької області» з проведенням його експертизи | 2020 |  | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | Забезпечення дотримання санітарної охорониджерела централізованого питного водопостачання м. Хмільника |
| 79. | Забезпечення санітарної та екологічної безпеки джерела водопостачання м. Хмільника | Капітальний ремонт огорожі 1-го поясу зон санітарної охорони поверхневого водозабору КП «Хмільникводоканал» у м. Хмільнику, Вінницької області ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2020 | КП «Хмільникводоканал» | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | 250.0 | Забезпечення дотримання санітарної охорониджерела централізованого питного водопостачання м. Хмільника |
| 80. | Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про охорону праці» | Капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції на каналізаційній насосній станції №1 у м. Хмільнику Вінницької області ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2020 | КП «Хмільникводоканал» | Інші джерела фінансування незабороненні законодавством | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | Покращення умов праці працівників на каналізаційній насосній станції |

Секретар  міської  ради                                                                                          П.В. Крепкий