УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   № 2726

від 31 серпня  2020 року                                                                        80  сесія міської ради

7  скликання

Про затвердження Програми забезпечення

населення Хмільницької міської об’єднаної

територіальної громади  якісною питною

водою на 2021-2023 роки

З метою поліпшення водопостачання та водовідведення у населених пунктах Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади та забезпечення населення якісною питною водою,  відповідно до Порядку  формування, фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм,  затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 5 липня 2012 року №755 (зі змінами), керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму забезпечення населення Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади  якісною питною водою на 2021-2023 роки (далі-Програма ) (додається).

2. Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем Програми, затвердженої в п.1 цього рішення, управління житлово-комунального  господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, крім п.2.2. Програми.

3. По п.2.2. Програми визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем управління освіти Хмільницької міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань комплексного розвитку міста, регулювання комунальної власності і земельних відносин (Прокопович Ю.І.) та  з питань планування, бюджету, економічного розвитку та підприємництва (Кондратовець   Ю.Г.).

Міський голова                                                                С.Б. Редчик

# Додаток

# до рішення 80 сесії міської ради

# 7 скликання № 2726

# від 31.08. 2020 року

Програма забезпечення населення Хмільницької міської об’єднаної

# територіальної громади  якісною питною водою на 2021-2023 роки

1. Загальна характеристика міської Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради |
| 3. | Співрозробники Програми | - |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради, Управління освіти Хмільницької міської ради |
| 5. | Співвиконавці | КП «Хмільникводоканал» |
| 6. | Терміни виконання Програми | 2021-2023 рр. |
| 7. | Обсяг фінансування Програми, всього (тис. грн.): | 46 693,314 |
| 8. | З них фінансування за рахунок місцевого бюджету (тис. грн.): | 29 835,244 |
| 9. | Основні джерела фінансування Програми | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |

2. Загальна характеристика системи централізованого водопостачання та водовідведення.

На території населених пунктів Хмільницької міської обєднаної територіальної громади послуги з централізованого водопостачання та водовідведення надаються комунальним підприємством «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради з 1970 року.

Станція водопідготовки комунального підприємства має потужність 13,5 тис. м. куб./добу. Підприємство використовує поверхневий водозабір з річки Південний Буг.

Для постійного контролю якості питної води, що подається споживачам на станції водопідготовки є акредитована лабораторія. Режим роботи станції цілодобовий. На цьому об'єкті працює 46 фахівців. Об'єкт знаходиться на території Лелітської сільської ради.

На балансі підприємства знаходиться 101,4 км водопровідних мереж діаметром від 50 мм до 400 мм.,728 оглядових колодязів мережі водопостачання, 8 станцій III підйому.

| № п/п | Назва вулиці | Матеріал | Діаметр труби, мм | Довжина, м/п | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магістральні водогони |
| 1 | Водопровідна станція - Кутузова | чавун | 400 | 1930 |  |
| 2 | Водопровідна станція -Лисенка-Кутузова-1 Травня | чавун п/е п/е | 300 355 500 | 1960 114 331 |  |
| 3 | пров. Кутузова - Лисенка-Кутузова-Суворова | чавун п/е | 300 90 | 850 740 |  |
| 4 | Водопровідна-1 Травня-Військовий санаторій | чавун | 300 | 2390 |  |
| 5 | 1 Травня (пам’ятник Б.Хмельницького) - Шевченка | чавун, сталь | 250 | 1480 |  |
| 6 | проспект Свободи, Небесної сотні (до Північної) | чавун | 300 | 1715 |  |
| 7 | Столярчука (С.Муравського-Пушкіна) | чавун | 250 | 850 |  |
| 8 | Лугова (Слобідська-Волочаївська) | п/е | 110 | 790 |  |
| 9 | Слобідська | п/е | 300 | 770 |  |
| 10 | Кутузова-Пушкіна (через П.Буг) | сталь | 250 | 1290 |  |
| 11 | Столярчука Дюкер через ставок | сталь | 250 | 400 |  |
|  | Всього магістральних: | 15610 |  |
| Вулична водопровідна мережа |
| 1 | Небесної Сотні (Північна-Комарова) | чавун | 150 | 780 |  |
| 2 | пров. Котляревського | сталь | 100 | 395 |  |
| 3 | пров. Котляревського | п/е | 90 | 100 |  |
| 4 | Дружби | чавун | 100 | 380 |  |
| 5 | Комарова | чавун | 65, 100 | 550 |  |
| 6 | Волочаївська (Лугова-Столярчука) | чавун | 250 | 390 |  |
| 7 | Лугова (Волочаївська-р.Хвоса) | п/е | 90 | 395 |  |
| 8 | пров. Слобідський | чавун | 100 | 270 |  |
| 9 | Пирогова (Пушкіна-Північна) | чавун | 300 | 970 |  |
| 10 | пров. Пирогова | сталь | 100 | 250 |  |
| 11 | Північна (Пирогова – Небесної Сотні) | чавун | 250 | 1205 |  |
| 12 | Північна (Пирогова-Комарова) | сталь | 100 | 980 |  |
| 13 | Літописна (Пушкіна-з-д СЗМ) | чавун | 150 | 600 |  |
| 14 | Свято-Троїцька (від дюкера до кінця) | сталь | 76, 100 | 700 |  |
| 15 | Літописна (провулок до Бугу) | п/е | 50,63 | 160 |  |
| 16 | пров. Свято-Троїцький | сталь | 100 | 230 |  |
| 17 | Пушкіна (Столярчука-Пирогова) | чавун, сталь | 250 | 1345 |  |
| 18 | Пушкіна (за магазинами) | ПВХ | 225 | 120 |  |
| 19 | Пушкіна (Пирогова-вул. Миру) | сталь | 150 | 1250 |  |
| 20 | 1 пров. Пушкiна, 2 пров. Пушкiна | сталь п/е | 50 63 | 440 100 |  |
| 21 | С. Муравського (Коцюбинського - до ставка) | п/е | 63 | 270 |  |
| 22 | С. Муравського (Котляревського – С. Муравського,11) | сталь | 100 | 280 |  |
| 23 | Котляревського (Небесної Сотні - Станційна) | чавун | 100 | 400 |  |
| 24 | Котляревського (пров. Котляревського-Столярчука) | п/е | 90 | 920 |  |
| 25 | Декабристів (Соборності - Слобідська) | чавун | 100 | 330 |  |
| 26 | пров. Декабристів | чавун | 100 | 270 |  |
| 27 | вул. Гарнізонна (1Травня- 276 стрілецької дивізії) | чавун | 100 | 300 |  |
| 28 | Ватутiна | чавун | 100 | 250 |  |
| 29 | пров. Кутузова в кінець | сталь | 100-150 | 550 |  |
| 30 | пров. Кутузова - в кінець вул.Кутузова | п/е | 90 | 525 |  |
| 31 | пров. Кутузова | сталь | 150 | 150 |  |
| 32 | пров. Кутузова | п/е | 90 | 160 |  |
| 33 | пров. Кутузова | сталь | 76 | 160 |  |
| 34 | Лелiтська | п/е | 50 | 200 |  |
| 35 | Автодромна | сталь | 76 | 200 |  |
| 36 | Вугринівська | сталь | 100 | 761 |  |
| 37 | Вугринівська | чавун | 100 | 1159 |  |
| 38 | 1 пров. Вугринівський | сталь | 50 | 220 |  |
| 39 | 2 пров. Вугринівський | сталь | 50 | 200 |  |
| 40 | 3 пров. Вугринівський | сталь | 50 | 450 |  |
| 41 | 4 пров. Вугринівський | п/е | 50 | 240 |  |
| 42 | М.Вовчка | п/е | 90 | 400 |  |
| 43 | пров. М.Вовчка | сталь | 50 | 220 |  |
| 44 | Чайковського | чавун | 150 | 1130 |  |
| 45 | Чайковського | сталь п/е | 100 90 | 100 70 |  |
| 46 | 1 пров. Чайковського | сталь | 50 | 320 |  |
| 47 | 2 пров. Чайковського | сталь | 50 | 350 |  |
| 48 | Озерна | сталь | 100 | 370 |  |
| 49 | Тiмiрязєва | чавун | 100 | 760 |  |
| 50 | пров. Тiмiрязєва | сталь | 76 | 200 |  |
| 51 | Л.Ратушної | сталь | 50 | 350 |  |
| 52 | Гоголя | чавун | 150 | 260 |  |
| 53 | Чкалова | чавун | 100 | 455 |  |
| 54 | Чкалова | п/е | 63 | 50 |  |
| 55 | В. Івасюка | чавун | 100 | 750 |  |
| 56 | пров. В. Івасюка | чавун | 100 | 400 |  |
| 57 | 276 стрілецької дивiзiї | Сталь п/е | 50 50 | 415 50 |  |
| 58 | Садовського | сталь | 200 | 800 |  |
| 59 | Садовського-Ватутіна | чавун | 200 | 600 |  |
| 60 | пров. Лисенка | сталь | 50 | 330 |  |
| 61 | Літописна (Меморіальна-Небесної Сотні) | сталь | 150 | 470 |  |
| 62 | Січових стрільців | чавун | 100-65 | 1050 |  |
| 63 | вул. І. Сікорського | чавун, сталь | 40, 65, 76 | 490 |  |
| 64 | пров. Магістральний | сталь | 100 | 190 |  |
| 65 | вул. Миру | сталь | 50 | 220 |  |
| 66 | Новоміська | сталь | 100 | 160 |  |
| 67 | Шевченка (1Травня-Сиротюка) | чавун | 100 | 200 |  |
| 68 | Староміська | сталь | 76 | 610 |  |
| 69 | Ш. Алейхема | чавун | 200 | 350 |  |
| 70 | В.Котика | сталь | 50 | 340 |  |
| 71 | Михайла Вербицького | чавун, сталь | 65, 100 | 830 |  |
| 72 | Павла Чубинського | сталь | 100 | 390 |  |
| 73 | Малiновського | сталь | 25, 50 | 440 |  |
| 74 | Свято-Покровська | сталь | 25, 50 | 590 |  |
| 75 | Сиротюка | сталь | 76 | 290 |  |
| 76 | Соборності | чавун | 100 | 220 |  |
| 77 | Соборності | сталь | 50 | 80 |  |
| 78 | Соборності | п/е | 300 | 190 |  |
| 79 | Соборності | п/е | 50 | 210 |  |
| 80 | пров. Соборності | чавун | 100 | 220 |  |
| 81 | Старосидориська | чавун | 100 | 1630 |  |
| 82 | 1 пров. Старосидориський | сталь | 50 | 240 |  |
| 83 | 2 пров. Старосидориський | чавун | 100 | 300 |  |
| 84 | М. Рачка | чавун | 100 | 230 |  |
| 85 | О.Кобилянської | сталь | 76 | 860 |  |
| 86 | Привокзальна | чавун | 100 | 300 |  |
| 87 | Тургенєва (Лугова-Слобідська) | сталь | 76 | 330 |  |
| 88 | Тургенєва (Лугова-Слобідська) | п/е | 32 | 370 |  |
| 89 | Тургенєва (Лугова-Слобідська) | п/е | 50 | 162 |  |
| 90 | Нахiмова | чавун | 65 | 450 |  |
| 91 | Кармелюка | чавун | 100 | 950 |  |
| 92 | Маяковського | сталь | 100 | 240 |  |
| 93 | пров. Маяковського | чавун | 100 | 200 |  |
| 94 | Iвана Богуна | сталь | 100 | 960 |  |
| 95 | 1 пр.Iвана Богуна | сталь | 76 | 170 |  |
| 96 | 2 пр.Iвана Богуна | сталь | 76 | 350 |  |
| 97 | Л. Чайкiної | сталь | 76 | 330 |  |
| 98 | Лермонтова | сталь | 100 | 880 |  |
| 99 | пров. Лермонтова | сталь | 50-76 | 300 |  |
| 100 | 9-го Сiчня | сталь | 50 | 390 |  |
| 101 | 9-го Сiчня | п/е | 32 | 70 |  |
| 102 | О.Кошового | чавун | 100 | 330 |  |
| 103 | Елеваторна | сталь | 50 | 500 |  |
| 104 | Гагарiна | сталь | 50 | 320 |  |
| 105 | Вузькоколійна | чавун | 100 | 850 |  |
| 106 | I. Франка | сталь | 100 | 450 |  |
| 107 | Монастирська (1Травня-Чайковського) | п/е | 300 | 1206 |  |
| 108 | Монастирська (Чайковського - ЦРЛ) | чавун, сталь | 150 | 610 |  |
| 109 | пров. Столярчука | п/е | 50 | 200 |  |
| 110 | Тичини - ОСК | п/е | 50 | 800 |  |
| 111 | Коцюбинського | сталь | 100 | 1390 |  |
| 112 | Коцюбинського | чавун | 100 | 80 |  |
| 113 | Коцюбинського | п/е | 90 | 70 |  |
| 114 | Коцюбинського | п/е | 63 | 70 |  |
| 115 | Коцюбинського | п/е | 50 | 80 |  |
| 116 | Коцюбинського | п/е | 25 | 60 |  |
| 117 | Некрасова | чавун | 150 | 1040 |  |
| 118 | пров. Некрасова | сталь | 50 | 200 |  |
| 119 | Гайдамацька | сталь | 76 | 220 |  |
| 120 | Гайдамацька | сталь | 50 | 160 |  |
| 121 | 18 Армії | п/е | 50 | 350 |  |
| 122 | Олійника | чавун | 100 | 410 |  |
| 123 | Героїв Крут | чавун | 65 | 150 |  |
| 124 | Героїв Крут | чавун | 100 | 260 |  |
| 125 | Озерянська | чавун п/е | 100 63 | 350 100 |  |
| 126 | Л.Українки | чавун | 100 | 270 |  |
| 127 | Б.Хмельницького | чавун | 100 | 380 |  |
| 128 | пров. Б.Хмельницького | сталь | 100 | 120 |  |
| 129 | Мiчурiна | чавун | 100 | 310 |  |
| 130 | Ринкова | чавун | 100 | 240 |  |
| 131 | Джерельна | сталь | 50 | 450 |  |
| 132 | Джерельна | п/е | 50 | 720 |  |
| 133 | пров. Коцюбинського | сталь | 76 | 460 |  |
| 134 | проїзд Коцюбинського | сталь | 50 | 80 |  |
| 135 | Трипільська | чавун | 100 | 650 |  |
| 136 | пров. Трипільський | чавун | 100 | 180 |  |
| 137 | Калиновий | чавун | 100 | 220 |  |
| 138 | пров. Калиновий | чавун | 100 | 150 |  |
| 139 | Меморіальна | чавун НПВХ п/е | 150 150 50 | 470 250 100 |  |
| 140 | В. Порика | чавун | 200 | 640 |  |
| 141 | Бистрицького | сталь | 100 | 510 |  |
| 142 | Бистрицького | сталь | 50 | 70 |  |
| 143 | Бистрицького | сталь | 63 | 40 |  |
| 144 | 1-го Травня до буд. 54,56 | п/е | 63 | 185 |  |
| 145 | 1-го Травня до буд. 58,60,62,64,66 | сталь | 100 | 648 |  |
| 146 | З. Космодем’янської | чавун | 100 | 280 |  |
| 147 | Столярчука-НС ІІІ підйому | сталь | 150 | 300 |  |
| 148 | 1Травня - сан. Радон (водопровід через водойму) | сталь | 250 | 1040 |  |
| 149 | Монастирська - ВНС Монастирська | сталь | 200 | 75 |  |
| 150 | пров. І.Франка | чавун | 100 | 370 |  |
| 151 | Тичини | п/е | 63 | 270 |  |
| 152 | Виноградна | сталь п/е | 100 90 | 110 120 |  |
| 153 | Виноградна | чавун | 100 | 370 |  |
| 154 | Новоміська | п/е | 63 | 350 |  |
|  | Всього вуличних: | 65921 |  |
|  | Всього внутрішньо дворових: | 19869 |  |
| Всього водопровідних мереж: | 101400 |  |

Комунальне підприємство обслуговує 43,885 км каналізаційних мереж діаметром від 100 мм до 500 мм., 1126 оглядових колодязів мережі каналізації та три каналізаційні насосні станції, що приймають та перекачують стічні води на очисні споруди каналізації.

Очисні споруди каналізації (далі-ОСК) потужністю 10 тис.м.куб/добу. введені в дію 1974 р, які приймають стоки від каналізаційних насосних станцій (далі-КНС) по двох напірних каналізаційних колекторах. У відповідності до технологічного регламенту на ОСК застосовується біологічна очистка прийнятих стічних вод з використанням активного мулу. Вода після очищення скидається в р. П.Буг. Контроль якості очищених стоків проводиться акредитованою лабораторією. На цьому об'єкті працює 41 працівник. Режим роботи станції цілодобовий. Об'єкт знаходиться на території Голодьківської сільської ради.

| № п/п | Назва вулиці | Матеріал | Діаметр труби, мм | Довжина, м/п | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магістральні колектори |
| 1 | Напірний колектор (КНС3-ОСК) | чавун | 300 | 2780 |  |
| 2 | Напірний колектор (КНС1-ОСК) | чавун | 400 | 2100 |  |
| 3 | Напірний колектор (КНС4-Небесної сотні,67) 2 нитки | азбест | 200 | 800 |  |
| 4 | Монастирська, 71 (ЦРЛ)-1-гоТравня КНС3 | кераміка | 400 | 1900 |  |
| 5 | Пирогова - Літописна – Слобідська - КНС-1 | кераміка | 300 | 3460 |  |
| 6 | проспект Свободи (Небесної Сотні,67-Слобідська-КНС1) | кераміка | 400 | 2860 |  |
| 7 | Слобідська, (Будинок культури)-КНС1 | залізобетон кераміка | 300 | 1010 |  |
|  | Всього магістральних: | 14910 |  |
| Вулична каналізаційна мережа |
| 1 | Курортна (сан. Поділля - ЦРЛ Монастирська, 71) | кераміка | 300 | 1450 |  |
| 2 | 1Травня (1-го Травня,64-КНС3) | кераміка | 300 | 1120 |  |
| 3 | Ватутіна (Ватутіна,14-1-го Травня) | кераміка ПВХ | 300 200 | 320 190 |  |
| 4 | Лисенка (ПМК208-Кутузова-Суворова-КНС3) | кераміка | 300 | 1800 |  |
| 5 | Шевченка (сан. МВД-КНС3) | п/е | 300 | 500 |  |
| 6 | Шевченка (Вежа-ворота З/Д санаторій) | кераміка | 200 | 250 |  |
| 7 | Пушкіна (Поліклініка-Меморіальна) | кераміка | 200 | 550 |  |
| 8 | Пушкіна (Пушкіна, 137 - Пирогова) | кераміка | 200 | 880 |  |
| 9 | Комарова (Північна-КНС4) | кераміка | 300 | 1160 |  |
| 10 | Північна (ПТУ-40-Комарова) | кераміка | 150 | 230 |  |
| 11 | Небесної Сотні - КНС-1 | кераміка | 300 | 1175 |  |
| 12 | Столярчука | кераміка | 300 | 860 |  |
| 13 | І.Богуна-Слобідська | кераміка | 300 | 1700 |  |
| 14 | Слобідська,39 (КНС-1) | кераміка | 400 | 800 |  |
| 15 | В.Порика - І.Богуна | кераміка | 200 | 700 |  |
| 16 | Виноградна (СЕС-1-гоТравня) | кераміка | 200 | 420 |  |
| 17 | В. Івасюка | кераміка | 200 | 450 |  |
| 18 | Чайковського | кераміка | 200 | 300 |  |
| 19 | Північна-Пирогова | кераміка | 200 | 330 |  |
| 20 | Північна-Небесної Сотні | кераміка | 150 | 200 |  |
| 21 | Літописна (ЖЕК - колектор) | кераміка | 150 | 170 |  |
| 22 | Новоміська-Меморіальна | п/е | 150 | 140 |  |
| 23 | Бистрицького-Лисенка | азбест | 150 | 150 |  |
| 24 | Меморіальна-Парк-колектор | кераміка | 200 | 450 |  |
| 25 | Пушкіна (ДНЗ №3-7) -Літописна-колектор 400 | кераміка | 150 | 400 |  |
| 26 | Тургенєва | пвх | 110 | 150 |  |
| 27 | Літописна-проспект Свободи | кераміка | 200 | 130 |  |
| 28 | пров.Лисенка-колектор Лисенка | чавун | 200 | 380 |  |
| 29 | ДНЗ№7-Центр | кераміка | 200 | 260 |  |
|  | Всього вуличної: | 17615 |  |
| Внутрішньодворова каналізаційна мережа |
| 1 | Виноградна,20 | пвх | 150 | 50 |  |
| 2 | 1Травня,42-1Травня,40-1Травня | кераміка | 150 | 380 |  |
| 3 | 1Травня,17 | кераміка | 150 | 230 |  |
| 4 | 1Травня,9, 11 | кераміка | 150 | 170 |  |
| 5 | 1Травня, 11а, 15 | кераміка | 150 | 210 |  |
| 6 | Монастирська,56 | кераміка | 200 | 205 |  |
| 7 | Монастирська,1 | кераміка | 150 | 200 |  |
| 8 | Проспект Свободи,12 (Районний будинок культури) | кераміка | 150 | 220 |  |
| 9 | Проспект Свободи,13, 15, 17 | кераміка | 150 | 220 |  |
| 10 | Старосидориська,5, 7 - І.Богуна | кераміка | 200 | 240 |  |
| 11 | 1Травня, 39 (ЗОШ№4 нова) | кераміка | 150 | 350 |  |
| 12 | Небесної Сотні, 62 (ЗОШ№1)-пров. Пушкіна | кераміка | 150 | 220 |  |
| 13 | Столярчука, 23 (ЗОШ№2-ДЮСШ) | кераміка | 150 | 210 |  |
| 14 | Некрасова, 3 (ЗОШ№3) | кераміка | 150 | 160 |  |
| 15 | 1Травня,66 | кераміка | 150 | 600 |  |
| 16 | Столярчука,46-48-50-52-54 | кераміка | 150 | 500 |  |
| 17 | Сергія Муравського,3-5-7-9-11 - Столярчука | кераміка | 150 | 380 |  |
| 18 | 1Травня,54-56-58-60-62-64 | кераміка | 150 | 1120 |  |
| 19 | Столярчука,16 (Міська рада)-проспект Свободи | кераміка | 200 | 300 |  |
| 20 | Столярчука,29-31-33 | кераміка | 150 | 330 |  |
| 21 | Котляревського,84 | кераміка | 150 | 80 |  |
| 22 | Кутузова,5 – 1-го Травня,32 | кераміка | 150 | 260 |  |
| 23 | Виноградна,4, 6, 8, 10 - Виноградна,2 | кераміка | 150 | 310 |  |
| 24 | Кутузова, 5(ДНЗ №5)-1-го Травня | кераміка | 150 | 300 |  |
| 25 | Декабристів,13 (ДНЗ № 1) | кераміка | 150 | 300 |  |
| 26 | Слобідська,12 | кераміка | 150 | 80 |  |
| 27 | Слобідська,20 | кераміка | 150 | 150 |  |
| 28 | Декабристів,13, 15 | кераміка | 150 | 200 |  |
| 29 | проспект Свободи ,19, 21 | кераміка | 150 | 325 |  |
| 30 | Площа Перемоги,7 (Ліцей сфери послуг) | кераміка | 150 | 160 |  |
| 31 | 1-го Травня,24 | кераміка | 150 | 190 |  |
| 32 | Меморіальна,20 | кераміка | 150 | 80 |  |
| 33 | Шевченка,3 (Управління освіти) | кераміка | 150 | 190 |  |
| 34 | Монастирська,76 (гуртожиток) | кераміка | 150 | 170 |  |
| 35 | Лисенка, 17, 21 (дворова) | кераміка | 150 | 200 |  |
| 36 | Лисенка, 19 | кераміка | 150 | 110 |  |
| 37 | В. Порика, 14, 16, 32 (дворова) | кераміка | 150 | 120 |  |
| 38 | І.Богуна, 81а (дворова) | кераміка | 150 | 160 |  |
| 39 | Виноградна СЕС (дворова) | кераміка | 150 | 50 |  |
| 40 | Небесної Сотні, 34, 40 до 1 пров. Пушкіна, 3 (дворова) | кераміка | 150 | 380 |  |
| 41 | Кутузова, 23 - 31 до Суворова | кераміка | 150 | 150 |  |
| 42 | пров. Соборності |  |  | 300 |  |
| 43 | Пушкіна 73 –ДНЗ №3 | кераміка | 150 | 150 |  |
| 44 | Пушкіна (131а-137) | кераміка | 150 | 650 |  |
|  | Всього: | 11360 |  |
| Всього каналізаційних мереж: | 43885 |  |

Станом на 01.05.2020 року підприємство надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення 8346 абонентам в.т.ч населення 8133, бюджетні установи 32, інші споживачі 181.

Підприємство надає послуги з водопостачання та водовідведення споживачам міста Хмільника більш як 50 років і потребує серйозних капітальних вкладень на його реконструкцію та технічне переоснащення. На даний час підприємство експлуатує 32408  п/м. ветхих та аварійних мереж водопостачання, що складає 31,96 % від їх загальної протяжності та 10043 п/м. ветхих та аварійних мереж водовідведення, що складає 22,88 % від їх загальної протяжності.

2.1. Аналіз абонентів (населення) та питома вага

обладнання лічильниками.

| Показники | Одиниці виміру | Кількість абонентів станом на 01.05.2020 рік |
| --- | --- | --- |
| Кількість абонентів: | одиниць | 8133 |
| В тому числі: |  |  |
| Абонентів багатоквартирних будинків | одиниць | 3911 |
| Абонентів приватних будинків | одиниць | 4222 |
| Кількість вводів обладнанних лічильниками: | одиниць | 6546 |
| В тому числі: | одиниць |  |
| Вводи багатоквартирних будинків | одиниць | 3994 |
| Вводи приватних будинків | одиниць | 2552 |
| Питома вага вводів обладнаних приладами обліку | % | 80,48 |
| В тому числі: |  |  |
| Вводи багатоквартирних будинків | % | 91,4 |
| Вводи приватних будинків | % | 60,4 |

3. Визначення проблем на розв'язання яких спрямована Програма.

- незадовільний технічний стан та зношеність основних фондів станції водопідготовки;

- загроза зникнення єдиного джерела водопостачання у зв’язку з забрудненням та зменшенням об’єму води в річці Південний Буг;

- недостатня якість питної води, яка передбачена Державними санітарними нормами та правилами 2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» для міста-курорту державного значення;

- значна частина мереж централізованого водопостачання та водовідведення знаходяться у ветхому та аварійному стані;

- незадовільний технічний стан та зношеність основних фондів каналізаційних насосних станцій (КНС) та очисних споруд каналізації (ОСК);

- тривалий час ліквідації аварій на мережах централізованого водопостачання та водовідведення;

- відсутність можливості локалізації аварійної ситуації з мінімальною кількістю відключених абонентів.

4. Мета Програми.

Метою Програми є створення умов для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталий розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення негативного впливу стічних вод на природні водні джерела.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, строки та етапи виконання Програми.

Проблеми, визначені в Програмі, передбачається розв’язати шляхом:

- поліпшення якості питної води та використання альтернативних джерел водопостачання;

- розвитку і підвищення надійності роботи систем водопостачання;

- розвитку і підвищення надійності роботи систем водовідведення, запобігання негативному впливу на навколишнє природнє середовище, забезпечення екологічної безпеки;

- науково-технічного і проектного забезпечення заходів Програми.

Поліпшення якості питної води та використання альтернативних джерел водопостачання передбачає:

- удосконалення технології знезараження питної води;

- впровадження децентралізованих систем доочищення питної води;

- водозабір з підземних джерел водопостачання.

Розвиток і підвищення надійності роботи систем водопостачання перед-бачає:

- модернізацію водозабору з поверхневого джерела;

- реконструкцію станції водопідготовки;

- реконструкцію водопровідних насосних станцій;

- реконструкцію старих та будівництво нових мереж водопостачання з використанням сучасних методів та матеріалів;

- заміна або встановлення сучасної запірної арматури на мережах водопостачання;

- впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами систем водопостачання;

- розвиток сучасної експлуатаційно-ремонтної бази для обслуговування  систем водопостачання.

Розвиток і підвищення надійності роботи систем водовідведення, запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічної безпеки передбачає:

- реконструкцію очисних споруд каналізації;

- реконструкцію каналізаційних насосних станцій;

- реконструкцію старих та будівництва нових мереж водовідведення з використанням сучасних методів та матеріалів;

- впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами систем водовідведення;

- розвиток сучасної експлуатаційно-ремонтної бази для обслуговування  систем водовідведення.

Науково-технічне і проектне забезпечення заходів Програми передбачає:

- підготовку і розроблення технологічних рішень щодо розвитку систем водопостачання і водовідведення;

- розробку проектно-кошторисної документації для будівництва і реконструкції об’єктів водопостачання та водовідведення.

Програма розрахована на 2021-2023 роки.

6. Джерела фінансування Програми.

Для реалізації заходів Програми необхідно 46 693,314 тис.грн. Видатки пов’язані з реалізацією Програми, здійснюються за рахунок виділених у встановленому порядку коштів з бюджетів різних рівнів, коштів підприємств та інших джерел не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | В тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| ВСЬОГО: | 46 693,314 | 23 449,468 | 19 643,846 | 3 600,00 |
| Міський бюджет | 29 835,244 | 11 504,342 | 14 730,902 | 3 600,0 |
| Державний бюджет та інші джерела фінансування незаборонені законодавством | 16 858,07 | 11 945,126 | 4 912,944 | 0 |

7. Результативні показники Програми.

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2021 | 2022 | 2023 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показники продукту |
| 1. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водопостачання | шт. | 0 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 2. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання | шт. | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація насосних станції ІІ та ІІІ підйомів | шт. | 0 | - | 1 | - | 1 |
| 4. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водовідведення | шт. | 0 | 3 | 2 | - | 5 |
| 5. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація очисних споруд каналізації | шт. | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| 6. | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація каналізаційних насосних станцій | шт. | 0 | - | 1 | - | 1 |
| Показники ефективності |
| 1. | Середня вартість проведення модернізації мереж централізованого водопостачання | тис. грн. | 0 | 1313,584 | 1022,498 | 1183,33 | 234,627 |
| 2. | Середня вартість проведення модернізації інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання | тис. грн. | 0 | 1775,0 | 1766,67 | 50,0 | 598,611 |
| 3. | Середня вартість проведення модернізації насосних станції ІІ та ІІІ підйомів | тис. грн. | 0 | - | 50,0 | - | 50,0 |
| 4. | Середня вартість проведення модернізації мереж централізованого водовідведення | тис. грн. | 0 | 4348,375 | 650,0 | - | 999,675 |
| 5. | Середня вартість проведення модернізації очисних споруд каналізації | тис. грн. | 0 | 1600,0 | 3938,817 | - | 2769,409 |
| 6. | Середня вартість проведення модернізації каналізаційних насосних станцій | тис. грн. | 0 | - | 875,045 | - | 875,045 |
| Показники якості |
| 1. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водопостачання | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація інженерних споруд для забору води її очищення та зберігання | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація насосних станції ІІ та ІІІ підйомів | % | 0 | - | 100 | - | 100 |
| 4. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водовідведення | % | 0 | 100 | 100 | - | 100 |
| 5. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація очисних споруд каналізації | % | 0 | 100 | 100 | - | 100 |
| 6. | Рівень готовності об’єктів на яких буде проводитись модернізація каналізаційних насосних станцій | % | 0 | - | 100 | - | 100 |

8. Напрями діяльності і заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Модернізація мереж централізованого водопостачання |  | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 1.1. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл.(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 2000,0 | 500,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  | 1500,00 | - | - |  |
| 1.2. |  | Нове будівництво системи контролю гідравлічних режимів на водопровідних мережах КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 1332,343 | 1332,343 | - | - |  |
| 1.3. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Нахімова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 50,00 | 50,0 | - | - |  |
| 1.4. |  | Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 1871,999 | 1871,999 | - | - |  |
| 1.5. |  | Реконструкція водогону по вул. Сиротюка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та проведенням його експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 118,131 | - | 118,131 | - |  |
| 1.6. |  | Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням його експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 1411,856 | - | 350,0 | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  | - | 1061,856 | - |  |
| 1.7. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Старосидориській в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 50,00 | - | 50,0 | - |  |
| 1.8. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Вугринівській в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 3000,00 | - | 3000,00 | - |  |
| 1.9. |  | Капітальний ремонт водопроводу по 2 провулку Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 1000,00 | - | 1000,00 | - |  |
| 1.10. |  | Капітальний ремонт частини водопроводу по вул. Пушкіна від вул. Пирогова до багатоквартирного будинку №133 по вул Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 1000,00 | - | 1000,00 | - |  |
| 1.11. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 800,00 | - | 800,00 | - |  |
| 1.12. |  | Капітальний ремонт водопроводу від вул. М. Вербицького до вул. Літописна в м. Хмільник Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 800,00 | - | 800,00 | - |  |
| 1.13. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2023 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 50,00 | - | - | 50,0 |  |
| 1.14. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Автодромна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2023 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 1500,00 | - | - | 1500,00 |  |
| 1.15. |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Чайковського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2023 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 2000,00 | - | - | 2000,00 |  |
| 2. | Модернізація інженерних споруд для забору води, її очищення та зберігання |  | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 2.1. |  | Виготовлення проєкту «Проєкт зон санітарної охорони поверхневого водозабору КП «Хмільникводоканал» у м. Хмільнику, Вінницької області» з проведенням його експертизи | 2021 | КП «Хмільник водоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
| 2.2. |  | Нове будівництво мережевої сонячної електростанції потужністю 150кВт на станції водопідготовки в м. Хмільник, Вінницької обл. ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021 | КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 3500,0 | 3500,0 | - | - |  |
| 2.3. |  | Нове будівництво станцій доочищення води у системах централізованого питного водопостачання дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, які розташовані на території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління освіти міської ради | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 50,00 | - | 50,00 | - |  |
| 2.4. |  | Технічне переоснащення станції водопідготовки з впровадженням АСУ в м. Хмільник Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 5000,00 | - | 5000,00 | - |  |
| 2.5. |  | Капітальний ремонт огорожі 1-го поясу зон санітарної охорони поверхневого водозабору КП «Хмільникводоканал» у м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 250,0 | - | 250,0 | - |  |
| 2.6. |  | Нове будівництво артезіанської свердловини для водопостачання групи багатоповерхових житлових будинків по проспекту Свободи та вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2023 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 50,00 | - | - | 50,00 |  |
| 3. | Модернізація насосних станції ІІ та ІІІ підйомів |  | Забезпечення надання якісних послуг з водопостачання |
| 3.1. |  | Реконструкція системи водопостачання по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 50,00 | - | 50,00 | - |  |
| 4. | Модернізація мереж централізованого водовідведення |  | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 4.1. |  | Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник,Вінницької області | 2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 10795,126 | 2000,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  | 8795,126 | - | - |  |
| 4.2. |  | Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній у м.Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 2200,00 | 550,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  | 1650,00 | - | - |  |
| 4.3. |  | Капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції на каналізаційній насосній станції №1 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021 | КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
| 4.4. |  | Нове будівництво каналізаційної мережі житлового масиву розташованого в Південно-Західній частині міста Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 1000,0 | - | 1000,0 | - |  |
| 4.5. |  | Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції №1 до очисних споруд каналізації в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 300,0 | - | 300,0 | - |  |
| 5. | Модернізація очисних споруд каналізації |  | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 5.1. |  | Нове будівництво мережевої сонячної електростанції потужністю 150 кВт на очисних спорудах каналізації в м. Хмільник, Вінницької обл. ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2021 | КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 1600,0 | 1600,0 | - | - |  |
| 5.2. |  | Капітальний ремонт системи аерації на очисних спорудах каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 3938,817 | - | 787,763 | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  | - | 3151,054 | - |  |
| 6. | Модернізація каналізаційних насосних станцій |  | Забезпечення надання якісних послуг з водовідведення |
| 6.1. |  | Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням його експертизи) | 2022 | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, КП «Хмільникводоканал» | Міський бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади | 875,042 | - | 175,008 | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  | - | 700,034 | - |  |

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління виконанням Програми та контроль за її виконанням покладається на Хмільницьку міську раду – шляхом заслуховування на сесії міської ради інформації  про хід виконання Програми за рік.

Координацію та інформування про хід виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  згідно розподілу обов’язків.

Секретар міської ради                                                                                                                                  П.В. Крепкий